검수 판정 문제 정리 — 사전 · 인코더 · 버그

CopyLane · 실가동 실험(28건) · dev 측정치 · 코드 대조 · 소성민(ssm) · 2026-10-13

# 1. 요약

| 구분 | 건수 | 한 줄 |
| --- | --- | --- |
| 사전 | 7 | 잡으면 확정까지 가지만 범위가 좁고(화장품 · 새 표현) 매칭이 거칠어(띄어쓰기) 오탐이 증명서까지 간다 |
| 인코더 | 5 | 범위는 넓지만 판정에 쓰이지 않고, 화장품 · 의약품 오인에서 유형을 틀리거나 조용하다. 배포 설정 파일이 결정과 다르다 |
| 버그 | 2 + 3 | 확실한 버그 2(사전 오탐 증명서 · 법령 판 고정값) · 설계대로지만 버그처럼 보이는 것 3 |
| 그 밖 | 4 | 사전 · 인코더 어느 쪽도 아닌 판정 규칙 · 운영 문제(통과 없음 · 인코더 미반영 · 참고 조문 · 첫 호출 25초) |

가장 작은 일로 바로 효과를 보는 셋 — (1) 사전 매칭 규칙(두 글자 항목 공백 걸침 금지) (2) 인코더 label_scheme 을 D-324 문턱 + max_len 으로 다시 쓰기 (3) law_version 고정값 제거. 셋을 고친 뒤 같은 28건을 다시 돌려 전후를 사례 단위로 견준다.

# 2. 근거 자료

| 자료 | 내용 |
| --- | --- |
| 실가동 실험 | 지어낸 광고 문구 28건 · PC 실제 DB · 인코더 카드 17(80348d88c0e9) · 2026-10-13 16:39 · build\eval\ssm_scenarios_20261013_1639.json · 보고서 「검수그래프_실가동실험_소성민_20261013.docx」 |
| dev 측정치 | 사실원장 10-11 16번 · 10-13 (팀장 실행 · dev 749행 · 인코더 v10) — 유형별 탐지 |
| 팀원 재현 | 권소라 전달 10-12(「한약」 오탐) · 10-13(사전 밖 질병 표방 · 인증 안 받음 실증형) |
| 코드 | ssm 5af1a33 — app/dictmatch.py · app/graph.py · app/premise.py · app/encoder.py |

문구 28건은 작성자가 지은 것이라 지표가 아니다. 「놓침 · 오탐」은 작성자 예상과 다르다는 뜻이며 법률 판단이 아니다.

# 3. 사전 쪽 문제

사전은 위반을 확정하는 유일한 근거다 — 사전 문제는 결과에 바로 드러난다.

| # | 문제 | 근거 | 원인 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 띄어쓰기를 걸친 오탐이 증명서까지 | F4 「편안한 약속을 드립니다」 → 「한약」 → 식품 계열 분기 넷 의약품 오인 증명서(R2 · C). 권소라 재현과 같음 | app/dictmatch.py 가 공백을 지우고 부분 문자열로 찾음. 두 글자 단독 판정 항목 13개(한약 · 키약 · 비만 · 탈모 …) |
| D2 | 사례집에 없는 표현은 못 잡음 | B1 「암을 완쾌」 · B2 「관절염이 씻은 듯이」 · A5 「체지방이 100% 빠집니다」 사전 적중 0 | 사전 = 적발 문구 목록(사례집 214 · 의결서 282). 「완쾌 · 완치」 · 수치 과장 꼴 없음 |
| D3 | 화장품을 거의 못 잡음 | D1~D4 화장품 4건 사전 적중 0 — 「아토피 치료」 · 「세포 재생」 포함 | 사전 출처가 식품표시광고법 · 표시광고법 둘뿐 — 화장품법 출처 없음 |
| D4 | 비슷한 질병 표현의 자격이 다름 | A1 「암 예방」 단독 판정 → 분기 증명서 / A2 「당뇨 치료」 자격 없음 → 확신 부족 보류 | 단독 판정 자격 심사(D-311 · D-312)가 항목마다 |
| D5 | 유형이 어긋남 | B3 「혈압약 대신 드셔도」(의약품 대체)가 건기식오인 보류 후보 | 항목에 붙은 유형 · 3호 인용 그대로 |
| D6 | 기능성 표방 태그 없음 | C1 「붓기 관리에 좋은 원료」 — 인정 · 비인정 모두 거짓_과장 · B. 「면역력 강화」는 비인정이면 A 로 전환 | 「붓기」 항목이 비인정 전환(D-319) 대상이 아님 |
| D7 | 의약품 오인 탐지 부족 | dev 사전 후보 0 / 37(원장 10-11 16번) | 의약품 오인 항목 부족 |

## 해결 방향

| 대상 | 방법 | 규모 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | dictmatch — 두 글자 이하 항목은 원문 공백을 걸쳐 맞추지 않는다(norm_with_map 의 원문 위치 사용). 고쳐 쓰기 관문(stage_gate)도 같은 함수로 | 작음 · 골든 걸침 적중 4건 | 팀장(매칭 규칙) |
| D2 · D4 | 병명 × 효능 낱말 조합 규칙 — 처음엔 보류 + 질병 유형 후보 + 하한 R2, 오탐을 잰 뒤 확정. 질병 표방 항목 자격 재점검(사유 C 라 오탐 대가가 작음) | 중간 | 팀장(D-269 · D-311) |
| D3 | 화장품 광고 지침 코퍼스 편입 · 화장품 금지 표현 사전 출처 추가 | 큼 | 팀장(D-329 안건 4) |
| D5 · D6 | 사전 빌더에 기능성 표방 태그 · 의약품 대체 꼴 유형 재지정 | 중간 | 팀장(사전 빌더) |
| D7 | 식약처 의약품 오인 사례 · 행정처분 문구로 출처 보강 | 중간 | 데이터 |

# 4. 인코더 쪽 문제

인코더는 판정을 바꾸지 않는다(D-323) — 인코더 문제는 화면에 보이는 「AI 추정」 후보의 품질 문제다.

| # | 문제 | 근거 | 원인(추정) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 정상 문구에 후보 | F3 「국내산 원료로 정성껏」 거짓_과장 0.86 · D4 · G2 0.50~0.53 | 「국내산 · 유기농」 같은 사실 주장 낱말에 반응. 카드 17 은 v10 보다 줄었음(검수 적법 문구 후보 88.7 → 5.0 / 171) |
| E2 | 유형을 틀림 | D1 화장품 「주름 개선」 → 건기식오인 0.75 · B4 「10kg 감량 보장」 → 후기 0.62 | 화장품 학습 문장 부족 · 입력이 문구만(품목 없음 · D-326 보충 12) |
| E3 | 분명한 위반에 조용함 | A3 「탈모가 해결」 · A5 「체지방 100%」 · B3 「혈압약 대신」 · D2 「아토피 치료」 · D3 「세포 재생」 | 해당 유형 학습 부족. 의약품 오인 dev 재현율 약 57% — 측정 가능한 유형 중 최저 |
| E4 | 배포 설정 파일이 결정과 다름 | label_scheme 문턱 = dev F1 최대(질병 0.65 · 의약품 0.825 · 건기식 0.675 · 소비자 0.525). D-324 목표 재현율 문턱(질병 0.45 · 의약품 0.65 · 건기식 0.65 · 소비자 0.5)과 다름. max_len 없음 → 128 | 배포 판 label_scheme 을 다시 쓰지 않음(전달 10-09 #3 · #4) |
| E5 | 측정 불가 3유형 | E1~E3(부당비교 0.91 · 비방 0.84 · 후기 0.87)는 잘 잡았지만 dev 양성 10 · 25 · 14 로 보장 못 함 · 문턱 임시 | 데이터 부족 · 문턱 팀장 판정 대기 |

## 해결 방향

| 대상 | 방법 | 규모 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| E4 | label_scheme 을 D-324 문턱 + max_len 으로 다시 쓰고 같은 28건 · dev 재측정 | 작음 | 박수진 · 팀장 |
| E1 | 사실 주장형 적법 문장(「제품과 같으면 적법」)을 학습 음성에 — D4-06 진단과 같은 방향 | 중간 | 팀장(D-325) |
| E2 · E3 | 재학습 때 화장품 · 의약품 오인 문장 보강 · 품목 입력(D4-04)은 팀장 답 대기 | 큼 | 박수진 · 팀장 |
| E5 | 측정 불가 3유형 문턱 판정 · dev 양성 보강 | 중간 | 팀장 |

# 5. 버그

28건 모두 실행 오류 · 503 · 500 · 계약 검증 실패 · 미판정 0. 문장 분할(4문장 · 3문장)과 근거 중복도 이상 없었다. 결과 파일과 코드를 대조해 찾은 것은 아래와 같다.

## 5-1. 버그로 볼 만한 것

| # | 문제 | 근거 | 영향 · 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 정상 문구가 의약품 오인 증명서 | F4 「편안한 약속을 드립니다」 — 식품 · 일반식품 기능성 · 건기식 인정 · 비인정 분기 모두 certificate(R2 · C) | 이용자에게 「합법화 불가」가 나간다. 해결은 D1 과 같음 |
| B2 | 법령 판(law_version)이 고정값 | app/graph.py to_response 에 law_version="2026-09-10" — 10-13 코퍼스를 다시 만들었는데도 28건 모두 2026-09-10 | W10 판정 저장이 이 값을 judgment.law_version 에 적는다 — 「어느 법령 판으로 판정했나」 이력이 틀린 채 쌓임(D-103 결정 3). 코퍼스 · 사전 지문에서 읽게 고침 — 팀장 담당 코드 |

## 5-2. 설계대로지만 버그처럼 보이는 것

| # | 현상 | 근거 | 이유(코드 확인) · 할 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| B3 | 「인정 받음」을 넘겨도 결과가 같음 | C3(건기식) = C5(건기식 + has_recognized_function=참) — 둘 다 「인정 여부 필요」 + 비인정 분기 증명서 | app/premise.py — 「그래프는 지금 has_recognized_function 을 읽지 않는다」. 전제를 다 계산하고 화면이 고른다. API 로 넘기는 쪽(고쳐 쓰기 서버)에 알릴 것 |
| B4 | 「암 예방」이 건기식_인정 분기에서만 보류 | A1 · A3 — 다른 식품 분기는 증명서, 건기식_인정만 확신 부족 보류. 의약품 오인(F4)은 이 분기도 증명서 | D-319 — 건기식 질병발생위험감소 단서([별표 1] 1호 가 · 라목). 인용에 목이 없어 판단 보류. 사전 항목에 목을 달면 풀림 |
| B5 | 분기는 보류인데 문장은 확정 | C1 — 식품 계열 분기 넷의 분기 종착은 hold, 그 안 문장은 confirmed(거짓_과장 · B) | 확정 B 는 지시(guidance)로 가야 하나 채우는 노드가 없어 hold(app/api.py 주석). 권소라 질의(10-13)와 같은 건 — 팀장 판정 |

## 5-3. 운영상 주의

- 첫 호출 25.4초 — retrieve 22.5초(임베딩 모델 로드) · encode 1.3초. 이후 문장당 약 0.45초. 서버 시작 때 예열 호출이 없으면 첫 사용자가 기다린다 — 배포 체크리스트에 넣는다.

- max_len 기본값으로 조용히 돎 — 긴 문장이 128 토큰에서 잘린 채 판단될 수 있다(E4 와 함께 고침).

- 확인 못 한 것 — 실행 중 터미널 WARNING 로그는 결과 파일에 남지 않아 보지 못했다.

# 6. 사전 · 인코더 어느 쪽도 아닌 것

| 문제 | 근거 | 관련 |
| --- | --- | --- |
| 인코더가 맞혀도 판정은 보류 | B1 · B2 · E1~E3 — 유형 맞음 · 보류(확신 부족) | D-323 |
| 통과가 없음 | 정상 문구 F1 · F2 · F5 도 보류 | D-323 |
| 참고 조문이 내용과 동떨어짐 | 질병 문장(A1)에 기만 · 추천 · 보증 심사지침, 감량 문장(B4)에 비교 · 환경 심사지침 | D-329 안건 3 (검색) |
| 분기 · 문장 말 갈림 | C1 (B5 와 같음) | 권소라 질의 대기 |

# 7. 우선순위

| 순 | 할 일 | 대상 | 규모 | 누가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사전 매칭 — 두 글자 항목 공백 걸침 금지 | D1 · B1 | 작음 | 팀장 판정 → 구현 |
| 2 | label_scheme 을 D-324 문턱 + max_len 으로 | E4 | 작음 | 박수진 |
| 3 | law_version 을 실제 코퍼스 판에서 | B2 | 작음 | 팀장 |
| 4 | 같은 28건 · dev 다시 돌려 전후 비교 | — | 작음 | 소성민 |
| 5 | 병명 × 효능 조합 규칙 · 질병 항목 자격 재점검 | D2 · D4 | 중간 | 팀장 판정 |
| 6 | 화장품 코퍼스 · 사전 출처 편입 | D3 · E2 · E3 | 큼 | 팀장 판정 |
| 7 | 재학습 — 화장품 · 의약품 오인 · 사실 주장형 적법 문장 | E1~E3 | 큼 | 박수진 |
| 8 | 서버 예열 호출 | 운영 | 작음 | 배포(소성민) |