서비스 테스트 계획서 (로그 증빙판)

CopyLane 광고 검수 서비스 — 배포 서버 대상 기능 · 오류 · 보안 재확인 · 서버 기록을 증빙으로

2026-10-22 · 작성 소성민 · 대상 3팀 전원 · 1판(10-22 오전)을 대체

요약 테스터는 화면에서 기능을 쓰고, 그때 서버에 자동으로 남는 기록(Caddy 접속 기록 · 앱 로그 · 오류 로그 표)을 시험이 끝난 뒤 `test_evidence.py` 로 시험 시간대만 잘라 집계합니다. 항목 ID 마다 「그 시간에 그 기능이 불렸고 서버가 이렇게 답했다」는 로그 근거가 붙고, 로그에 남지 않는 화면 결과만 캡처로 보탭니다. 판정(통과 · 실패)은 사람이 하고, 로그는 그 근거입니다. 배포 스크립트 · 이 도구가 main 에 반영되고 서버가 그 커밋으로 올라간 뒤에 시작합니다.

1. 시험 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 배포 서버에서 서비스 전 기능이 정상 동작하는지, 오류 · 버그가 없는지 확인하고, 서버 기록으로 증빙 |
| 대상 | 배포 서버(EC2 g4dn.xlarge · RDS) · https 도메인 주소 — 로컬 PC 환경은 대상이 아님 |
| 기준판 | main 반영 후 서버에 올라간 커밋 1개 (0단계에서 해시 기록) — 시험 중에는 바꾸지 않음 |
| 범위 | 사용자 기능(B) · 관리자 기능(C) · 오류 · 버그(D) · 화면 체감 시간(E-3) · 보안 재확인 · 복구(F) |
| 따로 완료 | 성능 시험(E-1 · E-2) — 10-22 「성능 테스트 보고서」(main bfbd834 · 486건 실패 0) · 앱 코드가 같아 다시 하지 않음 |
| 범위 밖 | 판정 모델 정확도(모델 담당 보고서) · 로컬 개발 환경 |
| 시험 자료 | 지어낸 예시 문구만 — 실제 광고 원문(재배포 불가 자료) 입력 금지 |
| 증빙 | [로그] 서버 기록 자동 집계 · [화면] 캡처 · [둘 다] 로그 + 캡처 — 항목마다 표에 표시 |

2. 로그 증빙의 구조

| 기록 | 무엇이 남나 | 증빙에 쓰는 것 (원문은 옮기지 않음) |
| --- | --- | --- |
| Caddy 접속 기록 | 도메인으로 들어온 모든 요청 — 경로 · 응답 코드 · 응답 시간. 앱까지 안 가는 응답(닫는 경로 · 관리자 IP 제한 404)도 여기에만 있음 | 경로별 요청 수 · 응답 코드 분포 · p50 · p95 · 관리자 경로를 허용 IP / 그 밖으로 나눈 건수 |
| 앱 · sLLM 로그 (journalctl) | 접속 사실(audit — 가입 · 로그인 · 로그아웃 · 문의 · 프로필 · 공지 · 문의 처리) · 오류 · 경고 · 서비스 시작 · 중지 | 이벤트별 성공 · 실패 건수(계정은 지움) · 오류 줄 수와 종류 · 재시작 시각 |
| 오류 로그 표 (app_error_log) | WARNING 이상 오류 (관리자 /admin/errors 와 같은 자료) | 시험 시간대 수준별 · 종류별 건수 |

- 보고서에 넣지 않는 것: IP · 쿼리 값 · 요청 본문 · 로그 줄 원문 · 계정 식별자. 경로의 id 는 {id} 로 바꿉니다 — 집계 결과를 그대로 저장소에 올릴 수 있게 하기 위함입니다(보안점검 P1-4).

- 로그가 깨끗하려면: 시험 시간에는 테스터만 사이트를 씁니다. 다른 사람 접속 · 성능 시험이 섞이면 건수가 부풀어 오릅니다.

3. 0단계 — 시작 전 준비 (main 반영 확인)

이 단계를 통과해야 시험을 시작합니다.

| ID | 항목 | 절차 (서버 · MobaXterm) | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | main 반영 확인 | GitHub main 에 docs/ssm/배포/test_evidence.py · 이 계획서가 있는지 확인 | PR 머지됨 |
| A-2 | 서버 반영 | RDS → EC2 시작 → bash ~/deploy_server.sh update | 「업데이트 끝 — <해시>」 · Caddy 는 「지금 설정과 같다」 |
| A-3 | 기준판 기록 | git -C ~/SKN32-FINAL-3TEAM rev-parse --short HEAD | origin/main 과 같은 해시 → 아래 칸에 적기 |
| A-4 | 상태 확인 | bash ~/deploy_server.sh check | 서버 판 = origin/main · .env · .copylane-deploy 권한 600 · https 응답 · 8000 · 8765 안쪽만 |
| A-5 | 증빙 도구 확인 | ls ~/SKN32-FINAL-3TEAM/docs/ssm/배포/test_evidence.py · sudo -n true && echo sudo-ok | 파일 있음 · sudo-ok (Caddy 기록을 읽을 때 필요) |
| A-6 | 코드 동결 · 사용 자제 공지 | 팀 채팅에 「시험 중 main 머지 중단 · 사이트는 테스터만」 | 시험 끝까지 기준판 유지 |
| A-7 | 시작 시각 · 마커 | 시작 시각(KST)을 적고, F-4 용 마커 문자열을 정함 (예: 시험마커1022) | 아래 칸에 적기 |

기준판: ____________ (A-3)    시작: 2026-10-__ __:__ KST (A-7)    끝: __:__ KST    마커: ____________    테스터: ____________

4. 시험 항목

결과 칸은 테스터가 체크합니다. 실패하면 결함 기록표(7장)에 같은 ID 로 적습니다. [화면] · [둘 다] 항목은 ID_설명.png 로 캡처합니다. 로그 증빙 칸은 시험 뒤 집계 결과에서 찾을 근거입니다.

B. 사용자 기능 (https://<도메인>)

| ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 로그 증빙 (test_evidence.py 가 집계) | 증빙 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 첫 화면 | 도메인 주소 입력 (http 로도 한 번) | https 로 넘어감 · /u/ 사용자 화면 | GET / → 302 · GET /u/ → 200 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-2 | 회원가입 | /u/signup — 이름 · 이메일 · 비밀번호(8자 이상) · 필수 동의 2개 | 가입 후 로그인 상태로 이동 | POST /u/signup → 2xx/3xx · audit user_signup 성공 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-3 | 가입 입력 오류 | ① 같은 이메일 재가입 ② 비밀번호 확인 불일치 ③ 필수 동의 미체크 ④ @admin.copylane 이메일 | 각각 안내 문구 · 가입 안 됨 · 500 없음 | POST /u/signup → 4xx(409 · 422 · 403) 건수 · 5xx 0 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-4 | 로그인 · 로그아웃 | 틀린 비밀번호 1회 → 맞는 비밀번호 → 로그아웃 | 실패 안내 · 로그인 · 로그아웃 | audit user_login 실패 · 성공 · user_logout | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-5 | 검수 — 위반 문구 | /u/review 에 예시 「2주 만에 주름이 완전히 사라집니다」 | 위반 판정 · 사유 표시 | POST /u/review → 200 · 응답 시간 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-6 | 검수 — 적법 문구 | 예시 「국내산 원료로 정성껏 만든 수제 그래놀라」 | 위반 없음(또는 보류) | POST /u/review → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-7 | 검수 — 여러 문구 | 문구 칸 5개를 채워 한 번에 검수 | 5건 모두 결과 | POST /u/review → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-8 | 검수 — 입력 경계 | ① 빈 칸 ② 2,000자 초과 ③ 6번째 칸 추가 시도 | 안내 문구로 거부 · 500 없음 | POST /u/review → 4xx(422 · 413) 건수 · 5xx 0 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-9 | 고쳐 쓰기 | B-5 결과의 「이 문장 고쳐 쓰기」 | 담백한 안 · 다듬은 안 표시 | POST /u/review/rewrite → 200 · p50 · p95(참고 10~20초) | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-10 | 고쳐 쓰기 버튼 조건 | 적법 문구 · 품목 미선택에서 버튼 여부 | 버튼 없음이 정상인 경우와 일치 | — (화면에서만 확인) | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| B-11 | 카피 생성 | /u/generate — 제품 정보 입력 → 생성 | 카피 안 표시 | POST /u/generate → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-12 | 검수 결과에서 생성 | B-5 결과에서 카피 생성으로 이어가기 | 검수 내용을 이어받아 생성 | POST /u/generate/from-review → 2xx/3xx | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-13 | 작성 + 검수 | /u/compose — 문구 작성 → 검수 | 판정 결과 표시 | POST /u/compose(/judge) → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-14 | 이력 | /u/history — 기록 확인 · 상세 열기 | 본인 기록만 · 상세 정상 | GET /u/history → 200 (상세는 쿼리 키 open_id) | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| B-15 | 마이페이지 | /u/mypage — 이름 · 소속 수정 · 저장 | 수정 반영 | POST /u/mypage → 2xx/3xx · audit user_profile_save | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-16 | 고객센터 문의 | /u/cs — 문의 등록 → 목록 · 상세 | 등록 · 「미처리」 | POST /u/cs → 2xx/3xx · audit user_ticket | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-17 | 공지 · 도움말 | /u/notices · /u/help | 목록 · 본문 정상 | GET /u/notices · /u/help → 200 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| B-18 | 계정 끄기 | 시험 끝 무렵, 시험용으로 만든 계정에서만 계정 끄기 → 다시 로그인 | 끈 뒤 로그인 불가 | POST /u/mypage/disable · audit user_account_disable · 이후 user_login_blocked | 로그 | ☐통과 ☐실패 |

C. 관리자 기능 (허용 IP 의 PC 에서)

| ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 로그 증빙 (test_evidence.py 가 집계) | 증빙 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 관리자 로그인 | 로그인 화면에 <이니셜>@admin.copylane · 비밀번호 | 관리자 화면 진입 | audit login 성공 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| C-2 | 대시보드 | /admin/ | 현황 화면 정상 | GET /admin/ → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| C-3 | 회원 목록 | /admin/members — B-2 계정 찾기 · 상세 | 가입 계정 표시 · 민감 값 안 보임 | GET /admin/members(/{id}) → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| C-4 | 문의 처리 | /admin/cs — B-16 문의 → 상태 「처리중 → 완료」 · 답변 | 상태 저장 · 사용자 화면 반영 | POST /admin/cs/tickets/{id} → 2xx/3xx · audit admin_ticket_update | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| C-5 | 공지 작성 | /admin/board — 공지 작성 → /u/notices 확인 | 사용자 화면에 노출 | POST /admin/board/notices → 2xx/3xx · audit admin_notice_create | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| C-6 | 오류 로그 화면 | /admin/errors — 시험 시간대 기록 | 목록 · 상세 정상 | GET /admin/errors → 200 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| C-7 | 통계 · 품질 | /admin/stats · 품질 화면 | 화면 정상 | GET /admin/stats · /admin/quality → 200 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| C-8 | 접근 제한 | 휴대폰 LTE(와이파이 끔)로 /admin | 404 | /admin* 요청을 허용 IP / 그 밖으로 나눠 — 그 밖은 404 뿐 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |

D. 오류 · 버그 점검 (예외 · 권한 · 환경)

| ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 로그 증빙 (test_evidence.py 가 집계) | 증빙 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 없는 주소 | /u/없는주소 · /admin/없는주소 | 간단한 404 · 코드 경로 · 트레이스백 안 보임 | 앱이 모르는 경로 404 건수 · 5xx 0 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| D-2 | 남의 기록 열기 | 계정 A 의 이력 상세 주소 → 계정 B 로 열기 | A 의 내용 안 보임 | — (응답이 200 이어도 내용이 비면 정상 — 화면 확인) | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| D-3 | 로그인 필요 화면 | 로그아웃 후 /u/history · /u/mypage 직접 입력 | 로그인 화면으로 | GET /u/history · /u/mypage → 3xx | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| D-4 | 오래된 화면 제출 | 검수 화면을 둔 채 다른 탭에서 로그아웃 → 원래 탭에서 제출 | 안내 문구 · 500 없음 | POST /u/* → 403 건수 · 5xx 0 | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| D-5 | 연속 클릭 | 검수 · 고쳐 쓰기 버튼을 빠르게 여러 번 | 중복 결과 · 오류 없음 | 5xx 0 (같은 시각 요청 몰림은 경로별 표) | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| D-6 | 동시 사용 | 2명이 같은 시각에 검수 · 고쳐 쓰기 | 둘 다 결과 · 섞이지 않음 | 5xx 0 | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| D-7 | 브라우저 | 크롬 · 엣지에서 B-1 · B-5 · B-9 | 같은 결과 · 깨짐 없음 | — | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| D-8 | 모바일 화면 | 휴대폰에서 B-1 · B-5 | 읽을 수 있는 배치 | — | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| D-9 | 오류 집계 | (시험 뒤 자동) | 5xx 0 · 오류 줄 0 | 5xx(Caddy · 앱) · 오류 줄 수와 종류 · 오류 로그 표 수준별 건수 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |

E-3 · F. 체감 시간 · 보안 재확인 · 복구

| ID | 항목 | 절차 | 기대 결과 | 로그 증빙 (test_evidence.py 가 집계) | 증빙 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-3 | 화면 체감 시간 | B-5 · B-9 · B-11 을 할 때 걸린 시간 메모 | 수치 기록 (합격선 없음) | 경로별 p50 · p95 (POST /u/review · /u/review/rewrite · /u/generate) | 둘 다 | ☐통과 ☐실패 |
| F-1 | https · 헤더 | curl.exe -sI https://<도메인>/u/ | HSTS · nosniff · Referrer-Policy · Server 헤더 없음 | — (명령 결과 캡처) | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| F-2 | 닫는 경로 | /docs · /redoc · /openapi.json · /fixtures | 모두 404 | GET 닫는 경로 → 404 뿐 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| F-3 | 쿠키 | 로그인 후 개발자도구 → Cookies | Secure · HttpOnly | — | 화면 | ☐통과 ☐실패 |
| F-4 | 입력 원문 로그 | 마커(A-7)를 넣은 예시로 검수 1회 | 로그에 마커 0건 | --marker 로 앱 · sLLM 로그 · Caddy 기록에서 마커 건수 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |
| F-5 | 서비스 재시작 | sudo systemctl restart copylane-app copylane-sllm → 1분 뒤 B-5 · B-9 | 자동 복구 | systemd 중지 · 시작 시각 + 그 뒤 POST /u/review 200 | 로그 | ☐통과 ☐실패 |

5. 시험 뒤 — 증빙 수집 (서버)

- 끝 시각(KST)을 적습니다.

- 서버에서 집계합니다: python3 ~/SKN32-FINAL-3TEAM/docs/ssm/배포/test_evidence.py --since "2026-10-__ __:__" --until "2026-10-__ __:__" --marker <마커> --note "서비스테스트 <기준판>"

- 끝에 「기록 있음 n · 기록 없음 n · 확인 필요 n」이 나옵니다. 기록 없음은 그 항목을 안 했거나 다른 응답이 난 것이므로 결과 칸과 맞춰 보고, 확인 필요(5xx · 오류 줄 · 마커)는 원인을 서버에서 봅니다.

- MobaXterm SFTP 로 ~/test_evidence/서비스테스트증빙_<MMDD_HHMM>.md 를 PC 의 docs\ssm\배포\서비스테스트\ 로 내려받습니다(.json 은 원자료 · 선택).

- 캡처([화면] · [둘 다])를 같은 폴더의 캡처/ 에 모읍니다 — IP · 비밀번호 · 개인 이메일이 보이면 가립니다.

- 결과보고서는 ① 테스터 결과 칸 ② 증빙 md 의 항목별 근거 ③ 캡처를 ID 로 묶어 만듭니다.

6. 진행 순서와 일정

| 순서 | 내용 | 누가 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0단계 — main 반영 · update · 기준판 · 시작 시각 · 마커 | 소성민 | 20분 |
| 2 | B 사용자 기능 · C 관리자 기능 | 팀원 분담 | 60분 |
| 3 | D 오류 · 버그 · E-3 체감 시간 | 팀원 분담 | 40분 |
| 4 | F 보안 재확인 · 복구 (F-5 는 마지막에) | 소성민 | 20분 |
| 5 | 끝 시각 기록 → test_evidence.py 집계 → 내려받기 | 소성민 | 10분 |
| 6 | 결함 정리 · 수정 · 재시험(재시험도 시각 기록 → 다시 집계) | 결함 담당자 | 결함 수에 따라 |
| 7 | 결과보고서 작성 | 소성민 | — |

- 분담 예: B-1~B-9 / B-10~B-18 / C / D 를 나눠 맡고, D-2 · D-6 은 두 명이 함께 합니다. B-18(계정 끄기)과 F-5(재시작)는 마지막에 합니다.

- 시험 계정: 사용자 계정은 각자 B-2 로 가입해 씁니다(이메일에 「test」 등 표시). 관리자 시험(C)은 기존 관리자 계정으로 허용 IP 의 PC 에서 합니다.

- 끝나면 EC2 · RDS 를 중지(Stop)합니다 — 종료(Terminate) 금지.

7. 결함 관리

| 등급 | 기준 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 치명 | 서비스 접속 불가 · 검수 불가 · 개인정보 노출 · 남의 기록 열람 | 즉시 시험 중단 → 수정 → 0단계부터 다시 |
| 주요 | 기능 하나가 동작하지 않음 · 500 오류 · 잘못된 결과 | 시험 계속 · 끝난 뒤 수정 · 해당 ID 재시험 |
| 경미 | 문구 · 배치 · 표시 문제 (기능은 동작) | 기록 · 시간 되면 수정, 아니면 알려진 문제로 보고 |

결함 기록표 (결과보고서로 옮김)

| 결함 번호 | ID | 증상 (재현 순서 · 화면) | 발생 시각(KST) | 등급 | 담당 · 조치 | 재시험 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 |  |  |  |  |  |  |
| DF-02 |  |  |  |  |  |  |
| DF-03 |  |  |  |  |  |  |

- 발생 시각을 적는 이유: 그 시각 앞뒤로 서버 기록을 찾아 원인을 봅니다(journalctl -u copylane-app --since …).

- 수정 반영 규칙: 서버에서 직접 고치지 않습니다. PC → main → 서버 update → 기준판을 새 해시로 적고, 바뀐 기능의 ID 만 재시험합니다.

- 기록 규칙: 결과표 · 채팅에 서버 로그 원문 · 입력 문구 원문 · IP · 비밀번호를 붙이지 않습니다.

8. 완료 기준

- 0단계(A) 전 항목 통과 — 시험이 main 기준판에서 이뤄졌음이 기록됨.

- B · C · D · F 항목 통과 · 치명 · 주요 결함 0건 (경미는 알려진 문제로 보고 가능).

- [로그] · [둘 다] 항목마다 증빙 md 에 「기록 있음」 근거가 있고, D-9 의 5xx 0 · F-4 마커 0.

- 결과보고서에 기준판 · 항목별 결과와 근거 · 결함 목록 · 체감 시간 · 성능 시험 인용 · 남은 위험이 들어감.