판정 인코더 Baseline 정리 — 한계 · 실패 사례 · 개선 방안

2026-10-07 · 박수진 · Baseline = v10 (박수진 · KcBERT · 합성O · 이유O · 시드 42) · 골든 529c970556d7 (8,383행) · 범위 = 판정 인코더와 판정 로직 결합

강사 정기 미팅(22차 · 10-07) 피드백에 따라 쓴 문서다 — ① 현재 모델을 Baseline 으로 고정하고 실패 사례를 먼저 정량화해 개선 대상으로 지정한다 ② 평가셋과 지표를 확정한 뒤 Baseline 을 재고, 실패 사례를 유형별로 기록해 「원인 → 개선 → 재평가」를 견줄 수 있는 평가표를 만든다.

이 문서의 범위는 판정 인코더(모델) 다. RAG · sLLM · Agent 의 지표와 Baseline 은 각 담당 문서에서 다룬다.

# 요약

Baseline 은 위반 문장의 88% 에 후보를 내지만 유형까지 맞히는 것은 50% 이고, 적법한 수정문구의 72% 에도 후보를 낸다. 실패의 대부분은 「다른 유형의 위반을 거짓_과장으로 낸 것」과 「학습에 없던 종류의 문장」에서 나온다.

- Baseline 고정. v10(박수진)을 기준 모델로 둔다. 문턱 · 판정 로직 설정 · 평가셋 · 지표를 2 ~ 3절에 고정했다. 이후 개선은 전부 이 값과 견준다.

- 실패 1 — 유형 오인 638행(38.7%). 위반인 줄은 알지만 유형이 틀린다. 그중 535행에 거짓_과장이 서 있고 467행은 거짓_과장 하나만 섰다.

- 실패 2 — 놓침 193행(11.7%). 후보가 하나도 없다. 187행은 문턱 바로 아래(여유 구간)라 판정 로직에서는 보류로 남는다.

- 실패 3 — 적법 문장 오탐. 적법 수정문구 133행 중 96행(72.2%)에 후보가 선다. 판정 로직에 붙이면 수정문구 127행이 통과하지 못하고 보류로 남는다.

- 원인은 데이터 쪽이다. 평가의 78% 가 학습에 10% 뿐인 원천(해설서)이고, 적법한 광고형 문장은 학습 · dev 에 0행이다. dev 는 이 실패를 보여 주지 못한다(dev 적중 84.5% · test 49.6%).

- 지금까지의 시도 11건은 Baseline 을 넘지 못했다. 재료 가감 · 학습 단위 · 문턱 규칙 · 백본을 바꿨지만 한쪽을 얻으면 다른 쪽을 잃는 거래였다(6절).

- 개선은 「재는 자」부터 고친다. 처음 보는 원천과 적법 광고형 문장을 dev 에 넣어야 개선을 dev 로 고를 수 있다. 그다음이 데이터 보강 · 문턱 규칙이다(7절 평가표).

# 1. Baseline — 무엇을 기준으로 두나

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 모델 | copylane-encoder-kcbert-v10-합성O-이유O (박수진) · beomi/kcbert-base · 다중 라벨 9칸 (확정 8종 + 편입 대기 1 · D-321) |
| 학습 | 3,964행 (합성 문구 658 · 의결서 「이유」 구역 1,417 · 음성 522) · 낱말 행 · 조건 M · 유형 없는 위반 제외 · D · L 은 음성 |
| 설정 | lr 2e-5 · 6 epoch (조기 종료 2) · 배치 32 · focal γ 1.5 · pos_weight √ 상한 5 · max_len 128 · 시드 42 · best epoch 6 |
| 선택 기준 | 회차 · 시드 = 6종 dev macro PR-AUC · 문턱 = 유형마다 dev F1 최대 |
| 문턱 | 질병 0.575 · 건기식 0.525 · 의약품 0.775 · 거짓_과장 0.375 · 소비자_기만 0.375 · 후기 0.55 · 부당 비교 0.425 · 비방 0.625 · 기능성화장품 1.01(꺼 둠) |
| 판정 로직 설정 | docs/psj/e2e_prototype · 여유 구간 0.5 · 사전 확정에 인코더 합의 요구 · 규칙 rule-0.3.0-dict |
| 파일 | 모델 zip sha256 caf0500b3d6e…543075 (405MB) · 앱 로더(app/encoder.py)가 그대로 읽는다 |
| 추론 시간 | 인코더 문장당 평균 22.7ms (중앙값 21.2 · p95 36.3 · 최대 57.5) · 판정 로직 0.8ms (p95 1.1) — 로컬 CPU · 200문장 · 10-07 측정. 배치 16 으로 묶으면 문장당 32.9ms 로 더 느리다 |

- 같은 골든 · 같은 dev 에서 v11(소성민)과 품질이 같다는 것을 확인했다(dev PR-AUC 0.714 대 0.721 · test 0.433 대 0.427). 그래서 이 문서의 실패 분석은 두 모델에 대체로 같이 해당한다.

# 2. 평가 기준 — 평가셋과 지표

| 평가셋 | 행 | 쓰임 | 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev | 749행 (v11 규칙 · 지문 4ebfcb23…) | 개선을 고르는 자리 — 회차 · 문턱 · 설정 · 채택 여부 | 학습 분할에서 뗀 것. 학습 행과 겹치지 않는다 |
| test | 2,489행 (golden test_sentence) | 보고 자리 — 최종 수치 | 봉인. 이 수치로 설정을 고르지 않는다. 재채점은 팀장 판정 뒤 (D-175) |

| 갈래 | 지표 | 뜻 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인코더 단독 | 6종 macro PR-AUC | 문턱 없이 본 유형 구분력 | ↑ |
|  | 위반 탐지율 | 유형 있는 위반 중 후보가 하나라도 선 비율 | ↑ |
|  | 정답 유형 적중률 | 유형 있는 위반 중 정답 유형이 후보에 든 비율 | ↑ |
|  | 유형 오인율 · 놓침율 | 후보는 섰지만 정답 유형이 없다 · 후보가 없다 | ↓ |
|  | 적법 문장 오탐률 | 적법 수정문구 · 조건 L 에 후보가 선 비율 | ↓ |
|  | 위반 대 적법 AUC | 「후보가 선 정도」로 위반과 적법이 갈리는가 (0.5 = 못 가름) | ↑ |
| 판정 로직 결합 | 탐지 재현율 · 확정 재현율 | 확정 ∪ 보류 후보가 정답과 겹침 · 확정만 | ↑ |
|  | 위반을 통과시킨 행 | 위반인데 「위반 없음」으로 나간 행 | ↓ |
|  | 적법 수정문구 통과율 | 수정문구가 통과(판정 대상 아님 포함)한 비율 | ↑ |
|  | selective risk · coverage | 판정을 내린 행 중 틀린 비율 · 판정을 내린 비율 | ↓ · ↑ |
| 운영 | 문장당 추론 시간 | 판정 목표 p95 3초 (D-77) 안인가 | ↓ |

- 30건 미만인 칸은 「측정 불가」로 적는다(D-40). 비율에는 Wilson 95% 구간을 붙인다.

# 3. Baseline 측정값

| 지표 | dev (749행) | test (2,489행) |
| --- | --- | --- |
| 6종 macro PR-AUC | 0.714 ± 0.004 (시드 3개) | 0.433 (진단 · 조건 M · 유형 없는 위반 제외) |
| 위반 탐지율 (하나라도) | 491/510 (96.3%) | 1,456/1,649 (88.3%) |
| 정답 유형 적중률 | 431/510 (84.5%) | 818/1,649 (49.6%) |
| 유형 오인율 | 60/510 (11.8%) | 638/1,649 (38.7%) |
| 놓침율 | 19/510 (3.7%) | 193/1,649 (11.7%) |
| 적법 수정문구에 후보 | dev 에 없음 (0행) | 96/133 (72.2%) |
| 조건 L(적법 주장)에 후보 | 2/5 (측정 불가) | 9/10 (측정 불가) |
| 위반 대 적법 AUC | 0.975 (위반 대 D · L) | 0.605 (위반 대 수정문구) |
| 거짓_과장 — 후보 → 맞음 (정밀도) | 520 → 293 (0.563) | 1,616 → 378 (0.234) |

| 판정 로직 결합 | dev | test |
| --- | --- | --- |
| 품목 앎 — 탐지 재현율 | 74.7% (148/198) | 54.3% (836/1,540) |
| 품목 앎 — 확정 재현율 | 2.5% (5) | 1.6% (24) |
| 품목 앎 — 위반을 통과시킨 행 | 0/229 | 4/1,570 |
| 품목 앎 — 적법 통과 | D 43/66 (주의사항 문구 위주) | 수정문구 6/133 (4.5%) |
| 품목 앎 — coverage · selective risk | 2.1% · 0.0% | 2.1% · 29.4% |
| 품목 모름 — 탐지 재현율 | 84.9% (434/511) | 54.1% (947/1,750) |
| 규칙만(인코더 없음) — 탐지 재현율 (품목 앎) | 11.6% | 17.0% |

- 인코더를 붙이면 탐지가 17% → 54% 로 오른다. 확정은 늘지 않는다 — 인코더 후보는 보류의 유형 후보로만 쓰기 때문이다(D-224).

- dev 와 test 의 차이가 크다. 4절의 실패 분석은 test 를 이미 본 결과로 다시 센 진단이다. 원인을 보는 데만 쓰고 문턱 · 규칙을 고르는 데 쓰지 않는다.

# 4. 실패 사례 정량화

유형 있는 위반 문장을 인코더 결과에 따라 다섯 갈래로 나눴다. 아래 둘이 실패다.

| 갈래 | 뜻 | test 1,649행 | dev 510행 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정확히 일치 | 정답 유형만 냈다 | 559 (33.9%) | 287 (56.3%) |
| 맞음 + 추가 유형 | 정답도 냈고 다른 유형도 냈다 | 237 (14.4%) | 114 (22.4%) |
| 맞음 · 일부만 | 정답이 여럿인데 일부만 냈다 | 22 (1.3%) | 30 (5.9%) |
| F1 유형 오인 | 후보는 섰지만 정답 유형이 없다 | 638 (38.7%) | 60 (11.8%) |
| F2 놓침 | 후보가 하나도 없다 | 193 (11.7%) | 19 (3.7%) |

## F1 유형 오인 — 거짓_과장으로 몰린다

| 정답 유형 | 정답 행 | 정답을 냄 (재현율) | 다른 유형만 냄 | 아무것도 안 냄 | 대신 가장 많이 낸 유형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건강기능식품_오인 | 523 | 214 (40.9%) | 239 | 70 | 거짓_과장 216 |
| 비방광고 | 203 | 35 (17.2%) | 149 | 19 | 거짓_과장 124 |
| 소비자_기만 | 214 | 104 (48.6%) | 99 | 11 | 거짓_과장 90 |
| 부당_비교광고 | 97 | 8 (8.2%) | 82 | 7 | 거짓_과장 75 |
| 의약품_오인 | 93 | 30 (32.3%) | 41 | 22 | 거짓_과장 28 |
| 거짓_과장 | 455 | 378 (83.1%) | 36 | 41 | 소비자_기만 14 |
| 질병_예방치료_표방 | 93 | 51 (54.8%) | 21 | 21 | 거짓_과장 12 |
| 후기_체험기_기만 | 35 | 6 (17.1%) | 21 | 8 | 거짓_과장 17 |

- 유형 오인 638행 중 535행에 거짓_과장이 서 있고 467행은 거짓_과장 하나만 섰다. 거짓_과장이 「광고 주장 같다」는 신호처럼 움직인다.

- 재현율이 낮은 유형은 부당 비교 8% · 비방 17% · 후기 17% · 의약품 32% 다. 앞의 둘은 이번에 확정 유형으로 편입한 새 유형(D-321)이고 학습 양성의 43 ~ 60% 가 합성 문구다.

- dev 에서도 방향은 같다 — 유형 오인 60행 중 32행이 거짓_과장 하나만 선 행이고, 비방(8/25) · 부당 비교(4/10) · 의약품(19/37)이 약하다.

## F2 놓침 — 대부분 문턱 바로 아래다

- 놓친 193행 중 187행은 가장 높은 확률이 문턱의 절반 이상(여유 구간)이다. 판정 로직에서는 통과가 아니라 보류로 남는다.

- 정답 유형은 건기식 70 · 거짓_과장 41 · 의약품 22 · 질병 21 · 비방 19 순이다.

- 여유 구간에도 들지 않은 6행 가운데 4행이 판정 로직에서 「위반 없음」으로 통과됐다(F5).

## 어디서 틀리나 — 원천 · 조건 · 품목

| 원천 (유형 있는 위반) | test 행 | 후보 | 정답 유형 적중 | 학습에 있던 행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 특수용도식품 해설서 | 1,291 | 87.5% | 47.6% | 577 (다른 구획 — 학습 ge · 평가 gs · gf) |
| 공정위 보도자료 | 95 | 91.6% | 33.7% | 0 |
| 식약처 사례집 2021 | 79 | 91.1% | 59.5% | 0 |
| 공정위 의결서 본문 | 73 | 100% | 75.3% | 2,502 |
| 화장품 광고 질의응답집 | 69 | 75.4% | 39.1% | 0 (2012 판 196) |
| 승인 기능성 문구 게시판 | 42 | 100% | 100% | 1,190 |

- 평가의 78% 가 해설서인데 학습에서는 10% 다. 학습의 42% 는 의결서다. 평가의 15%(375행)는 학습에 아예 없던 원천이다.

- dev 는 학습과 원천이 같아 이 차이가 보이지 않는다 — dev 의 적중은 의결서 90.5% · 해설서 75.9% 다.

- 조건별 적중은 C 37.8%(316/837) · B 63.3%(300/474) · A 59.8%(202/338)로, 조건 C 가 가장 약하다.

- 품목별 적중은 식품 48.5%(661/1,363) · 화장품 36.8%(28/76) · 건기식 42/42 다. 문장 길이에 따른 차이는 작다(15자 미만 53% · 60자 이상 44%).

## F3 적법 문장 오탐

| 문장 | 행 | 후보가 선 행 | 어느 유형이 섰나 |
| --- | --- | --- | --- |
| 적법 수정문구 (해설서 gf) | 133 | 96 (72.2%) | 거짓_과장 73 · 소비자_기만 17 · 질병 11 · 건기식 9 · 부당 비교 8 |
| 조건 L (적법 주장) | 10 | 9 (측정 불가) | 거짓_과장 9 |
| 참고 — 조건 M | 256 | 221 (86.3%) | 거짓_과장 188 · 소비자_기만 50 |
| 참고 — 해설서 위반문구 등 (D_기타) | 271 | 219 (80.8%) | 거짓_과장 183 |

- 위반 대 수정문구의 AUC 가 0.605 다. 문턱을 어디에 두어도 위반을 잡는 만큼 수정문구에도 선다 — 위반을 90% 잡는 자리에서 수정문구 133행 중 102행에 선다.

- 학습의 음성은 건강기능식품 원료의 주의사항 문구가 대부분이고, 광고처럼 생긴 적법 문장(수정문구)은 학습 · dev 에 0행이다.

## 판정 로직에 붙였을 때의 실패 (test · 품목 앎)

| 실패 | 행 | 까닭 |
| --- | --- | --- |
| F4 적법 수정문구가 보류로 남는다 | 127/133 | 인코더 후보가 섰다 96 · 여유 구간에 걸렸다 31 |
| F5 위반을 「위반 없음」으로 통과시킨다 | 4/1,570 | 사전 · 인코더가 모두 조용했다. 네 행 모두 해설서 문장이다 |
| F6 사전 확정이 보류로 내려간다 | 19 | 사전은 맞혔는데 인코더가 그 유형에 합의하지 않았다 (D-127) |
| F7 거의 모든 문장이 보류다 | 보류율 99.2% | 확정 재현율 1.6% — 인코더 후보는 보류의 근거로만 쓴다 |

# 5. 한계와 원인

| # | 원인 | 근거 | 걸리는 실패 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 평가와 학습의 원천이 다르다 | 평가의 78% 가 해설서(학습 10%) · 15% 는 학습에 없던 원천 · 해설서도 학습과 다른 구획 | F1 · F2 |
| C2 | 적법한 광고형 문장이 학습 · dev 에 없다 | 수정문구 0행 · 조건 L 학습 61행 · 위반 대 수정문구 AUC 0.605 | F3 · F4 |
| C3 | 거짓_과장이 유형 신호가 아니라 「광고 주장」 신호다 | 유형 오인의 84% 에 거짓_과장 · test 행의 65% 에 섬 · 「이유」 구역에서 AUC 0.58 | F1 · F3 |
| C4 | 새 유형 · 소수 유형의 실제 문구가 적다 | dev 양성 부당 비교 10 · 후기 14 · 비방 25 · 학습 양성의 43 ~ 60% 가 합성 | F1 |
| C5 | dev 가 test 를 예측하지 못한다 | 적중 dev 84.5% 대 test 49.6% · AUC 0.975 대 0.605 | 개선을 고를 수 없다 |
| C6 | 문턱 규칙(F1 최대)이 흔들린다 | F1 이 평평해 같은 품질의 모델이 0.375 와 0.575 로 갈렸다 | F2 · F3 의 자리 |
| C7 | 통과가 인코더의 침묵에 달려 있다 | 인코더가 조용해야 통과가 열리는데 C2 때문에 조용하지 않다 | F4 · F7 |

# 6. 지금까지의 시도 — Baseline 을 넘지 못한 것

| 시도 | 판 | 결과 | 왜 실패했나 |
| --- | --- | --- | --- |
| 합성 문구를 뺀다 | v10 | PR-AUC −0.0002 · 사전 기준 탈락 (위반 재현율 −3.3%p) | 빼도 품질이 같고 문턱만 옮겨 갔다 |
| 「이유」 구역을 뺀다 | v10 | PR-AUC −0.068 · 탈락 | 거짓_과장 오발은 그대로였다 (같은 재현율에서 31 ~ 35%) |
| 둘 다 뺀다 | v10 | PR-AUC −0.058 · 탈락 | 위와 같다 |
| 문턱을 시드 평균으로 고른다 | v9 | 탈락 (의약품 재현율 −21.6%p) | 문턱이 올라가 재현율이 내려갔다 |
| 합성 문구 손실 가중치 0.3 | v8.3 | 탈락 (질병 · 의약품 재현율) | PR-AUC +0.001 — 시드 잡음 안 |
| 호 단위로 학습해 유형으로 접는다 | v8.1 · v8.3 | 탈락 두 번 (질병 재현율) | PR-AUC +0.014 였지만 재현율 기준에 걸렸다 |
| 유형 9칸 + 호 보조 칸 | v8.4 | 탈락 (질병 · 소비자_기만 재현율) | PR-AUC +0.003 |
| 「이유」 구역의 거짓_과장 · 소비자_기만 손실을 끈다 | v7.5 (2차 골든) | D 오탐 63.5% → 44.3% · 양성 재현율 87.8% → 81.4% · 기준 미달 | 오탐을 줄인 만큼 위반을 놓쳤다 |
| 직접 만든 D형 음성을 더한다 | v7.4 (2차 골든) | D 오탐 95.2% → 63.5% · 재현율 97.4% → 88.2% | 만든 음성(홀드아웃 11.5%)과 실제 해설서 문장(63.5%)의 모양이 달랐다 |
| 백본을 KcELECTRA 로 | 백본 비교 | KcBERT 가 우세 | KcELECTRA 용 설정으로 다시 돌리지는 않았다 |
| 판정 규칙으로 거짓_과장 후보를 뺀다 (가정 계산) | 진단 10-06 | 적법 오탐 절반 · 위반 탐지도 절반 | 위반과 적법에서 같은 비율로 선다 |

- 공통점. 어느 시도도 위반과 적법을 가르는 힘을 올리지 못했다. 오탐을 줄이면 그만큼 위반을 놓쳤고, 탈락 사유는 대부분 문턱이 옮겨 간 것이었다.

- 배운 것. 모델 설정 · 재료 가감으로는 C1 · C2 가 풀리지 않는다. 그리고 dev 로는 그 개선을 볼 수 없다(C5).

# 7. 개선 방안과 평가표

개선마다 무엇이 얼마나 나아져야 하는지를 먼저 적는다. 「개선 후」 칸은 재평가 뒤 채운다. 재평가는 dev 에서 하고, test 는 팀장 판정 뒤 한 번 잰다.

| # | 개선 방안 | 겨냥하는 실패 · 원인 | 재평가 지표 | Baseline | 개선 후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | dev 를 보강한다 — 원천 하나를 통째로 뗀 dev · 적법 광고형 문장 dev 묶음 | C5 (선결) | dev 적중률과 test 적중률의 차이 · dev 위반 대 적법 AUC | 차이 34.9%p · dev AUC 0.975 (test 0.605) |  |
| E2 | 적법한 광고형 문장을 학습 음성에 넣는다 (수정문구류) | F3 · F4 · C2 | 적법 수정문구 오탐률 · 위반 대 적법 AUC · 수정문구 통과율 | 72.2% · 0.605 · 4.5% |  |
| E3 | 해설서 · 새 원천을 학습에 넣는다 (분할 조정 또는 원천 추가 — 팀장 판정) | F1 · F2 · C1 | 원천별 정답 유형 적중률 (해설서 · 보도자료 · 화장품 질의응답) | 47.6% · 33.7% · 39.1% |  |
| E4 | 거짓_과장을 다르게 다룬다 — 목표 재현율 문턱 · 다른 유형과 같이 설 때의 순위 | F1 · C3 | 유형 오인율 · 거짓_과장 정밀도 | 38.7% · 0.234 |  |
| E5 | 새 유형 · 소수 유형의 실제 문구를 늘린다 (부당 비교 · 비방 · 후기) | F1 · C4 | 유형별 재현율 (부당 비교 · 비방 · 후기) | 8.2% · 17.2% · 17.1% |  |
| E6 | 문턱 규칙을 바꾼다 — F1 최대 대신 목표 재현율(또는 정밀도 하한) | C6 | 시드 간 문턱 차이 · 놓침율 · 적법 오탐률 | 거짓_과장 문턱 0.375 ~ 0.575 로 갈림 |  |
| E7 | 품목을 입력에 넣는다 — 문장 앞에 품목 정보 | F1 (조건 C · 화장품) | 조건 C 적중률 · 화장품 적중률 | 37.8% · 36.8% |  |
| E8 | 통과 판단을 인코더 밖에 둔다 — 인코더는 유형 후보만 · 적법 여부는 규칙 · sLLM (팀 설계) | F4 · F7 · C7 | 수정문구 통과율 · 위반을 통과시킨 행 · 보류율 | 4.5% · 4행 · 99.2% |  |

## 순서

- E1 먼저. 재는 자가 없으면 무엇을 해도 「dev 에서는 차이 없음」으로 끝난다 — v10 실험이 그랬다. 학습 분할 안에서 할 수 있다.

- E2 · E3. 실패의 가장 큰 덩어리(C1 · C2)를 직접 겨냥한다. 골든에 넣는 것은 팀장 판정이고, 그 전에는 실험 파일로 효과만 본다.

- E6 · E4. 품질을 올리지는 않지만 동작을 예측할 수 있게 한다. 팀이 목표(탐지와 통과 중 무엇을 볼지)를 정하면 바로 할 수 있다.

- E5 · E7 · E8. 데이터 수집 · 실험 · 팀 설계가 필요한 것들이다.

## 재평가 규칙

- 개선 판은 Baseline 과 같은 dev · 같은 채점 코드로 잰다. 돌리기 전에 통과 기준을 적는다(PR-AUC 하락 0.02 · 위반 재현율 하락 2%p · 유형별 5%p · 음성 오판정 +1행).

- 실패 사례는 행 단위로 남아 있다 — 판정 로직 결과 파일(id · 정답 유형 · 인코더 후보 · 확률 · 문장 원문 없음). 개선 판도 같은 형식으로 남겨 같은 행이 어떻게 바뀌었는지 견준다.

- test 수치는 이 문서가 마지막이다. 개선 판의 test 는 팀장 판정 뒤 1회 잰다.

# 8. 필요한 판정 · 다음

- 팀장 판정 — 수정문구류를 학습 · dev 에 넣는 것 (E2) · 해설서 구획과 새 원천의 분할 (E3) · 문턱의 목표 (E6)

- E1 — 원천별 dev 지표를 내고, 원천을 통째로 뗀 dev 를 만들어 Baseline 을 다시 잰다

- 실패 사례 파일에 갈래(F1 ~ F6) 칸을 붙여 저장소 밖에 둔다

- 평가표의 「개선 후」 칸을 개선 판마다 채운다

# 9. 이 문서의 한계

- 4절의 test 수치는 한 번 잰 결과를 다시 센 진단이다. 이것으로 고른 설정을 test 에 다시 재면 누수다.

- Baseline 은 시드 하나의 모델이다. dev PR-AUC 의 시드 표준편차는 0.004 였다.

- dev 의 음성은 86행(D 81 · L 5)이고 부당 비교 · 후기 · 비방은 dev 양성이 30 미만이다.

- dev 와 test 의 PR-AUC 는 채점 행이 달라 그대로 빼지 않는다(dev 는 조건 M · 유형 없는 위반을 음성으로 넣었다).

- 6절의 v7.x 결과는 2차 골든으로 잰 것이라 지금 수치와 직접 견주지 않는다.

- 프로토타입에는 조문 검색 · 위험도 하한 · DB 가 없다. 판정 그래프에 붙이면 종착이 달라질 수 있다.

- 추론 시간은 로컬 CPU 한 대에서 한 번 잰 값이다. 배포 환경에서 다시 잰다.

근거 — 노트북 v10 실행 출력 · results_v10.json · v10 dev 행별 확률 CSV · judge_dist_{dev,test}_{uncond,cond}_20261007 (v10) · run_judge_dist.py --timing 200 출력(10-07) · 골든 원천 집계(10-07) · 판정인코더_v10_공통dev실험_test비교 · 판정인코더_오탐진단_추론시간 · 판정인코더_3차_결과보고서 · v7.4 · v7.5 결과 문서 · 강사 정기 미팅 회의록 22차 · D-40 · D-77 · D-127 · D-175 · D-224 · D-321.