SKN FINAL PROJECT · COPYLANE · 3주차 산출물

파인튜닝 기획서

판정 인코더 · sLLM(카피 재작성·생성) 통합본

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 WBS | 3W~4W · 공식 WBS 「파인튜닝」 단계 산출물 |
| 구성 | ① 판정 인코더 파인튜닝 기획서(초안 v0) — 진입점 A(문구 검수) 판정 코어 ② sLLM 파인튜닝 기획서 — 진입점 B/C(카피 재작성·생성) 개인 프로토타입 |
| 작성 | ① psj (2026-09-17) · ② 이서은 (2026-09-17) |
| 상태 | ① 초안 — 팀 파이프라인 마지막 단계, 착수 대기 · ② 개인 프로토타입 — Colab 1차 실행 완료 |
| 관계 | 인코더가 위법 유형·근거를 판정하면, 그 결과를 입력으로 받아 sLLM이 재작성 후보를 생성한다 — 진입점 A의 출력이 진입점 B/C의 입력이 되는 관계(3원 분리, D-08). |

ℹ 이 문서는 두 개의 독립 문서(인코더 파인튜닝 기획서 초안.docx · sLLM_파인튜닝_기획서_이서은.pdf)를 제출 형식상 하나로 합친 것이다. 각 파트의 원저자·원 내용은 그대로 유지했다.

PART 1

문구 검수(판정)용 인코더 파인튜닝 기획서

— 초안 (v0)

작성: psj · 작성일: 2026-09-17 · 근거: 00_설계결정기록.md(D-08·D-24~26·D-30·D-70·D-74·D-77·D-91·D-131 등) · 01_기획/02_프로젝트기획서.md(3·5·6장) · 03_데이터/전처리_사양.md

ℹ 이 문서는 초안이다. 2026-09-16 팀 디스코드 확인 결과, 팀 파이프라인 순서는 「데이터 수집 → 리랭커 → 판정 인코더 구현 → 랭그래프 파이프라인 구현 → (전체 완료 후) 팀 전체 파인튜닝」이다. 즉 이 기획서가 정의하는 파인튜닝은 개인이 먼저 진행하는 항목이 아니라 팀 파이프라인의 마지막 단계이며, 이 문서는 그 단계가 왔을 때 바로 착수할 수 있도록 설계·데이터·평가를 미리 정리해 두는 것이 목적이다. (docs/psj/인코더_파인튜닝_진행상황_2026-09-16.md 참고)

# 1. 목적과 범위

본 문서는 CopyLane 판정 코어(진입점 A: 문구 검수)에서 쓰이는 임베딩·분류 인코더의 파인튜닝 계획을 정의한다. 대상은 사전학습된 한국어 인코더 kcbert-base를 도메인 데이터로 미세조정해, 광고 문구를 입력받아 ① 제품 카테고리 ② 위법 유형(+근거 스팬) ③ 질의 의도를 예측하는 다중 헤드 모델을 만드는 것이다.

설계 원칙(D-08)에 따라 CopyLane은 판단 주체를 코드 / 인코더 / sLLM 3원으로 나눈다.

| 판단 유형 | 담당 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 제어 / 결정론적 규칙 | 코드 | 규칙이 있으면 코드가 맡는다 — 확률 모델을 쓸 이유가 없다 |
| 자연어 이해 + 출력이 유한 라벨 | 인코더 (본 문서 대상) | sLLM은 과잉, 코드는 이해를 못 한다 |
| 자유 문장 생성 | sLLM | 카피 생성 등 개방형 출력 |

카테고리 판별·위법 유형 판정·주장 스팬 추출처럼 「자연어 이해가 필요하면서 출력이 유한 라벨」인 태스크가 이 3원 분리에서 인코더의 자리이며(D-08, 기획서 3-4절), 본 파인튜닝의 범위다.

# 2. 태스크 정의

기획서 5-1절 「세 가지 필수 태스크 설계」에 따라 인코더는 아래 태스크를 멀티태스크 헤드로 수행한다.

| 태스크 | 설계 | 출력 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 카테고리 판별 | 제품 카테고리(일반/식품/건기식/화장품) → 적용 법령 선택 | 4클래스 분류 헤드 | 심의 공개목록·제재 사례 |
| 위법 유형 판정 | 위험도 5값(특이사항없음/주의/업무정지위험/과징금위험/형사위험) | 순서형 회귀(5차원) + 근거 스팬 헤드 | 행정처분기준 별표 + 과징금 고시 (D-130·D-131) |
| 질의 의도 분석 | 문구검수/법령조회/사례검색/대체문구요청/복합 | 5클래스 분류 헤드 | 골든셋 + 민원데이터 전이 |
| 주장 스팬 추출 | 문장에서 「주장」 구간을 BIO 태깅 | 토큰 분류(BIO) | 결함 주입 골든셋에서 파생 (D-30) |

ℹ 문장↔금지유형 매핑은 분류가 아니라 cross-encoder 리랭킹으로 별도 처리한다(D-12) — 클래스당 표본이 부족한 문제를, positive 수백 + negative 샘플링으로 수천 쌍을 만드는 방식으로 우회한 결정이라 본 인코더 파인튜닝과는 학습 파이프라인이 다르다.

## 2-1. 위험도 상향 조건 — 숫자 상한이 아니라 근거 스팬 조건부 (D-131)

당초 「인코더는 코드 하한 위로 최대 +1등급까지만 올릴 수 있다」는 규칙이었으나, 2026-09-03 D-131로 개정되었다. 상한이 지키려던 것은 「폭」이 아니라 「근거」였다는 문제의식에서, 인코더가 위법 유형을 확신(τ 이상)하고 근거 스팬(주장 BIO)을 함께 제시할 수 있을 때만 그 유형의 처분 기준까지 상향하도록(숫자 상한 없음) 바꿨다.

| 조건 | 결과 |
| --- | --- |
| 확신 ≥ τ ∧ 근거 스팬 있음 | 그 유형의 [별표] 위험도까지 상향 (숫자 상한 없음, 화면에 스팬 표시) |
| 근거 스팬 없음 | 상향 0 · 판정 상태 hold(low_conf) · 사각지대율 표본으로 수집 |

이 조건 때문에 인코더는 「유형」 하나만 내는 것이 아니라 유형·근거 스팬·확신 세 가지를 동시에 내는 다중 헤드로 설계해야 한다(5-1절 태스크 표와 일치, 새 태스크는 아니다). 문서 수준(긴 글·여러 문장 조합)의 위험도 변동은 인코더가 아니라 층 3 코드(D-83·D-120)가 맡는다 — kcbert-base의 max_position_embeddings=300 제약과 조합 폭발 문제 때문에 인코더는 문장 단위로만 돈다.

# 3. 모델 선정

| 후보 | 라이선스 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| beomi/kcbert-base | Apache 2.0 | 주 백본 — 분류 3헤드 멀티태스크 | D-70 확정. 네이버 뉴스 댓글 8,900만 문장(구어체) 사전학습 — 광고 문구·소비자 어휘에 KLUE-RoBERTa보다 적합 |
| KLUE-RoBERTa / KoELECTRA | 라이선스 불명 / 확인 필요 | 비교군 전용 — 배포 금지 | D-70: HF 모델카드·API JSON에 license 필드 부재 확인. 배포 안 하는 비교 실험에서만 사용 가능 |
| beomi/KcELECTRA-base | MIT | 베이스라인 비교군 | D-84: 같은 저자·도메인(댓글)·크기(0.1B)인데 PAWS +9.55, KorNLI +7.27 우세 — 성능차를 실측 후 채택 여부 판단 |

kcbert-base는 KLUE-RoBERTa 대비 라이선스가 명확하고(Apache 2.0) 도메인 적합도가 높다는 이유로 D-45를 대체해 확정됐다(2026-08-20). 다만 max_position_embeddings=300이라 문서 수준 임베딩 경로에서는 제약이 되므로, 문서 단위 판단은 인코더가 아니라 코드가 맡는다(D-131).

DAPT(광고 텍스트 도메인 적응 사전학습)를 파인튜닝 전에 선행 적용하고, 유무 비교를 실험 항목으로 둔다(5-5절).

# 4. 학습 데이터 — 결함 주입 골든셋 (D-25·D-26·D-74)

문장 단위 대량 라벨이 없다는 것이 최대 리스크였다. CopyLane은 이를 수작업·LLM 자동 라벨링이 아니라, 「승인 문구를 금지 유형 규칙에 따라 변형해 정답을 심는」 결함 주입 방식으로 해결한다(D-25). 변형 규칙표(TRANSFORM_RULES, D-74)는 양방향 단일 표로, 정방향(주입)이 인코더 학습·평가용 골든셋을, 역방향(시정)이 sLLM SFT용 (위법, 시정) 페어를 만든다 — 부산물로 변형 구간 좌표가 주장 스팬 BIO 라벨을 공짜로 제공한다(D-30 비용 해소).

## 4-1. 변환 규칙표 TRANSFORM_RULES (10종)

| ID | 정방향(주입) | 역방향(시정) | 측정 라벨 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 완화구 삭제 | 단정 → 조건부 (R2) | 확실성=확실 |
| T2 | 기능성 표현 → 질병명 치환 | 질병어 → 지향어 | V1/R4 |
| T3 | 일반식품 전환+기능성 유지 | 유형에 맞는 표현 | V3·V4/R3 |
| T4 | 의약품 어휘 삽입(치료제·처방) | 어휘 제거 | V2/R3 |
| T5 | 최상급·절대 표현 삽입 | 표현 완화 | V5/R3 |
| T6 | 후기 형식 + 대가성 미표시 | 대가성 표시 병기 | V6/R3 |
| T7 | 비교·비방 삽입 | 비교 대상 제거 | V7/R2 |
| T8 | 수치 삽입 후 산정 근거 제거 | 산정 근거 병기 (R3) | V5·V6/R3 |
| T9 | 실적 표현화 | 실적 → 예상 (R1) | 시제=과거 |
| T10 | 화장품 세포·재생 어휘 삽입 | 어휘 제거 | V2/R3 |

## 4-2. 주입 규약 요약

1문장당 의미 규칙 1개만 — 다중 라벨이면 유형별 Recall 분리 보고가 흐려짐

변형 전/후 오프셋 필수 기록 — 주장 스팬 BIO 라벨이 여기서 나온다

원본 문구도 V0 라벨로 함께 포함 (안 넣으면 전부 위법 → 클래스 불균형)

유형별 최소 150건 (train 120 / dev 30)

주입본은 test_holdout에 절대 넣지 않음 — 평가는 실사례 홀드아웃으로만

변형 규칙 ID를 샘플에 기록(rule_id) — 규칙별 검출률 분리 보고

주입과 동시에 측정 축 3종(확실성·시제·문장유형) 채움 — 규칙이 곧 라벨

provenance·redistributable을 모든 행에 기록 — 나중에 되돌릴 수 없음

## 4-3. 측정 축 3종 (D-74)

「재판정 통과율」은 결과만 재고, 변환이 실제로 의도대로 일어났는지는 재지 못한다. AI Hub 71486(문장 유형 판단, 166,339문장)의 라벨 축을 우리 변환 규칙과 1:1로 대응시켜 이 공백을 메운다.

| 축 | 값 | 대응 변환 |
| --- | --- | --- |
| 확실성 | 확실 / 불확실 | R2 단정 → 조건부 (T1 역방향) |
| 시제 | 과거 / 현재 / 미래 | R1 실적 → 예상 (T9 역방향) |
| 문장유형 | 사실 / 추론 / 예측 / 대화 | B 실증형 판정 (D-59) |

ℹ AI Hub 71486은 NOREDIST다. 이 축의 라벨러를 학습시키는 것(U1·U4 allow)은 되지만, 그 데이터를 우리 골든셋에 섞어 공개 배포하는 것은 안 된다. 71486 판별기를 쓰더라도 우리 도메인 200~300문장으로 별도 파인튜닝이 필요하다(도메인이 뉴스·매거진·도서라 그대로 쓰면 성능이 떨어진다).

## 4-4. 클래스 균형 (5-3절)

| 클래스 | 소스 |
| --- | --- |
| 위법 | 제재 사례 + 고시·가이드라인 금지 표현 목록 |
| 적법 | 심의 통과 문구 + 허용 표현 목록 + 승인 기능성 문구 + (확인 시) 공정위 무혐의 결정 |
| 경계 | 실증 필요 표현(표시광고법 제5조) — 「위법도 적법도 아닌」 제3의 클래스, Abstention의 근거 |

# 5. 학습 데이터 공급 현황 (2026-09-16 실측)

ℹ 아래는 2026-09-16 직접 확인한 상태이며, 파인튜닝 착수 시점에 재확인이 필요하다.

preprocess/golden.py가 요구하는 입력(data/derived/golden/split_manifest.json, data/derived/injected_golden.jsonl)이 로컬 저장소에 없음 — data/**는 재배포 제약으로 .gitignore 대상이라 각자 로컬에서 수집·전처리 스크립트를 돌려 만들어야 하는 산출물

/admin/api/counts 실측 결과 golden_sample 테이블 0건 — 데이터가 로컬 DB에 아직 적재되지 않음

팀 전체 골든셋 준비 상태는 팀장 확인 요청 중 (2026-09-16 기준)

DB 스키마(db/schema.sql)상 golden_sample 테이블은 판정 라벨, 측정 축 3종, 표면 변환 축, 생성 이력, split 구분, 단위(문장/낱말)까지 이미 구체적으로 설계되어 있음 — 스키마 자체는 파인튜닝 착수를 막지 않음

# 6. 일정 — 팀 파이프라인 안에서의 위치

ℹ 2026-09-16 팀 디스코드 확인: 파인튜닝은 팀 전체 파이프라인의 「데이터 수집 → 리랭커 → 판정 인코더 구현 → 랭그래프 파이프라인 구현 → 전체 파인튜닝」 마지막 단계다. 개인이 먼저 진행하는 항목이 아니다.

설계상 확정된 유일한 고정 일정은 위법 유형 클래스 확정 게이트다.

| 일자 | 이벤트 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-17 (3W 마감) | ★ 위법 유형 클래스 확정 | 인코더 학습 전 마지막 게이트 — 학습 중 클래스가 바뀌면 처음부터 다시(D-08 관련 결정) |
| 3W~4W | 데이터 전처리 결과서 / 머신러닝·딥러닝 학습결과서 / 학습한 ML/DL 모델 (T2·T3 산출물) | 작업일정 3-작업일정.md 기준 |

착수 시점이 오면 바로 시작할 수 있도록, 착수 직전 필요한 것을 아래에 체크리스트로 남긴다.

골든셋 데이터(data/derived/golden/*) 공급 경로 확보 — 현재 로컬 미보유

인코더 베이스 모델 확정 — kcbert-base로 D-70 확정, DAPT 적용 여부만 남음

preprocess/golden.py 실행 → golden_sample 테이블 적재

파인튜닝 실행 · 평가(D-74 측정 축 3종 기준)

# 7. 평가 설계 — 인코더 관련 지표 (D-77, L1)

전체 지표 체계는 docs/02_설계/평가_지표.md에 있다. 본 문서는 인코더에 직접 걸리는 지표만 발췌한다.

| 지표 | 대상 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy + 혼동행렬 | 카테고리 분류 | 법령 라우팅의 단일 실패점 — 평균이 아니라 어느 쌍이 섞이는지를 본다 |
| Span F1 | 주장 스팬 탐지 | D-74로 라벨이 공짜 — 결함을 주입한 자리가 곧 정답 스팬 |
| Recall / Precision / F1 (유형별 분리) | 위법 검출 | 결함 주입 정답과 대조, 완전 자동 |
| MAE · QWK | 위험도(순서형) | Accuracy는 부적합 — 「높음」을 「중간」으로 본 것과 「낮음」으로 본 것은 같은 오답이 아니다 |
| 보류율 + selective risk | Abstention | 보류율만 보면 전부 보류해 100%를 만들 수 있음 — 보류하지 않은 것들의 오류율과 쌍으로 본다 |
| 제약 전/후 QWK + 과소평가 건수 | 위험도 단조 제약 효과(D-131) | 완전 자동 |
| 불일치 플래그율 | 인코더 예측이 코드 하한보다 2등급 이상 낮은 비율 | 완전 자동 — 보류 트리거로 쓰임 |

## 7-1. 응답시간 예산 (L3)

| 단계 | 예산 |
| --- | --- |
| 카테고리 인코더 | < 100 ms |
| 위법 유형 인코더 | < 150 ms |
| 판정 소계 목표 | ≈ 1.1초 / p95 < 3초 |

## 7-2. 시스템 통합 — oracle ablation (L2)

각 단계를 하나씩 정답으로 갈아끼우고 최종 성능 변화를 측정한다. 예: 카테고리 분류를 정답으로 바꿨을 때 최종 Recall이 크게 오르면 고칠 곳은 검색이 아니라 분류라고 판단할 수 있다 — 새로 만들 것 없이 골든셋 정답 컬럼을 그 단계 출력 자리에 넣으면 된다.

# 8. 남은 리스크와 열린 질문

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 일정 의존 | 파인튜닝이 팀 파이프라인 마지막 단계라, 리랭커·판정 인코더 구현·랭그래프 일정이 밀리면 착수 시점도 함께 밀림 — 개인 진행도가 아니라 팀 전체 진행도에 달림 | 앞 단계 진행 상황을 주기적으로 확인, 착수 시점에 지연 없도록 데이터·모델 준비를 미리 끝내 둠 |
| 데이터 공급 | 골든셋 데이터가 아직 로컬에 없고, 팀 전체 준비 상태 미확인 | 팀장 확인 요청 진행 중 — 데이터 수집 단계 진행 중 지속 확인 필요 |
| 베이스라인 비교 미실시 | kcbert·KcELECTRA·KLUE 셋을 나란히 돌리는 비교 실험이 아직 실측되지 않음(D-70 선결 조건: uv 환경·저장소 확립 후) | 환경이 서면 선행기간 반나절로 비교 실측, 안 서면 kcbert로 진행 후 3W에 비교 추가 |
| 근거 스팬 품질 | 인코더가 스팬은 뽑았는데 근거가 엉뚱한 경우(그럴듯한 근거)는 D-131의 조건부 상향으로도 못 막음 | 사후 대조 게이트(기획서 3-5②)와 사각지대율 표본으로 보완 |

# 9. 참고 문서 (Part 1)

docs/00_설계결정기록.md — D-08(3원 배정), D-12(리랭킹), D-24~D-26(결함 주입·시정 페어), D-30(주장 원장), D-45→D-70(백본 교체), D-74(변환 규칙표·측정 축), D-77(4층 평가), D-91(회피 표기 직교 축), D-131(조건부 상향)

docs/01_기획/02_프로젝트기획서.md — 3-4·3-5절(3원 분리·단조성), 5장(전처리·모델링), 6장(평가 설계)

docs/03_데이터/전처리_사양.md — TRANSFORM_RULES 10종, 측정 축 3종, provenance 규칙

docs/01_기획/03_작업일정.md — 3W·4W 일정, 9/17 위법 유형 확정 게이트

docs/psj/인코더_파인튜닝_진행상황_2026-09-16.md — 팀 파이프라인 순서 확인, 데이터 공급 현황

PART 2

sLLM 파인튜닝

카피 재작성·생성 모델 / 데이터 선정 및 1차 프로토타입 결과

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 광고 문구의 위반 소지를 입력받아, 위험도와 소구력의 균형이 다른 재작성 후보를 생성하는 소형 언어모델의 초기 설계와 실행 결과를 정리한다. |
| 작성 | 이서은 |
| 작성일 | 2026.09.17 |
| 구분 | 개인 프로토타입 |
| 현재 상태 | Colab 1차 실행 완료 |

ℹ 팀의 정식 파인튜닝 일정과는 별개로 진행한 개인 검증이다. 모델 선정부터 데이터 구성, LoRA 학습, held-out 생성, RewriteSet 스키마 검증까지 한 사이클을 실제로 끝까지 돌려보는 데 초점을 맞췄다.

# 1. 목표와 출력 정의

새로운 출력 형식을 설계하기보다, 현재 화면과 계약 코드에 이미 정의된 형태를 그대로 학습 목표로 삼는다.

| 구성 | 역할 |
| --- | --- |
| body | 사용자에게 보여줄 재작성 본문 |
| mandatory_note | 법적·표시상 필요한 필수 병기 문구 |
| placement | 필수 문구를 어디에 배치할지에 대한 지시 |

최종 태스크: 위반 소지가 있는 광고 문구와 위반 유형·근거를 입력하면, 보수안·균형안·공격안 3개 후보를 동일한 RewriteSet 구조로 생성한다.

## 실제 서비스와의 연결

review.html의 '재작성 제안'과 generate.html의 '카피 생성'에서 같은 출력 구조를 사용한다.

단일 정답을 내는 모델이 아니라, residual_risk와 appeal_retention이 다른 후보를 제공하는 방향이다.

본문 / 필수병기문구 / 배치지시의 3분 구조는 현재 계약 코드가 전제로 하는 핵심 형식이다.

학습 출력 예시: {"body": "...", "mandatory_note": "...", "placement": "..."}

# 2. 모델 선정

선정 기준은 세 가지다. ① 한국어 카피 생성 품질, ② 개인 환경에서 반복 실험 가능한 크기, ③ 향후 활용을 막지 않는 라이선스다. 판정용 encoder가 아니라 문장을 직접 생성해야 하므로 1.5B~3B급 instruction 모델을 LoRA/QLoRA로 다루는 방향으로 좁혔다.

| 후보 | 장점 | 이번 단계 판단 |
| --- | --- | --- |
| Qwen2.5-1.5B-Instruct | 가볍고 반복 실험이 빠름. 한국어 포함 다국어 instruction 대응. | 1차 기준 모델 |
| Qwen2.5-3B-Instruct | 1.5B 대비 품질 향상을 기대할 수 있음. | 품질 부족 시 스케일업 |
| EXAONE-3.5-2.4B-Instruct | 한국어 문체 비교군으로 의미가 있음. | 라이선스 재확인 후 비교 실험 |

ℹ 1차 선택: Qwen2.5-1.5B-Instruct. 작은 데이터로 파이프라인을 빠르게 검증하고, 이후 데이터가 확보되면 3B급 모델과 품질을 비교한다.

# 3. 데이터 전략

## 3.1 원래 계획

가장 먼저 쓰려던 데이터는 transform_pair다. before_text → after_text 구조가 이미 '위반 문구 → 교정 문구' 지도학습 형태와 맞기 때문이다. 두 번째 후보는 ftc_decisions_body 등 의결서 원문에서 실제 시정 문구를 추출하는 방식이었다.

| 우선순위 | 데이터 | 활용 방식 | 장점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | transform_pair | before_text → after_text | 정제된 병렬쌍 형태 |
| 2 | 의결서 원문 | 시정 관련 필드 추출 | 실제 사례 기반 |
| 보조 | 마스킹 전/후 데이터 | 동일 샘플 비교 | 개인정보 재생산 위험 점검 |

## 3.2 실제 착수 후 변경

계획대로 데이터를 바로 확보할 수 없었다. 로컬 inventory에서는 13개 원본 소스가 모두 0건이었고, LAW_OC_KEY는 인증은 되었지만 target=ftc 조회가 계속 0건이었다. 그래서 1차 프로토타입은 '실제 수집 입력 + 직접 작성한 교정 출력'으로 전환했다.

입력: 공공 API로 수집한 실제 화장품 원료명 300건을 활용.

위반 유형: 기존 문서의 V0~V8 taxonomy와 법조문 인용을 사용.

출력: RewriteSet 형식의 교정 문구를 직접 작성. 실제 병렬 말뭉치가 아니므로 합성 데이터라는 점을 명확히 구분.

1차 15개에서 35개로 확장했고, 최종 학습 30개 / held-out 5개로 구성.

ℹ 이 변경은 '좋은 모델을 만들었다'는 결론을 내기 위한 것이 아니라, 데이터가 적어도 전체 학습·생성·검증 흐름이 실제로 동작하는지 확인하기 위한 임시 선택이다.

# 4. 전처리 및 안전성 확인

기존 preprocess/mask.py의 PII 마스킹 정책을 그대로 재사용한다. 이번 단계에서는 생성 품질 차이보다, 학습 데이터에 포함된 기관명·인명·주소를 모델이 그대로 재생산하는지 확인하는 안전성 실험의 의미가 더 크다.

| 구분 | 처리 | 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| Raw | before_text / after_text 원문 유지 | 생성 품질과 원문 재생산 여부 |
| Masked | mask.apply_policy() 적용 | 개인정보 노출 억제 효과 |

## 평가 항목

형식 정확도: 생성 결과가 RewriteSet JSON으로 정상 파싱되는가.

내용 적합성: 입력의 위반 표현을 줄이면서 핵심 제품 정보는 유지하는가.

복사 여부: 학습 원문을 불필요하게 그대로 재생산하지 않는가.

안전성: 마스킹 전후에 실명·기관명 등 민감 문자열의 재출현 차이가 있는가.

# 5. 1차 프로토타입 실행

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| 환경 | Google Colab / T4 GPU |
| 기준 모델 | Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct |
| 학습 방식 | LoRA |
| LoRA 설정 | r=8, alpha=16 / q·k·v·o_proj |
| 학습 파라미터 | 2,179,072개 (전체의 약 0.14%) |
| 프롬프트 | system + user + assistant 채팅 템플릿 |
| Loss | assistant 정답 토큰에만 적용 / 질문 토큰은 -100 마스킹 |

핵심은 모델 전체를 다시 학습하지 않고, LoRA 어댑터만 업데이트해 작은 데이터에서도 빠르게 반복할 수 있도록 한 것이다. 로컬 노트북은 8GB RAM·GPU 없음으로 실험 효율이 낮아 Colab T4로 옮겼다.

# 6. 결과

데이터를 15개에서 35개로 늘리자 학습 loss가 1.44 → 0.87로 낮아졌고, held-out 샘플은 두 실험 모두 RewriteSet 형식의 JSON을 생성했다.

| 지표 | 1차 | 2차 |
| --- | --- | --- |
| 전체 데이터 | 15개 | 35개 |
| 실제 학습 | 13개 | 30개 |
| held-out | 2개 | 5개 |
| 학습 loss | 1.44 | 0.87 |
| held-out 형식 성공 | 2 / 2 | 5 / 5 |
| 학습 스텝 | 30 | 70 |

## held-out 생성 예시

입력 | 목어석가루 함유 치약, 잇몸질환을 치료하는 의약품급 효과

생성 | {"body": "목어석가루를 담은 치약입니다.", "mandatory_note": "본 제품은 잇몸 질환 치료용 의약품이 아닙니다.", "placement": "효능 표현 바로 아래"}

## 결과 해석

확인된 것: 모델 선정 → 데이터 구성 → LoRA 학습 → unseen 입력 생성 → RewriteSet 파싱 검증까지 전체 사이클이 동작한다.

관찰된 것: 데이터가 늘어난 두 번째 실험에서 학습 loss가 낮아졌다.

아직 말할 수 없는 것: 생성 품질과 일반화 성능. 학습 샘플이 30개뿐이므로 정식 모델 성능을 판단하기에는 부족하다.

ℹ 이번 결과의 의미는 '성능 검증 완료'가 아니라 '서비스 계약에 맞는 생성 모델 파이프라인을 실제로 한 번 연결해 봤다'는 데 있다.

# 7. 다음 단계

| 우선 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 실제 병렬 데이터 확보 | transform_pair 또는 제재·시정 원문 기반 쌍 확보 |
| 2 | N=3 후보 생성 | 보수안·균형안·공격안을 한 입력에서 안정적으로 분리 생성 |
| 3 | Raw / Masked 비교 | 개인정보 재생산 여부를 샘플링해 비교 |
| 4 | 품질 평가 기준 정리 | 형식 정확도 외 내용 보존·위험 감소 지표 정의 |
| 5 | 모델 크기 비교 | 1.5B 결과가 부족할 경우 3B급과 동일 조건 비교 |

## 현재 확인이 필요한 외부 이슈

LAW_OC_KEY의 target=ftc 접근 권한 여부를 키 원소유자에게 확인.

식품안전나라 계열 API는 허용 시간대에 재시도. 특히 mfds_sanctions의 VILTCN 필드가 실제 위반 문구 확보에 유효한지 확인.

팀 공식 파이프라인과의 결합은 각 담당 구현이 정리된 뒤 인터페이스를 맞춘다.

# 8. 범위와 결론

이번 문서에서 확정한 것은 '어떤 모델로 시작할지', '어떤 출력 계약을 맞출지', '데이터가 부족한 상황에서 프로토타입을 어떻게 검증했는지'까지다. N=3 생성 방식, residual_risk·appeal_retention 산정, 판정 인코더와의 최종 연결 방식은 후속 실험에서 결정한다.

ℹ 결론: Qwen2.5-1.5B-Instruct + LoRA 조합으로 RewriteSet 생성 사이클을 검증했다. 다만 현재 데이터는 소규모 합성 중심이므로, 다음 판단의 기준은 실제 시정·제재 기반 병렬 데이터 확보 후의 재학습 결과가 되어야 한다.

## 부록. 이번 프로토타입에서 남긴 기준

작은 모델로 빠르게 사이클을 돌린 뒤, 데이터와 평가 기준이 준비되면 모델을 키운다.

서비스 계약과 학습 출력 형식을 처음부터 동일하게 유지한다.

합성 데이터와 실제 사례 데이터를 문서에서 명확히 구분한다.

형식 성공률만으로 생성 품질을 과대평가하지 않는다.