검수 판정 저장(W10) 구현 결과 보고

CopyLane · SKN32-FINAL-3TEAM · 소성민(ssm) · 2026-10-13

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 | /u/judge 의 검수 판정을 judgment · copy_sentence · work_doc 표에 저장 |
| 기준 커밋 | ssm 5af1a33 (origin/main PR #108 병합 뒤) |
| 상태 | PC 작업 트리(C:\SKN32-FINAL-3TEAM · ssm)에 반영 · 커밋 전 |
| 검증 | 전체 테스트 2,407 passed · 34 skipped · ruff 통과 · 실제 PostgreSQL 대조 통과 |
| 근거 결정 | D-307(비회원 미저장) · D-96(선택 동의 ①) · D-128(동의 ②) · D-276(품목 출처) · D-127(판정 상태) |

# 1. 요약

- 검수 판정이 DB 에 저장되지 않아 검수 이력 화면과 홈 집계가 늘 비어 있던 문제를 고쳤다(인계 10-13 §1 #8).

- 저장은 로그인한 회원 ∧ 선택 동의 ①「검수 이력 보관」을 한 경우만 한다. 비회원과 미동의 회원은 아무것도 쓰지 않는다.

- 저장이 실패해도 검수 결과 화면은 그대로 나가고, 로그에는 원문 없이 예외 종류 이름만 남는다.

- 판정 코어 · 계약 · 골든 · 사전은 바꾸지 않았다. 판정 결과를 받은 뒤 적기만 한다(D-119).

# 2. 배경

app/routers/user.py 머리말과 /u/history 설명에 「판정 결과를 judgment 표에 저장하는 코드가 아직 없어 표는 비어 있다」고 적혀 있었다. 판정은 돌지만 결과를 적는 자리가 없어 다음이 막혀 있었다.

- 검수 이력(/u/history) · 홈(/u/) 집계 — 언제나 빈 목록 · 0 건

- 과거 응답에 무엇이 나갔는지 추적 — 사실원장 10-12 ③ 「판정은 저장되지 않고 …」

- W10(BFF DB 쓰기) — D-307 이 범위만 정하고 구현은 남겨 둠

# 3. 저장 규칙

| 경우 | 저장 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 비회원 | 하지 않음 | D-307 — 비회원은 응답만 내고 문구 · 판정 · 작업 문서 모두 쓰지 않는다 |
| 회원 · 동의 ① 없음 | 하지 않음 | D-96 — 기본값은 미보관. 「①을 거부하면 이력이 남지 않는다」 |
| 회원 · 동의 ① 있음 | 저장 | D-307 · D-96 — consent_store=참 · expires_at 비움 |
| (위) + 동의 ② 있음 | 저장 · 학습 표시 | D-128 — work_doc.consent_train 에 동의 ② 를 그대로 옮김 |

미동의 회원의 행을 만들었다가 지우는 길(TTL · 파기 증명)은 만들지 않았다. 처음부터 쓰지 않는 것이 D-96 의 기본값과 가장 가깝다.

# 4. 구현 내용

## 4-1. 바뀐 파일

| 파일 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| app/judgment_store.py | 신규 | 저장 조건(should_store) · 행 만들기(build_rows) · 저장(save_review) |
| app/routers/user.py | 수정 | /u/judge 에 DB 세션 의존성 추가 · 판정 뒤 save_review 호출(3줄) · 낡은 「저장 코드 없음」 설명 두 곳 갱신 |
| tests/test_judgment_store_ssm.py | 신규 | 게이트 테스트 25건 + 실제 DB 대조 1건(COPYLANE_DB_IT=1 일 때만) |
| docs/00_거버넌스_집행계약.md | 수정 | §1-3 게이트 색인에 새 테스트 파일 한 줄 — 없으면 test_contract_index 게이트가 실패 |

## 4-2. 저장 단위

- 검수 한 번(문구 칸 여러 개) = work_doc 1행 (kind=single · owner_id=회원)

- 엔진이 나눈 문장 하나 = copy_sentence 1행 + judgment 1행 — 이력 화면(_history_rows)이 문장 단위로 읽는 구조와 같다

- 칸 추가 · 삭제 · 예시 넣기 · 고쳐 쓰기(/u/review/rewrite)는 저장하지 않는다 — 판정 버튼(all · judge:N)만 저장

## 4-3. 칸 매핑 (judgment)

| 칸 | 응답에서 가져오는 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| verdict · hold_reason | 문장의 verdict · hold_reason | 표 CHECK(4종 · 보류 사유 6종)와 같은 값 |
| product_category · _source | 응답의 category · category_source | 둘 다 있거나 둘 다 없음. 출처가 비면 classified(D-82 — /u/judge 는 품목을 넘기지 않음) |
| violation_type | 문장 위반 유형의 첫 번째 | 한 칸이라 첫 유형만. 전체 목록은 evidence.violations |
| evidence | {violations, articles} | 근거 조문(basis · doc_title 포함) 그대로 |
| evidence_span | risk.evidence_span |  |
| risk_floor · risk_final | R0~R4 → 0~4 |  |
| law_version · judged_by · attempt | 응답 값 | 칸 길이(40 · 80)에서 자름 |

## 4-4. 실패 처리

- 저장 중 어떤 예외든 rollback 후 None 을 반환한다. 화면은 반환값과 무관하게 결과를 그린다.

- 로그는 「판정 저장 실패 — 예외 종류 이름」 한 줄. 원문(영업비밀 · D-46)과 원인 문자열(접속 정보)은 남기지 않는다 — app.db.reachable 과 같은 규칙.

- 비회원 요청은 DB 를 열지 않는다 — current_user 가 쿠키가 없으면 DB 를 보기 전에 None 을 낸다.

# 5. 검증

| 검사 | 결과 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 비회원 · 미동의 회원은 쓰지 않는다 | 통과 | 세션에 add · commit 이 한 번도 없음 |
| 검수 픽스처 16종이 표의 제약을 지킨다 | 통과 | 보류 사유 짝 · 품목 출처 짝 · 확정 위험도 · 위험도 범위 · 칸 길이 · 문장 수 = 행 수 |
| 동의 ② → consent_train | 통과 |  |
| 사용자가 고른 품목은 출처와 함께 | 통과 | 20_pass_user_selected_category |
| 검수 한 번 = 문서 하나 | 통과 | 문구 2개 → work_doc 1 · 판정 = 문장 수 |
| 저장 실패 시 예외 없음 · 로그에 원문 없음 | 통과 | rollback 확인 · 원인 문자열 미포함 |
| /u/judge 경로 — 회원 저장 · 비회원 미저장 · 실패해도 200 | 통과 | 엔진은 픽스처로 대체 |
| 실제 PostgreSQL 16 — 16종 행 적재 · 이력 조회 | 통과 | CHECK · FK 통과 · /u/history 에 원문 표시 · /u/ 200 |
| 전체 테스트 · ruff | 통과 | 2,407 passed · 34 skipped · 6 xfailed |

한계 — 실제 DB 대조는 클라우드 작업 환경의 PostgreSQL 16 에 판정 관련 4개 표(user_account · work_doc · copy_sentence · judgment)만 모델에서 만들어 돌렸다. 마이그레이션으로 만든 성민님 PC 의 DB 에서는 아직 돌리지 않았다. pgvector 가 없어 전체 마이그레이션은 적용하지 못했다.

# 6. 정하지 않은 것 · 확인 필요

| 항목 | 지금 | 정할 사람 |
| --- | --- | --- |
| 파일 담당 | app/routers/user.py 는 ksr · lse 담당(D-208) — 호출 3줄과 설명만 바꿈 | 병합 전 공유 |
| 분기(전제 선택) 결과 저장 | 기록되는 판정만 저장. 분기는 미저장(D-319 결정 7 미정 · D-263 ①) | 팀장 |
| 인코더 후보 저장 | 저장하지 않음 — 판정이 아니라 추정(D-323) | 팀장 |
| 여러 위반 유형 | 판정 칸엔 첫 유형 · 전체는 evidence | 팀장(필요 시 칸 추가) |
| 미동의 회원 안내 | 「이력에 남지 않아요」가 비회원에게만 보임 — 미동의 회원은 저장되는 줄 알 수 있음 | 화면 담당 |
| 동의 철회 시 기존 행 | 정하지 않음 — 지금은 남는다 | 팀장 |

# 7. 반영 · 커밋 방법

PC 작업 트리에 4개 파일을 넣고 sha256 을 대조했다(전부 일치). 커밋 · 푸시는 하지 않았다. 아래 순서로 올린다.

① 게이트

uv run python launcher.py check

② 화면 확인 — 마이페이지에서 동의 ① 을 켠 계정으로 검수 → /u/history

③ 4개 파일만 올린다 (docs/ssm 의 다른 미추적 파일은 섞지 않는다)

git add app/judgment_store.py app/routers/user.py tests/test_judgment_store_ssm.py docs/00_거버넌스_집행계약.md

git commit -m "feat(ssm): 검수 판정 저장(W10) — 회원 ∧ 동의 ① 만 · 실패해도 응답 유지 (D-307 · D-96)"

git push origin ssm