배포 준비 통합 문서

요청 3건 · 서버 배포 스크립트 · Caddyfile · 배포 당일 체크리스트

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 | 소성민 (ssm) · 2026-10-12 |
| 검토 | 오한빈 (팀장) |
| 상태 | 초안. 1부의 요청 3건은 승인 전이고, 2~4부는 서버에서 실행해 본 기록이 없습니다. |
| 기준 | 골든 f6ccc5a7de44 · 사전 c6e29452c81b · 인코더 v10 b1205ce5484d · 코드 ohb cd4c1a0 까지 받은 상태 |
| 관련 | 배포계획 §1 · §2 · §4 / 설계결정기록 D-78 · D-79 ⑦ · D-95 · D-247 / 요청_2026-10-08_AWS_DB_분리구성_RDS / AWS_배포환경_구성_작업기록_2026-10-08 |
| 함께 낸 파일 | docs/ssm/배포/deploy_server.sh · docs/ssm/배포/Caddyfile (이 문서 2부 · 3부와 같은 내용) |

## 한눈에

배포 서버(EC2 m7i.xlarge)는 기본 설정까지 마치고 중지해 두었습니다. 프로그램을 올리기 전에 팀장님 판정이 필요한 것이 셋이고, 판정과 무관하게 미리 만들어 둘 수 있는 것이 셋입니다.

| # | 판정이 필요한 것 | 제 제안 | 회신이 필요한 때 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 배포 DB를 RDS로 분리할지 | 승인. 안 되면 서버 안 컨테이너로 그대로 진행 | 10/13 게이트 전 |
| ② | 인코더 v10 가중치와 파생물을 서버로 옮기는 방법 | 내 PC에서 SFTP로 한 번 올리기 | 첫 적재 전 (10/14 무렵) |
| ③ | 도메인 구입 여부 · 이름 · 결제 주체 | 1년짜리 도메인 하나 구입 | 10/20 까지 |

| # | 미리 만들어 둔 것 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 2부 | 서버 배포 스크립트 deploy_server.sh | 초안. 문법 검사만 통과 · 서버 미실행 |
| 3부 | Caddyfile | 초안. 도메인 자리 비어 있음 · 서버 미실행 |
| 4부 | 배포 당일 체크리스트 | 초안 |

# 1부. 요청서

## 요청 ① 배포 DB를 RDS로 분리

10-08에 낸 요청서(요청_2026-10-08_AWS_DB_분리구성_RDS)의 판정을 다시 요청드립니다. 내용은 그대로이고, 아래는 판정에 필요한 부분만 줄인 것입니다.

### 요청 내용

- 배포 DB를 EC2 안 컨테이너 Postgres가 아니라 RDS for PostgreSQL 16에 둡니다. D-78의 「단일 인스턴스 + 컨테이너 Postgres」와 다른 구성입니다.

- 코드 변경은 없습니다. 서버 .env의 DATABASE_URL 한 줄만 바뀝니다 (D-79 ⑦ 이행 경로 조건 1).

### 구성안

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 엔진 · 인스턴스 | PostgreSQL 16.x · db.t4g.small · 단일 AZ · gp3 20GB |
| 위치 · 접근 | EC2와 같은 VPC · 퍼블릭 액세스 없음 · 5432는 EC2 보안 그룹에서만 허용 |
| 생성 시점 | 10/13 게이트 직전. 그 전에는 만들지 않습니다 (유휴 과금 방지) |
| 비용 | 약 2주에 $15 ~ 30 (추정 · 미확인). 생성 화면의 월 예상 비용으로 확인 후 고칩니다 |
| 삭제 | 발표(10/26) 뒤 삭제. 중지해도 7일 뒤 자동으로 다시 켜지므로 중지로 두지 않습니다 |

### 얻는 것과 잃는 것

- 얻는 것: 서버를 다시 만들어도 적재와 임베딩을 반복하지 않습니다. 가입 계정처럼 서버에서 생기는 데이터가 자동 백업됩니다.

- 잃는 것: 유휴 과금이 생기고, 구성요소와 실패 지점이 하나씩 늡니다. 개발(컨테이너)과 배포(RDS)의 pgvector 버전이 달라질 수 있습니다.

### 판정이 필요한 것

| # | 질문 | 제 제안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RDS 분리를 승인하시는지 (D-78 변경) | 승인 요청 |
| 2 | pgvector 버전 차이를 받아들일지 (저장소 이미지는 0.8.6 고정) | 생성 직후 버전을 확인하고 migrate · embed · 검색 1건이 도는지로 판단 |
| 3 | 배포계획 문서(§1 · §2 · §4 · §7)를 누가 고칠지 | 지정해 주시면 초안을 내겠습니다 |

승인되지 않으면 서버 안 컨테이너로 그대로 진행합니다. 2부의 스크립트는 DB_MODE 값 하나(container / rds)로 두 방식을 모두 받습니다.

## 요청 ② 인코더 v10 가중치와 파생물을 서버로 옮기는 방법

### 배경

- 판정 인코더는 허브에 없는 학습 산출물입니다. 폴더에 config.json · label_scheme.json · model.safetensors · tokenizer.json 넷이 없으면 앱이 로드를 거부합니다. 가중치는 수백 MB입니다.

- 파생물(골든 · 사전 등)은 공유 저장소 CopyLane_store에 있고, 이 폴더는 팀 Google Drive입니다. data-sync는 기기에 붙어 있는 폴더에서만 받는데, Ubuntu 서버에 그 폴더를 붙이는 방법이 문서에도 코드에도 없습니다 (배포계획 §4 Phase 3 미정 항목).

- 지금 원장이 가리키는 파생물은 139개 · 약 76MB입니다 (10-12 내 PC 기준).

### 방법 비교

| 방법 | 하는 일 | 장점 | 걸리는 점 |
| --- | --- | --- | --- |
| (가) 내 PC에서 SFTP로 올리기 — 제안 | MobaXterm으로 인코더 폴더와, 원장이 가리키는 파생물 객체만 서버의 ~/CopyLane_store 에 같은 구조로 올립니다. 서버 .env의 DATA_STORE를 그 폴더로 적습니다 | 서버에 Google 계정 인증을 두지 않습니다. data-sync가 sha를 대조하므로 잘못 올라가면 멈춥니다 | 판이 바뀔 때마다 다시 올려야 합니다. 서버에 올라간 사본을 발표 뒤 지워야 합니다 |
| (나) 서버에 Drive 연결 (rclone 등) | 서버에서 공유 저장소를 직접 읽습니다 | 판이 바뀌어도 data-sync 한 번 | 서버에 팀 Drive 접근 권한이 남습니다. 도구 설치와 인증이 추가됩니다 |
| (다) 내 PC에서 적재한 DB를 덤프해 옮기기 | pg_dump로 내려 서버에서 복원 | 적재 · 임베딩을 서버에서 안 돌립니다 | 서버가 원장과 같은 판인지 대조할 길이 약합니다. 인코더 폴더는 어차피 따로 옮깁니다 |

### 판정이 필요한 것

| # | 질문 | 제 제안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 옮기는 방법 | (가) SFTP |
| 2 | 배포에 실을 인코더 판 | v10 (b1205ce5484d). 재학습 채택 판이 나오면 같은 방법으로 교체 |
| 3 | 서버로 올리는 파생물의 범위 — 재배포 불가 행을 포함할지 | 기존 미정 항목입니다. 판정 전에는 올리지 않고 기다리겠습니다 |
| 4 | 발표 뒤 서버 사본의 처리 | 인스턴스 종료와 함께 디스크 삭제 |

3번은 서버가 제3자 제공 AWS 계정이라는 점(D-78 ③)과 닿습니다. 이 판정이 나기 전에는 파생물을 서버에 올리지 않겠습니다.

## 요청 ③ 도메인

### 배경

- HTTPS는 의무입니다 (배포계획 결정 3 · 고시 제7조 제4항). Caddy의 자동 인증서 발급은 도메인이 있어야 동작합니다.

- 지금은 탄력적 IP만 있고 도메인이 없습니다. IP 주소만으로는 정식 인증서를 받을 수 없습니다.

### 판정이 필요한 것

| # | 질문 | 제 제안 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 도메인을 구입할지 | 구입. 대안은 무료 하위 도메인 서비스인데, 발표용 주소로 쓰기에 이름이 길고 서비스 중단 위험이 있습니다 |
| 2 | 이름 | copylane이 들어간 이름. 후보는 구입 화면에서 남아 있는 것을 확인해 2~3개 올리겠습니다 |
| 3 | 결제 주체와 정산 | 개인 결제가 필요한 항목입니다. 누가 결제하고 어떻게 정산할지 정해 주십시오 |
| 4 | 구입 시점 | 10/20 까지. DNS 반영과 인증서 발급 확인에 하루 이상 여유를 둡니다 (마지막 배포일 10/23) |
| 5 | 발표 뒤 | 자동 갱신을 끄고 만료시킵니다 |

비용은 1년 기준 1~2만원대로 예상합니다 (추정 · 미확인. 이름과 등록처에 따라 다릅니다). AWS 예산 30만원과는 별도 결제입니다.

## 회신

| 요청 | 판정 (승인 / 보류 / 반려) | 메모 |
| --- | --- | --- |
| ① RDS 분리 |  |  |
| ② 서버로 옮기는 방법 |  |  |
| ③ 도메인 |  |  |

# 2부. 서버 배포 스크립트 초안

배포계획 §4 Phase 3의 순서를 단계별로 실행하는 bash 스크립트입니다. 서버(Ubuntu 24.04)의 tmux 안에서 실행합니다. 첫 실행은 all로 한 번에 돌리지 않고 단계를 하나씩 확인하며 돌립니다.

| 단계 | 하는 일 | 멈추는 조건 |
| --- | --- | --- |
| preflight | docker · uv · Python 3.11.9 · ufw · swap · 디스크 · caddy 확인 | uv가 없으면 멈춤. 나머지는 [확인]으로 표시 |
| fetch | 저장소 clone 또는 fetch 후 배포 커밋으로 맞춤 | — |
| env | .env 생성(권한 600) · 에디션 cloud · 역할 replica · 모델 폴더 · 세션 비밀 생성 | —. DATABASE_URL · DATA_STORE는 직접 채우라고 안내 |
| install | uv sync --frozen --no-dev | 설치 실패 |
| model | 임베딩 모델 받기(embed --check) · 인코더 파일 4개와 지문 확인 | 파일이 없거나 지문이 b1205ce5484d 가 아니면 멈춤 |
| data | db-up(컨테이너일 때) → migrate → data-sync → load → embed | DATABASE_URL · DATA_STORE가 비었거나 5432가 0.0.0.0에 열려 있으면 멈춤 |
| verify | 골든 · 사전 지문 · 에디션 대조 | 지문이 다르면 멈춤 |
| serve | HF_HUB_OFFLINE=1 로 앱 실행 (127.0.0.1:8000) | — |

### 사람이 직접 하는 것

- 서버 .env의 DATABASE_URL과 DATA_STORE를 편집기로 채웁니다. 값은 셸 인자나 대화창에 쓰지 않습니다.

- 인코더 폴더와 파생물을 서버로 올립니다 (요청 ② 판정에 따름).

- RDS 방식이면 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; 를 한 번 실행하고 DB_MODE=rds 로 돌립니다.

### 알려진 한계

- 서버에서 실행해 본 적이 없습니다. bash 문법 검사만 통과했습니다.

- serve는 tmux 창에서 앞에 떠 있는 방식입니다. 서버가 재부팅되면 자동으로 다시 뜨지 않습니다. 상시 가동으로 가면 systemd 등록이 따로 필요합니다.

- 스크립트에는 비밀번호 · 키 · DB 접속 문자열이 없습니다.

### deploy_server.sh

#!/usr/bin/env bash

# deploy_server.sh — CopyLane 을 AWS EC2(Ubuntu 24.04)에 올리는 순서를 단계별로 실행한다.

#

#   초안 2026-10-12 · 소성민 · 🚨 서버에서 실행해 본 기록이 없다. 첫 실행은 단계를 하나씩 돌린다.

#   근거  docs/05_배포/배포계획.md §4 Phase 3 · Phase 4 / docs/ssm/AWS_배포환경_구성_작업기록_2026-10-08.docx

#

# 쓰는 법 (서버에서 · tmux 안에서)

#   tmux new -s deploy

#   bash deploy_server.sh preflight     # 1. 서버 설치 상태 점검

#   bash deploy_server.sh fetch         # 2. 저장소 받기 · 배포 커밋으로 맞추기

#   bash deploy_server.sh env           # 3. .env 자리 만들기 (비밀 값은 넣지 않는다)

#   bash deploy_server.sh install       # 4. 패키지 설치

#   bash deploy_server.sh model         # 5. 임베딩 모델 받기 · 인코더 폴더 확인

#   bash deploy_server.sh data          # 6. migrate → data-sync → load → embed

#   bash deploy_server.sh verify        # 7. 지문 대조

#   bash deploy_server.sh serve         # 8. 앱 실행 (127.0.0.1:8000 · 앞에 Caddy)

#   bash deploy_server.sh all           # 1~7 을 이어서 (serve 는 따로)

#

# 🚨 이 파일에는 비밀번호 · 키 · DB 접속 문자열을 적지 않는다. 그 값은 서버의 .env 에만 둔다.

set -euo pipefail

# ── 배포할 판 — 올리기 전에 이 여섯 줄만 확인한다 ─────────────────────────────

REPO_URL="https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN32-FINAL-3TEAM.git"

DEPLOY_REF="${DEPLOY_REF:-main}"            # 브랜치 · 태그 · 커밋. 배포 때는 커밋 해시를 권한다

APP_DIR="${APP_DIR:-$HOME/SKN32-FINAL-3TEAM}"

EXPECT_GOLDEN="f6ccc5a7de44"                 # 골든 지문 (sha256 앞 12자)

EXPECT_DICT="c6e29452c81b"                   # 사전 지문

EXPECT_ENCODER="b1205ce5484d"                # 인코더 v10 가중치 지문

MODEL_DIR="${MODEL_DIR:-$APP_DIR/models/copylane-encoder-kcbert-final}"

DB_MODE="${DB_MODE:-container}"              # container = 서버 안 pgvector 컨테이너 · rds = RDS (승인 뒤)

say()  { printf '\n\033[1m== %s\033[0m\n' "$*"; }

ok()   { printf '  [OK]   %s\n' "$*"; }

warn() { printf '  [확인] %s\n' "$*"; }

die()  { printf '  [중단] %s\n' "$*" >&2; exit 1; }

L()    { (cd "$APP_DIR" && uv run python launcher.py "$@"); }

# .env 의 한 줄을 바꾸거나 없으면 붙인다. 🚨 비밀이 아닌 값에만 쓴다.

set_env() {

local key="$1" val="$2" f="$APP_DIR/.env"

if grep -q "^${key}=" "$f"; then sed -i "s|^${key}=.*|${key}=${val}|" "$f"; else echo "${key}=${val}" >> "$f"; fi

}

get_env() { grep "^$1=" "$APP_DIR/.env" 2>/dev/null | head -1 | cut -d= -f2- || true; }

# ── 1. 서버 설치 상태 ───────────────────────────────────────────────────────

preflight() {

say "1. 서버 설치 상태 (10-08 작업기록의 확인 8개)"

[ -n "${TMUX:-}" ] && ok "tmux 안이다" || warn "tmux 밖이다 — 접속이 끊기면 작업도 끊긴다 (tmux new -s deploy)"

docker ps >/dev/null 2>&1 && ok "docker" || warn "docker ps 실패 — 그룹 권한이면 접속을 끊고 다시 들어온다"

docker compose version >/dev/null 2>&1 && ok "docker compose" || warn "docker compose 없음"

command -v uv >/dev/null && ok "uv $(uv --version | awk '{print $2}')" || die "uv 없음 — curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh"

uv python list --only-installed 2>/dev/null | grep -q "3.11.9" && ok "Python 3.11.9" || warn "Python 3.11.9 없음 — uv python install 3.11.9"

sudo ufw status | grep -q "Status: active" && ok "ufw active" || warn "ufw 가 꺼져 있다"

free -h | awk '/Swap/ {print "  [정보] swap " $2}'

df -h / | awk 'NR==2 {print "  [정보] 디스크 " $2 " 중 " $4 " 남음"}'

command -v caddy >/dev/null && ok "caddy" || warn "caddy 없음"

}

# ── 2. 저장소 ───────────────────────────────────────────────────────────────

fetch() {

say "2. 저장소 받기 — $DEPLOY_REF"

if [ -d "$APP_DIR/.git" ]; then git -C "$APP_DIR" fetch origin; else git clone "$REPO_URL" "$APP_DIR"; fi

git -C "$APP_DIR" checkout --detach "$(git -C "$APP_DIR" rev-parse "origin/$DEPLOY_REF" 2>/dev/null || echo "$DEPLOY_REF")"

ok "배포 커밋 $(git -C "$APP_DIR" log -1 --format='%h %s')"

warn "이 커밋 해시를 작업기록에 적는다 — 커밋을 바꾸면 6번(data)을 다시 돈다"

}

# ── 3. .env ────────────────────────────────────────────────────────────────

env_file() {

say "3. .env 자리 만들기"

cd "$APP_DIR"

[ -f .env ] || { cp .env.example .env; chmod 600 .env; ok ".env 를 .env.example 에서 만들었다 (권한 600)"; }

set_env COPYLANE_EDITION cloud

set_env DATA_ROLE replica

set_env COPYLANE_MODEL_DIR "$MODEL_DIR"

set_env LANGCHAIN_TRACING_V2 false

set_env LANGSMITH_TRACING false

# 세션 비밀은 서버에서 만들어 바로 넣는다 — 화면에 찍지 않는다

if [ -z "$(get_env COPYLANE_SESSION_SECRET)" ]; then

set_env COPYLANE_SESSION_SECRET "$(python3 -c 'import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))')"

ok "COPYLANE_SESSION_SECRET 을 만들어 넣었다"

fi

[ -z "$(get_env COPYLANE_SLLM_URL)" ] && ok "COPYLANE_SLLM_URL 비어 있음 (sLLM 포함 여부 미정)" || warn "COPYLANE_SLLM_URL 이 차 있다 — 판정 전에는 비운다"

warn "직접 채울 것 — DATABASE_URL (DB_MODE=$DB_MODE) · DATA_STORE (공유 저장소 폴더 경로)"

warn "편집: nano $APP_DIR/.env   🚨 값을 셸 인자나 대화창에 쓰지 않는다"

}

# ── 4. 패키지 ───────────────────────────────────────────────────────────────

install() {

say "4. 패키지 설치 (uv sync --no-dev)"

cd "$APP_DIR" && uv sync --frozen --no-dev

ok "설치 끝"

}

# ── 5. 모델 ────────────────────────────────────────────────────────────────

model() {

say "5. 모델"

L embed --check && ok "임베딩 모델(KURE-v1) 차원 확인" || die "embed --check 실패"

local miss=0

for f in config.json label_scheme.json model.safetensors tokenizer.json; do

[ -f "$MODEL_DIR/$f" ] || { warn "인코더 파일 없음 — $MODEL_DIR/$f"; miss=1; }

done

[ "$miss" = 0 ] || die "인코더 v10 폴더를 먼저 옮긴다 (운반 방법은 요청서 ② 판정 대기)"

local got; got="$(sha256sum "$MODEL_DIR/model.safetensors" | cut -c1-12)"

[ "$got" = "$EXPECT_ENCODER" ] && ok "인코더 지문 $got" || die "인코더 지문이 다르다 — $got (기대 $EXPECT_ENCODER)"

}

# ── 6. DB · 데이터 — 순서가 뜻이 있다 (migrate 가 load 앞) ───────────────────

data() {

say "6. DB · 데이터"

[ -n "$(get_env DATABASE_URL)" ] || die ".env 의 DATABASE_URL 이 비어 있다"

[ -n "$(get_env DATA_STORE)" ]   || die ".env 의 DATA_STORE 가 비어 있다"

if [ "$DB_MODE" = container ]; then

L db-up

docker compose -f "$APP_DIR/docker-compose.yml" ps | grep -q "0.0.0.0:5432" && die "5432 가 0.0.0.0 에 열려 있다" || ok "5432 는 127.0.0.1 에만"

else

warn "DB_MODE=rds — db-up 을 건너뛴다. RDS 에서 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; 를 먼저 실행했는지 확인"

fi

L migrate

L data-sync --dry-run

L data-sync

L load

L embed

ok "적재 끝"

}

# ── 7. 지문 대조 ────────────────────────────────────────────────────────────

verify() {

say "7. 지문 대조"

local g d

g="$(sha256sum "$APP_DIR/data/derived/golden/golden.jsonl" | cut -c1-12)"

d="$(sha256sum "$APP_DIR/data/derived/banned_terms.jsonl" | cut -c1-12)"

[ "$g" = "$EXPECT_GOLDEN" ] && ok "골든 $g" || die "골든 지문이 다르다 — $g (기대 $EXPECT_GOLDEN)"

[ "$d" = "$EXPECT_DICT" ]   && ok "사전 $d" || die "사전 지문이 다르다 — $d (기대 $EXPECT_DICT)"

[ "$(get_env COPYLANE_EDITION)" = cloud ] && ok "COPYLANE_EDITION=cloud" || die "COPYLANE_EDITION 이 cloud 가 아니다"

warn "DB 사전이 파일과 같은지는 평가 도구(scripts/eval_graph.py --dev)가 도는지로 본다"

}

# ── 8. 실행 ────────────────────────────────────────────────────────────────

serve() {

say "8. 앱 실행 — 127.0.0.1:8000 (밖으로는 Caddy 만 연다)"

export HF_HUB_OFFLINE=1      # 모델을 받은 뒤에는 허브로 나가지 않는다

L serve --no-reload

}

case "${1:-}" in

preflight) preflight ;;

fetch)     fetch ;;

env)       env_file ;;

install)   install ;;

model)     model ;;

data)      data ;;

verify)    verify ;;

serve)     serve ;;

all)       preflight; fetch; env_file; install; model; data; verify ;;

*) sed -n '2,22p' "$0"; exit 1 ;;

esac

# 3부. Caddyfile 초안

서버에 apt로 설치한 Caddy가 80 · 443을 받아 앱(127.0.0.1:8000)으로 넘기는 설정입니다. 인증서는 Caddy가 자동으로 발급하고 갱신합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 놓는 자리 | /etc/caddy/Caddyfile |
| 바꿀 곳 | copylane.example.com → 실제 도메인 (요청 ③) |
| 적용 | sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile && sudo systemctl reload caddy |
| 전제 | 도메인 A 레코드가 탄력적 IP를 가리킴 · 보안 그룹과 ufw에 80 · 443 열림 |

### 배포계획과 다른 점

- 배포계획의 예시는 reverse_proxy api:8000 (컨테이너 이름)입니다. 지금은 앱 컨테이너가 없어 127.0.0.1:8000 으로 적었습니다.

- /admin 과 /login 을 Caddy에서 한 번 더 404로 막았습니다. cloud 에디션에서는 앱도 이 경로를 붙이지 않습니다. 사용자 로그인 /u/login 은 막지 않습니다.

- /docs 를 닫을지는 팀 판정이 나지 않아 손대지 않았습니다.

### 배포 뒤 확인할 것

- 세션 쿠키에 Secure 가 붙는지. uvicorn은 127.0.0.1에서 온 X-Forwarded-Proto 를 기본으로 믿는 것으로 알고 있지만, launcher.py serve 에 이 옵션을 넘기는 자리가 없어 서버에서 직접 확인해야 합니다 (배포계획 Phase 4).

### Caddyfile

# Caddyfile — CopyLane 배포용 (초안 2026-10-12 · 소성민)

#

#   놓는 자리  /etc/caddy/Caddyfile   (서버에 apt 로 설치한 Caddy · 컨테이너 아님)

#   적용       sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile && sudo systemctl reload caddy

#   전제       도메인의 A 레코드가 탄력적 IP 를 가리킨다 · 보안 그룹과 ufw 에 80 · 443 이 열려 있다

#

# 🚨 서버에서 실행해 본 기록이 없다. `copylane.example.com` 을 실제 도메인으로 바꾼다.

# 🚨 앱은 127.0.0.1:8000 에만 연다 (launcher.py serve --no-reload). 8000 을 밖에 열지 않는다.

copylane.example.com {

encode zstd gzip

# 앱(uvicorn)으로 넘긴다. Caddy 가 X-Forwarded-Proto 를 붙이고, uvicorn 은 127.0.0.1 에서 온

# 그 헤더를 기본으로 믿는다 — 세션 쿠키에 Secure 가 붙는지 배포 뒤 확인한다 (배포계획 Phase 4)

reverse_proxy 127.0.0.1:8000

# cloud 에디션에서는 앱이 /admin 과 /login 을 붙이지 않는다(404). 여기서 한 번 더 막는다

@closed path /admin /admin/* /login

respond @closed 404

header {

Strict-Transport-Security "max-age=31536000"

X-Content-Type-Options "nosniff"

Referrer-Policy "same-origin"

-Server

}

# 접속 기록 — 보관 기간은 팀 판정(가입을 받을지)에 따른다

log {

output file /var/log/caddy/copylane-access.log {

roll_size 20mb

roll_keep 10

}

}

}

# 4부. 배포 당일 체크리스트

위에서 아래로 진행합니다. 「정상 결과」가 나오지 않으면 다음 줄로 넘어가지 않습니다.

### A. 올리기 전 (PC · 콘솔)

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 요청 ① ② ③ 회신 확인 | 이 문서 1부 회신 표 | 셋 다 판정됨 | ☐ |
| 2 | Budgets 알람 | AWS 콘솔 → Billing → Budgets | 50 · 80 · 100% 알람 3개 | ☐ |
| 3 | 배포 커밋 확정 | git log -1 origin/main | 해시를 작업기록에 적음 | ☐ |
| 4 | 내 PC 게이트 | uv run python launcher.py check | 실패 0 | ☐ |
| 5 | SSH 규칙 갱신 | EC2 → 보안 그룹 → 인바운드 22 | 소스가 현재 내 IP | ☐ |

### B. 서버 켜기

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 인스턴스 시작 | EC2 콘솔 → 인스턴스 시작 | 실행 중 · 상태 검사 통과 | ☐ |
| 7 | 접속 · tmux | MobaXterm 세션 → tmux new -s deploy | 프롬프트 ubuntu@ | ☐ |
| 8 | 설치 점검 | bash deploy_server.sh preflight | [중단] 없음 | ☐ |

### C. DB

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | (RDS일 때) 생성 · 확장 | CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; | extversion 조회에 버전 출력 | ☐ |
| 10 | (컨테이너일 때) 건너뜀 | data 단계가 db-up 을 실행 | — | ☐ |

### D. 애플리케이션

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 저장소 받기 | bash deploy_server.sh fetch | 배포 커밋 해시가 3번과 같음 | ☐ |
| 12 | .env 자리 | bash deploy_server.sh env | COPYLANE_EDITION=cloud | ☐ |
| 13 | .env 직접 채우기 | nano ~/SKN32-FINAL-3TEAM/.env | DATABASE_URL · DATA_STORE 채움 | ☐ |
| 14 | 패키지 | bash deploy_server.sh install | 설치 끝 | ☐ |
| 15 | 인코더 · 파생물 올리기 | 요청 ② 판정 방식 (SFTP 등) | models/ 4개 파일 · 저장소 폴더 존재 | ☐ |
| 16 | 모델 확인 | bash deploy_server.sh model | 인코더 지문 b1205ce5484d | ☐ |
| 17 | 적재 | bash deploy_server.sh data | 적재 끝 · 5432는 127.0.0.1에만 | ☐ |
| 18 | 지문 대조 | bash deploy_server.sh verify | 골든 f6ccc5a7de44 · 사전 c6e29452c81b | ☐ |
| 19 | 앱 실행 | bash deploy_server.sh serve | 127.0.0.1:8000 대기 | ☐ |
| 20 | 서버 안 확인 | curl -sI http://127.0.0.1:8000/ (다른 tmux 창) | HTTP 200 또는 302 | ☐ |

### E. HTTPS

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | DNS | 도메인 A 레코드 → 탄력적 IP | nslookup 결과가 탄력적 IP | ☐ |
| 22 | Caddyfile 적용 | sudo caddy validate … && sudo systemctl reload caddy | Valid configuration | ☐ |
| 23 | 접속 | 브라우저에서 https://도메인 | 자물쇠 표시 · 화면 뜸 | ☐ |
| 24 | HTTP 전환 | http://도메인 | https 로 넘어감 | ☐ |

### F. 배포 후 확인

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 검수 1건 | 화면에서 문구 1건 검수 | 응답 judged_by 에 +enc:b1205ce5484d | ☐ |
| 26 | 닫힌 경로 | https://도메인/admin/ · /login | 404 | ☐ |
| 27 | 포트 | 내 PC에서 도메인:8000 · :5432 · :8765 접속 | 셋 다 연결 안 됨 | ☐ |
| 28 | 쿠키 | 브라우저 개발자 도구 → 쿠키 | 세션 쿠키에 Secure | ☐ |
| 29 | 고쳐 쓰기 버튼 | 검수 화면에서 고쳐 쓰기 | 「서버에 연결하지 못했어요」 (sLLM 미포함일 때 정상) | ☐ |
| 30 | 입력 문구 로그 | tmux 창의 앱 로그 | 검수한 문구 원문이 찍히지 않음 | ☐ |

### G. 마무리

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 작업기록 | 배포 커밋 · 지문 · 소요 시간 · 막힌 곳 기록 | 문서 갱신 | ☐ |
| 32 | 안 쓸 때 중지 | EC2 콘솔 → 인스턴스 중지 | 중지됨 (실행 중 하루 약 8천원) | ☐ |
| 33 | 발표 뒤 정리 | 스냅샷 → 종료 → 디스크 삭제 → 탄력적 IP 릴리스 → RDS 삭제 | 과금 항목 0 | ☐ |

## 아직 정해지지 않은 것

- 팀 판정 대기 4건 (배포계획 §7): 클라우드에서 가입을 받을지 · /docs 를 닫을지 · 재배포 불가 행을 실을지 · sLLM을 포함할지.

- 앱을 컨테이너로 띄울지 호스트에서 띄울지. 이 문서는 호스트에서 uv로 띄우는 방식만 다룹니다. Dockerfile과 배포용 compose는 여전히 없습니다.

- pg_dump 백업과 접속기록 보관 (배포계획 Phase 5).

- 일정: 마지막 배포일 10/23 · 발표 10/26.