# 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 — sLLM(재생성) 부분 (제출본 · 3차)

공식 WBS 산출물 — 모델링 및 평가 › 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 (소스코드 포함) · 트랙 T5

「3, 4번 주제는 sLLM 파인튜닝 평가 결과 포함」 — 이 문서는 그 sLLM(재생성 에이전트) 부분이다. 판정 코어 부분은 팀장 문서(docs/03_데이터/테스트_계획_및_결과_보고서.md).

작성: 이서은(lse) · 2026-10-13 · 🔄 3차 2026-10-14 · 실행 보조: Claude Code

2차(10-13) 대비 바뀐 것: 모델 판 잠금(D-335 — 서버가 잠금의 판만 올리고 응답에 판 지문을 싣는다) · 조건부 후보 화면 ·

관문 보강(제형 앞 원료명 잘림) · 재배포 검사 보강(#25) · AI 추정 유형으로 고쳐 쓰기(사전이 조용한 문장 · D-323 보충) 측정 · 단위 시험 79 개

1차(10-06) 대비 바뀐 것: 베이스 모델 Qwen2.5-3B → Qwen3-4B-Instruct-2507(라이선스) · 1단계 v12 → q4b-v14 · 2단계에 「자연스럽게 다듬기」와 화면의 두 후보 ·

관문 규칙 보강 · 팀 평가 입력(dev 511 · D-322) 측정 추가 · 강사 질문 지표 3종 추가

🔒 예시 문구는 모두 직접 만든 문구다. 실제 광고(재배포 불가) · dev 로 잰 결과는 수치로만 적는다 — 문장 단위 결과는 docs/lse/_private/ · build/eval/(공개하지 않음).

# 1. 시험 대상 — 재생성 에이전트

CopyLane 의 에이전트 흐름에서 sLLM 은 검수(판정 코어) 뒤에 붙는 재생성 에이전트다. 검수가 위반으로 지적한 문장을 그 자리에서 고쳐 쓰고, 고친 문장은 다시 판정 코어로 돌아가 재판정을 받는다.

[판정 코어 에이전트]  문장 분할 → 품목 → 근거 검색 → 사전 → 판정 → 위험도
        │ 지적 문장 + 위반 유형 + 품목
        ▼
[재생성 에이전트 (sLLM)]
   ① 1단계 LoRA (q4b-v14) — 위반만 지운 「담백한 안」 또는 「합법화 불가」
   ② 후처리 — 원료명 · 공식 기능성 문구 · 필수 병기 조건
   ③ 관문 — 위험 출력이면 보류(사람 검토)
   ④ 2단계 LoRA (다듬기) — 식품 · 건기식 · 화장품이면 「자연스럽게 다듬은 안」 → 관문 다시
        │ 다듬은 안 + 담백한 안
        ▼
[판정 코어 에이전트]  ⑤ 재판정 — 두 안 모두. 위반 유형이 붙으면 그 안은 후보에서 뺀다 (D-119)
        ▼
  화면: 후보(최대 2안) / 조건부 후보(사람이 조건 확인) / 보류(사람 검토) / 만들지 못했어요

| 시험 대상 | 구성 요소 | 소스 |
| --- | --- | --- |
| 모델 | 베이스 Qwen3-4B-Instruct-2507(apache-2.0) · 1단계 LoRA q4b-v14 · 2단계 LoRA q4b_polish | docs/lse/train_stage1_v5.py · docs/lse/train_persona_stage2.py · docs/lse/sllm_meta.py |
| 프롬프트 | 학습 프롬프트(SYSTEM_V6) + 추론 때 사실 · 관계어 보존 규칙(P1 · 프롬프트 실험으로 채택) | docs/lse/train_stage1_v5.py(SYSTEM_SERVE) · docs/lse/prompt_experiment.py |
| 안전장치 | 후처리 · 관문 · 쓰는 법 사전 | docs/lse/postfix.py · docs/lse/stage_gate.py · docs/lse/usage_dict.py |
| 에이전트 간 연결 | HTTP 서빙 · 앱 BFF · 재판정 | docs/lse/sllm_service.py · docs/lse/persona_pipeline_e2e.py · app/routers/user.py · app/routers/sllm_client.py |

# 2. 테스트 계획

## 2-1. 무엇을 확인하나 (합격 기준)

| # | 확인할 것 | 합격 기준 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 위반 포장 없음 — 위반을 그럴듯하게 고쳐 후보로 내보내지 않는다 | 실제 광고 · 직접 만든 문제에서 0건 | 가장 큰 실패 |
| T2 | 고칠 수 없는 문구는 불가로 | 불가 기대 문구에서 후보 0 | 증명서 경로(D-32) |
| T3 | 살릴 수 있는 문구는 살린다 | 살림 비율 · 지나친 거절 수 | 「살릴 수 있는데 버리기」 줄이기 |
| T4 | 안전장치가 위험 출력을 막는다 | 알려진 위험 출력 꼴 전부 보류 | 모델이 틀려도 막는지 |
| T5 | 안전장치가 정상 출력을 지나치게 막지 않는다 | 학습 정답 중 막는 비율 | 과잉 보류는 사람 검토 부담 |
| T6 | 재판정 연결 · 팀 평가 지표 | dev 511 의 B 지표(D-322) · 재판정 탈락 · 새 위반 유형 | 에이전트 간 왕복(D-119) |
| T7 | 서빙 · 앱 연결 | 응답 형식 · 화면 분기 · 서버 없을 때 지어내지 않음 · 잠금 밖 판을 올리지 않음 | 배포 품질 · 판 통제(D-333) |
| T8 | 2단계 다듬기 | 위법 · 사실 바꿈 0 · 자연스러움 | 생성 품질 |

## 2-2. 평가셋

| 평가셋 | 크기 | 만든 방법 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실제 광고 정답표 | 105 (학습에 없던 87) | 식약처 사례집 · 화장품 광고 Q&A 문구에 「고칠 수 있음 · 조건부 · 불가」 정답 | 실전 지표 · 학습 문구에 부분으로 든 18 개는 따로 센다 |
| dev 511 | 511 | 팀 골든셋의 평가 몫(D-322 · scripts/gen_eval_inputs.py) — 정답 위반 유형 · 전제 · 품목 포함 | 팀 공통 지표(B) · 재판정 왕복 |
| 직접 만든 문제 | 117 | 살리기 40 · 원료명 14 · 뜻 보존 15(「대신 · 없이 · 무첨가」) · 불가 확대 50 | 학습에 없는 원료 · 학습 문구와 유사도 0.6 미만 |
| 관문 회귀 | 위험 27 · 정상 20 · 말투 17 · 학습 정답 1,157 | 직접 만든 위험 · 정상 출력 + 학습 정답 | T4 · T5 |
| 다듬기 시험 | 학습에 없던 제품 72 | 직접 만든 「사실 문장」 — 주제 단위로 학습에서 뺐다 | T8 |
| 앱 · 서빙 | 단위 시험 79 + 실가동 | 골든 픽스처 · 가짜 서버 / 실제 서버 · 화면 | T7 |

## 2-3. 채점 기준 (실제 광고 · 직접 만든 문제)

| 정답 | 시스템 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 불가 | 합법화 불가 | ✅ 불가를 불가로 |
| 불가 | 보류 | (안전) 보류 |
| 불가 | 후보 | 🔴 위반 포장 |
| 고칠 수 있음 · 조건부 | 후보(살릴 사실 · 조건 포함) | ✅ 살림 |
| 고칠 수 있음 · 조건부 | 합법화 불가 | 🟠 지나친 거절 |
| 고칠 수 있음 · 조건부 | 보류 | 🟡 보류(사람 검토) |

## 2-4. 누수 · 공정성 관리

판정 인코더 평가 문장과 겹치는 행은 학습 · 평가에서 뺀다. 2단계 학습은 골든셋과 겹치는 입력이 있으면 멈춘다(leak_guard).

판정 인코더로 채점하지 않는다 — 정답표 · 규칙 · 판정 코어 재판정으로 잰다.

관문 규칙은 직접 만든 문구로만 고른다 — 정답표 v2 · dev 문구로 규칙을 맞추지 않는다(D-322 원칙). dev 는 고친 뒤 한 번만 잰다.

다듬기 시험 제품은 주제 단위로 학습에서 뺀다. 🚨 첫 다듬기 시험(39 문장)은 학습 데이터와 겹쳐 버렸다 — 보고서의 수는 겹치지 않는 72 개로 잰 값이다.

생성은 그리디(무작위성 없음) — 같은 입력이면 같은 출력.

## 2-5. 환경

| 추론 · 평가 | RTX 3080 10GB · Windows 11 · .venv-sllm(torch 2.11 cu128 · transformers 5.17 · peft 0.21) · 앱 .venv(CPU) · PostgreSQL(Docker · 재판정) |
| --- | --- |
| 학습 | 1단계 v14 · 2단계 — 같은 PC(bf16 · LoRA r8/α16 · q·k·v·o · 3 epoch · lr 2e-4) · 보강 3차 v15 — RunPod RTX PRO 4500(팀장 승인 · 약 1 달러) |
| 지문 | 1단계 ea832ca31750(판 fc7b1e8f916f) · 2단계 15c24339ab34(판 13cdbea17408) · 인코더 카드 17(판 5c23c6ace615) · 골든 f6ccc5a7de44 · 사전 c6e29452c81b · dev 4ebfcb231da703b5 |

# 3. 테스트 결과

측정일 2026-10-11 ~ 14 · 채택본(1단계 q4b-v14 + P1 + 후처리 + 관문 · 2단계 다듬기 판) — 둘 다 모델 잠금 채택 판(D-335).

## 3-1. 한눈에 — 합격 기준 대비

| # | 확인할 것 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 위반 포장 없음 | 실제 광고 학습에 없던 87 · 직접 만든 117 — 모두 0건 | ✅ |
| T2 | 고칠 수 없는 문구는 불가로 | 실제 광고 불가 67 중 55 불가 · 12 보류 · 후보 0 / 직접 만든 불가 확대 40/40 막음 | ✅ |
| T3 | 살릴 수 있는 문구는 살린다 | 직접 만든 살리기 65/67 · 뜻 바뀜 0 / 실제 광고 살릴 수 있는 20 중 3(보류 11 · 지나친 거절 6) | 🟡 실전 낮음 |
| T4 | 안전장치가 위험 출력을 막는다 | 직접 만든 위험 출력 27/27 · 말투 위험 17/17 | ✅ |
| T5 | 정상 출력을 지나치게 막지 않는다 | 정상 20/20 통과 · 학습 정답 1,157 중 210 보류(18.2% — 「낱말 조각」 설계 보류 99 를 빼면 111 · 9.6%) | 🟡 보수적 |
| T6 | 재판정 · 팀 평가 지표 | dev 511 화면 후보 87(17.0%) · 재판정 탈락 0 · 새 위반 유형 0 · 식품 전제 인정 조건 0 / AI 추정 유형 404 → 후보 83(20.5%) · 탈락 0 | ✅ |
| T7 | 서빙 · 앱 연결 | 단위 시험 79/79(고쳐 쓰기 65 · 판 표지 8 · 잠금 6) · 실가동 화면(두 후보 · 조건부 후보 · 재판정) 정상 · 응답 판 지문 「채택」 | ✅ |
| T8 | 2단계 다듬기 | 학습에 없던 제품 72/72 위법 · 사실 바꿈 0 · 자연스러움은 약 절반 · dev 후보 84 중 64 통과 | ✅ 안전 · 🟡 질 |

## 3-2. 실제 광고 정답표 (T1 · T2 · T3)

| 학습에 없던 87 | 3B v12(1차) | 4B v13 | 4B v14 (채택) | 4B v15(시도) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ 불가를 불가로 | 57 | 47 | 55 | 48 |
| ✅ 살림 (조건 포함) | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 🟠 지나친 거절 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 🟡 보류 (사람 검토) | 18 | 25 | 23 | 30 |
| 🔴 위반 포장 | 0 | 4 | 0 | 1 |

4B 로 옮기며(라이선스) 처음 판(v13)이 조건부 공식 문구로 포장 4 를 냈다 → 「합법화 불가」 학습 데이터 55 행을 더한 v14 와, 「인정 · 심사 제품에서만 쓸 수 있는 문구는 후보로 내지 않는다」 안전망(조건 확인 필요 보류)으로 포장 0 으로 돌렸다.

그 대가로 살림이 8 → 3 으로 줄었다 — 안전망에 걸린 9 중 7 이 조건만 붙이면 살릴 문장이었다(안전 쪽으로 기운 선택).

보강 3차 v15(직접 만든 50 행 · RunPod 학습)는 실제 광고에서 v14 보다 나빠 채택하지 않았다.

살린 3 개는 모두 필수 병기 조건이 함께 나갔다.

## 3-3. 직접 만든 문제 (T1 · T2 · T3)

|  | 3B v12 | 4B v13 | 4B v14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 살림(살리기 · 원료명 · 뜻 보존) | 64 | 66 | 65 / 67 |
| 진짜 포장 | 1 | 0 | 0 |
| 막아야 할 것 막음 |  |  | 12 / 12 |
| 불가 확대 막음 | 31 | 38 | 40 / 40 |
| 뜻 바뀜(「대신 · 없이」가 빠져 뜻이 뒤집힘) |  |  | 0 |

프롬프트 실험(멘토 피드백) — 추론 프롬프트 4 종(P0 ~ P3)을 같은 문제로 비교해 P1(학습 프롬프트 + 사실 · 관계어 보존 규칙) 을 채택했다(살림 · 뜻 보존이 오르고 포장 0 유지).

## 3-4. 안전장치 회귀 (T4 · T5)

관문(stage_gate.py)은 1단계 출력을 사전 · 질병 · 의약품 · 숫자 · 인정 문구 대조 등으로 검사하고, 2단계 출력에는 말투 검사를 더한다. 규칙은 직접 만든 문구로만 골랐다(gate_regress.py).

| 회귀 | 결과 |
| --- | --- |
| 위험 출력(막아야 함) | 27 / 27 막음 |
| 정상 출력(통과해야 함) | 20 / 20 통과 |
| 말투 · 다듬기 출력 | 17 / 17 맞음 |
| 학습 · 평가 정답 1,157 | 210 보류(18.2%) — 「낱말 조각」 99 는 설계상 보류 · 나머지 111(9.6%)은 주로 인정 목록에 없는 개별인정형 기능성 문구 |

10-07 ~ 14 에 더한 규칙 (모두 직접 만든 예시):

| 규칙 | 막는 꼴 (직접 만든 예) |
| --- | --- |
| 뜻 바뀜 | 「국산 당면 대신 곤약면」 → 「국산 당면 곤약면」 |
| 보장 주장 | 「감량 보장 쉐이크」 |
| 기능 문구(조건 필요) | 「눈의 건강을 유지하는 데 필요」(주어 없음) |
| 체험기 몸 수치 | 「한 달에 6kg 빠졌어요 (박OO님)」 → 「6kg 가량 …」 |
| 낱말 조각 | 「견적」 · 「김치 제품」 — 살린 사실이 없음 |
| 「무」 뒤집힘 | 「무카페인 보리차」 → 「카페인 함유 보리차」 |
| 효능 주장 남음 | 「세균을 박멸하는 도마」 → 「…세균을 박멸하는 도마」 |
| 말투가 건강 낱말 · 지어낸 사실 | 「면역이 약한 아이에게 …」 · 「국내산 원료로 만든 무첨가 제품」 |
| 말투가 사실 낱말을 바꿈 | 「저온 건조해 빚은 여주」 → 「…뚱한 여주」 |
| 쓰는 법이 제품과 안 맞음 | 「비타민C 정, 물에 녹여 저어 드세요」 · 「립밤, 따뜻한 물에 타서」 |
| 🆕 제형 앞 원료명 잘림 (10-14) | 「루테인 지아잔틴 캡슐」 → 「지아잔틴 캡슐」(앞 원료를 뗌) · 꾸밈말(「쫀득한」) · 과장어만 뗀 것은 통과 |

## 3-5. 재판정 · 팀 평가 지표 — dev 511 (T6)

| D-322 B 지표 | 3B v12 | 4B v13 | 4B v14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화면 후보 (입력 대비) | 104 (20.4%) ※ | 139 (27.2%) ※ | 87 (17.0%) |
| 재판정 탈락 | 2 | 2 | 0 |
| 새 위반 유형 | 0.9% | 1.4% | 0 |
| 식품 전제인데 「인정 건기식에 한해」 조건이 붙은 후보 | 2 | 3 | 0 |
| 관문 전 낱말 삽입 | 40.4% | 31.9% | 37.0% |
| 지연 (문장당 중앙) | 7.4 초 | 8.1 초 | 7.3 초 |

※ 3B v12 · 4B v13 은 10-11 관문 보강 전에 잰 값이다(보강 뒤 화면 후보 78 · 86). v14 는 보강 뒤 생성 · 10-12 규칙까지 더하면 84.

4B v13 → v14 의 「바뀐 위험」(v13 에선 후보가 아니었는데 v14 가 후보로 낸 33 행)을 사람이 검수했다 — 위법 의심 2 를 관문 보강으로 0 으로 만든 뒤 채택.

🚨 재판정은 사전 근거로만 탈락시킨다(D-323) — 「위반 못 찾음」은 통과가 아니다. 남은 위험은 사각지대 사람 검수(D-38)로 잰다.

🆕 10-14 관문 보강(제형 앞 원료명) 뒤 v14 dev 후보 87 을 다시 관문에 넣어 봤다 — 새 규칙에 걸린 후보 0(dev 결과 변화 없음).

🆕 사전이 조용한 문장을 AI 추정 유형으로 고쳐 쓰면 (10-14 · 팀장 요청 · D-323 보충 · docs/lse/eval_guessed_dev.py)

앱과 같은 길 — 원문 판정에서 사전 유형이 없는 문장의 인코더 추정 유형(카드 17 · 잠금 채택 판)을 생성 서버에 넘기고, 고친 문장을 재판정한다.

| 단계 | 수 |
| --- | --- |
| dev 511 행의 판정 대상 문장 | 559 |
| 사전이 조용한 문장 / 그중 추정 유형이 있는 문장 | 442 / 404 |
| 생성 — 후보 · 보류 · 만들지 못했어요 | 83 (20.5%) · 239 (59.2%) · 82 (20.3%) |
| 재판정 탈락 | 0 |
| 화면 후보 | 83/404 (20.5%) |
| 그중 「AI 추정 유형 남음」 표시 | 66/83 (79.5%) |

사전 유형 기준 후보율(17.0%)과 비슷하다. 후보의 80% 에 인코더 유형이 남는다 — 재판정이 사전으로만 거르므로 이 경로에서는 「AI 추정 유형 남음」 표지와 사람 검수가 특히 중요하다.

품목별 후보 — 식품 30/134 · 제품 정보 없음 51/231 · 화장품 1/29 · 건기식 1/7(대부분 관문 보류 — 원문에 없는 낱말 · 인정되지 않은 기능성).

강사 질문 지표 3종 (10-12 미팅)

| 지표 | 정의 | 3B v12 | 4B v13 | 4B v14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 위법 문구 제거율 — 모델 출력 | 원문에서 글자로 잡히는 위반 표현(사전 · 질병 · 의약품 · 효능 주장) 중 빠진 비율 | 68.8% | 75.3% | 75.7% |
| 〃 — 화면 후보 | 관문이 남은 표현을 막는다 | 100% | 100% | 100% |
| 의미 보전 비율 | 위반 낱말을 뺀 원문 낱말 중 남은 비율(대리) | 0.49 | 0.49 | 0.43 |
| 재평가 시 보존율 | 후보를 재판정해 탈락하지 않은 비율 | 98.1% | 98.6% | 100% |

위반이 글자로 잡히는 원문은 511 중 153 뿐이다 — 나머지(과장 · 기만)는 뜻으로 판단하는 위반이라 제거율로 못 잰다.

## 3-6. 서빙 · 앱 연결 (T7)

| 시험 | 결과 |
| --- | --- |
| 단위 시험 tests/test_user_rewrite.py (GPU · DB 없이 · 가짜 서버) | 65 / 65 — 🆕 조건부 후보(재판정 · 전제 충돌이면 숨김) · AI 추정 유형으로 고쳐 쓰기 · 위반 유형을 판정 결과에서 읽음 · 재판정 탈락 → 보류 · 서버 없음 → 후보를 지어내지 않음 · 사유 A(자격형) 고쳐 쓰지 않음 · 다듬은 안 · 담백한 안 둘 다 재판정 · 다듬은 안이 떨어지면 담백한 안을 후보로 · 빈 담백한 안은 깨진 응답 |
| 판 표지 tests/test_sllm_meta.py | 8 / 8 — 기본 판(q4b-v14 · 다듬기 판 · 4B) · 어댑터와 베이스가 다르면 멈춤 · 가중치 지문 |
| 🆕 모델 잠금 tests/test_sllm_lock.py (D-333 · D-335) | 6 / 6 — 잠금의 채택 판이면 올림 · 파일 하나라도 다르면 멈춤 · 역할에 채택 판이 없으면 멈춤 · 다른 역할의 판은 안 맞음 · 잠금을 못 읽으면 멈춤 · 평가 도구만 잠금 밖 허용 |
| 사용자 화면 tests/test_user_screens.py | 통과 |
| 실가동 (DB + GPU · 검수 → 고쳐 쓰기) | 정상 — 직접 만든 식품 문장 3 개에서 「다듬은 안 · 담백한 안」이 나오고 둘 다 재판정 · 고쳐 쓰기 13 ~ 20 초 |
| 🆕 실가동 — 잠금 · 조건부 후보 (10-14) | 실제 잠금 파일로 대조해 1단계 · 2단계 모두 「채택」 · 응답 lock 칸에 판 지문 · 「주름이 완전히 사라지는 크림」(직접 만든 문장)은 「조건부 후보 — 주름 기능성화장품으로 심사 · 보고된 크림에 한함」 |

## 3-7. 2단계 다듬기 (T8)

1단계 문장은 위반만 지운 뼈대라 딱딱하다 → 고객층을 고르지 않아도 2단계가 자연스럽게 다듬는다.

| 판 | 학습 데이터 | 학습에 없던 제품 72 — 위법 · 사실 바꿈 0 | 자연스러움 |
| --- | --- | --- | --- |
| 종전 2단계(고객층 말투만) | 기능성 고시 문구 231 행 | 16/39 ※ | 「건강을 챙기세요 · 도움을 줄 수 있습니다」를 붙여 막힘 |
| 어댑터 없이 프롬프트만 | — | 2/72 | 거의 안 바뀌거나 사실(산지 · 무첨가)을 지어냄 |
| 다듬기 판 (채택) | + 직접 만든 「사실 문장 → 자연스러운 문장」 364 행(제품 모양별 쓰는 법) | 72/72 | 처음 보는 제품에서 쓰는 법이 어색한 것이 약 절반(3차 시험 22 중 약 10) |
| 안전한 말투판 (보관) | 같은 364 행 · 쓰는 법 없이 끝맺음만 | 72/72 | 틀림 없음 · 밋밋함 |

※ 학습 데이터와 겹친 첫 시험 39 문장 기준(참고).

| 1단계 「담백한 안」 (직접 만든 문장) | 2단계 「다듬은 안」 |
| --- | --- |
| 문경 오미자를 설탕에 100일 숙성한 오미자청 | …오미자청, 차갑게 두었다가 한 숟갈씩 드세요 |
| 국산 볶은 보리를 우린 보리차 | …보리차, 뜨거운 물에 우려 아침으로 즐겨 보세요 |
| 정제 어유를 담은 연질 캡슐 | …캡슐, 물과 함께 한 알 드세요 |

dev 후보 84 에 다듬기: 관문 · 규칙 통과 64(76.2%) · 재판정 전부 「위반 못 찾음」. 그러나 참고 층(부동산 · 교육 · 가전) 조각 문장에는 말이 안 되는 쓰임이 절반 가까이 붙었다 → 다듬기는 식품 · 건기식 · 화장품 품목에서만 켜고, 그 밖은 담백한 안만 낸다.

쓰는 법 사전(usage_dict.py)이 학습에 없던 시험 출력 중 틀린 쓰는 법 9 를 막았다(사전을 시험 출력을 보며 다듬었으므로 낙관적인 수).

# 4. 소스코드

| 구분 | 파일 | 실행 (저장소 루트) |
| --- | --- | --- |
| 1단계 학습 · 자체 평가 | docs/lse/train_stage1_v5.py | .venv-sllm\Scripts\python.exe docs\lse\train_stage1_v5.py --version q4b-v14 |
| 2단계 학습 · 평가 | docs/lse/train_persona_stage2.py · 다듬기 데이터 docs/lse/build_persona_polish.py | ... train_persona_stage2.py --polish |
| 판 표지(모델 · 베이스 한 곳) | docs/lse/sllm_meta.py | 환경 변수 COPYLANE_SLLM_STAGE1 · COPYLANE_SLLM_STAGE2 · COPYLANE_SLLM_BASE |
| 파이프라인 | docs/lse/persona_pipeline_e2e.py (run_one) | --rejudge 로 재판정까지 |
| 관문 · 후처리 · 쓰는 법 사전 | docs/lse/stage_gate.py · docs/lse/postfix.py · docs/lse/usage_dict.py | 회귀 docs\lse\gate_regress.py |
| 실제 광고 채점 | docs/lse/eval_answer_key.py | ... eval_answer_key.py _private/answer_key_v2_draft.jsonl --stage1 q4b-v14 |
| 직접 만든 문제 · 프롬프트 실험 | docs/lse/prompt_experiment.py | ... prompt_experiment.py P1 |
| dev 511 (D-322 B) | docs/lse/eval_gen_dev.py | gen(GPU) → uv run python docs\lse\eval_gen_dev.py score |
| dev 다듬기 | docs/lse/eval_polish_dev.py | gen → score |
| 서빙 | docs/lse/sllm_service.py | --serve --port 8765 · POST /rewrite {"text", "violation_types", "category", "polish"} |
| 앱 연결 · 단위 시험 | app/routers/user.py(review_rewrite) · app/routers/sllm_client.py · app/templates/user/_review_rewrite.html · tests/test_user_rewrite.py | uv run pytest tests/test_user_rewrite.py tests/test_sllm_meta.py |
| 재배포 검사 | docs/lse/check_redistribution.py | 커밋 전 훅 · 공개 파일에 실제 광고 문구가 들어가면 멈춤 · 🆕 띄어쓰기를 지우고 비교 |
| 🆕 AI 추정 유형 측정 | docs/lse/eval_guessed_dev.py | pick → gen(GPU) → score |
| 🆕 모델 잠금 대조 | docs/lse/sllm_meta.py(checked — app/model_lock.py 를 부른다) · models.lock.json | 서버 시작 때 자동 |

모델 가중치는 git 에 두지 않는다 — 공유 드라이브 copylane-models/ 의 copylane_sllm_lora_adapter_q4b-v14 · copylane_sllm_persona_adapter_q4b_polish 를 models/ 아래에 받는다(연결 안내 docs/lse/sLLM_연결_안내_2026-10-05.md). 쓰는 판은 models.lock.json(팀장 등재 · D-335)이 정한다.

# 5. 결론

✅ 안전 기준(T1 · T2 · T4)을 지켰다 — 실제 광고 · 직접 만든 문제에서 위반 포장 0 · 고칠 수 없는 문구에서 후보 0 · 위험 출력 27/27 차단 · dev 511 재판정 탈락 0 · 화면 후보의 위법 표현 0%.

✅ 라이선스 문제를 풀었다 — 베이스를 Qwen2.5-3B(qwen-research · 이용 제한)에서 Qwen3-4B-Instruct-2507(apache-2.0)로 옮기고, 같은 기준으로 다시 재서 채택했다.

✅ 화면에 붙었다 — 검수 화면에서 지적 문장을 그 자리에서 고쳐 쓰고, 「다듬은 안 · 담백한 안」 두 후보를 각각 재판정해 보인다. 인정 · 심사 제품에서만 쓸 수 있는 문구는 「조건부 후보」로 보인다.

✅ 판을 통제한다 — 서버는 모델 잠금의 채택 판만 올리고, 응답마다 그 문장을 쓴 판 지문을 싣는다(D-335).

🟡 실전 살리기가 낮다(실제 광고 살릴 수 있는 20 중 3) — 안전망을 우선한 결과다. 걸린 문장은 이제 「조건부 후보 — 사람이 조건 확인」으로 보인다.

🟡 다듬기의 질 — 안전은 지키지만 처음 보는 제품에서는 쓰는 법이 어색할 수 있다. 담백한 안을 함께 보이고, 식품 · 건기식 · 화장품에서만 켠다.

🔴 한계 — 재판정의 「위반 못 찾음」은 통과가 아니다(사전 근거만 · 인코더는 그림자) · 실제 광고 정답표는 Claude 초안(v2 74 개는 사람 검토 대기) · 살릴 수 있는 실제 광고가 20 개라 1 ~ 2 개 차이는 우연과 가르기 어렵다 · 정답표 v2 원천은 10-05 이전 규칙 조정에 쓰인 적이 있다(그 뒤로는 쓰지 않음) · 화장품 문장은 지금 판정 코어가 위반 유형을 특정하지 못해 고쳐 쓰기 대상이 되지 않는 경우가 많다.

다음: 사각지대 사람 검수(D-38 — 특히 AI 추정 유형이 남은 후보) · 정답표 v2 사람 검토 → 다시 측정 · 후보 3안(D-34).