AWS 배포 작업 보고 (6차)

배포 기준 main 일원화 · 도메인 · HTTPS · 보안 점검

2026-10-22 · 작성 소성민 · 대상 3팀 전원

요약 서버가 main 브랜치의 커밋만 배포하도록 전환했고(9b59728 → bfbd834), 구매한 도메인을 연결해 HTTPS 접속을 열었습니다. 이어서 실서버 기준으로 보안 점검을 마쳤습니다 — .env 권한 1건을 조치했고, 이번 일정에서 고치지 않는 남은 위험 3건을 기록했습니다. 작업 중 드러난 배포 스크립트 문제 2건도 고쳤습니다(main 반영 대기).

1. 작업 내용

① 배포 기준 main 일원화

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 사전 확인 | GitHub 에서 main = ssm = bfbd834(PR #151) · 10-21 배포 정리 커밋(f0ff005 · e9fd381)이 main 에 들어 있음 | 완료 |
| 전환 | main 판 스크립트로 main-switch 1회 실행 — 서버 판 9b59728(PR #141) → bfbd834 | 완료 |
| 구성 변경 | ~/deploy_server.sh → 저장소 사본 링크 · 서버 전용 설정 ~/.copylane-deploy 생성(DB_MODE=rds) · 손으로 넣은 관리자 허용 IP 를 설정 파일로 이동 | 완료 |
| 이어서 자동 | 패키지 설치 → DB 반영 → 지문 대조(골든 94a79fe34363 · 사전 2ff0168c4a28 · main 원장과 일치) → copylane-sllm · copylane-app 재시작 → Caddy 검사 · 적용 | 완료 |
| 확인 | check — 서버 판 = origin/main · sLLM 채택판 응답 · 8000 · 8765 안쪽만 · ssm 참조 없음 | 완료 |

② 도메인 · HTTPS

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| DNS | 가비아 DNS 관리 — @ A 레코드 → 탄력적 IP · nslookup 으로 반영 확인 | 완료 |
| 포트 | 보안 그룹 80 · 443 개방 · 서버 ufw 22/80/443 | 완료 |
| 설정 | ~/.copylane-deploy — CADDY_MODE=domain · CADDY_DOMAIN=<도메인> | 완료 |
| 적용 | deploy_server.sh caddy → 정식 Caddyfile · Let's Encrypt 인증서 자동 발급 · http → https 자동 전환 | 완료 |
| www 주소 | 가비아 www 레코드 + Caddyfile 넘김 블록 3줄로 나중에 추가 가능 | 보류 |

- 실제 접속 주소는 저장소가 공개라 이 문서에 적지 않았습니다 — 팀 채널로 공유합니다.

작업 중 겪은 문제와 해결

- 도메인 적용 후에도 http 로만 열리고 https 는 거부: 설정 파일 수정이 반영되지 않아 스크립트가 IP 판(http 전용)을 다시 적용했습니다. 설정 두 줄을 명령으로 고치고 grep 으로 확인해 해결.

- 「적용 뒤 응답이 없어 앞 판으로 되돌렸다」(HTTP 000): 스크립트가 적용 2초 뒤 한 번만 확인했는데, 첫 인증서 발급에는 10~30초가 걸립니다. 설정 자체는 맞았습니다(Caddy 로그에서 443 · 자동 전환 확인). 그 자리에서는 대기를 임시로 늘려 적용하고 서버 파일을 main 상태로 되돌렸고, 스크립트를 고쳤습니다(3장).

- `systemctl status` 가 멈춘 것처럼 보임: 페이저 화면입니다. q 로 나오고, 다음부터 --no-pager 를 붙입니다.

2. 보안 점검 결과

기준 문서는 저장소의 docs/04_보안/보안점검.md 이고, 실제 배포 서버를 대상으로 바깥(AWS) → 서버 → 외부 노출 → 앱 · 로그 순으로 점검했습니다.

| 구역 | 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| AWS | SSH(22) — 보안 그룹에서 관리자 IP 만 허용 | 통과 |
| AWS | RDS 외부 접근 차단(P3-14) · 루트 계정 MFA(P3-16) · 요금 알림(P3-17) | 점검 완료 |
| 서버 | ufw — 들어오는 연결 기본 거부 · 22/80/443 만 허용 | 통과 |
| 서버 | 밖으로 열린 포트는 22 · 80 · 443 뿐 — 앱 8000 · sLLM 8765 · Caddy 관리 2019 는 127.0.0.1 전용 · DB 5432 없음(RDS) | 통과 |
| 서버 | .env 권한 664 → 600 · ~/.copylane-deploy 600 | 조치 후 통과 |
| 서버 | 원문 · 반출 금지 데이터(P3-18) — data/raw · quarantine · g2_norepub 는 저장소의 빈 자리표시 폴더 | 점검 완료 |
| 외부 | https 자동 전환 · 보안 헤더 · /docs 등 닫는 경로 404 · /admin 허용 IP 만 · 세션 쿠키 Secure | 점검 완료 |
| 앱 · 로그 | 입력 문구가 로그에 남지 않는지(P1-4) | 점검 완료 |

남은 위험 (이번 일정에서 고치지 않음)

- 요청 횟수 제한 없음(P2-11): 검수 · 고쳐 쓰기 · 카피 생성을 반복 호출해 GPU · API 비용을 묶을 수 있습니다. OpenAI 하드 한도로 비용 쪽을 막습니다.

- 개인정보처리방침 미게시(P3-19): 실제 외부 가입을 받기 전 선행 조건입니다. 시연 기간에는 팀 · 테스트 사용으로 한정합니다.

- 접속기록 1년 보관 표 없음(P1-8): 지금은 프로세스 로그에만 남습니다.

3. 배포 스크립트 수정

| 단계 | 문제 | 고친 것 |
| --- | --- | --- |
| caddy | 적용 2초 뒤 한 번만 확인 → 첫 인증서 발급 전에 실패로 보고 앞 판으로 되돌림 | domain 판은 최대 60초, ip 판은 최대 10초까지 2초 간격으로 다시 확인 |
| env | 손으로 만든 .env 가 664 로 남아 있었음 | 있는 .env 도 매번 600 으로 맞춤 |
| check | 권한 · https 상태를 따로 봐야 했음 | .env · ~/.copylane-deploy 권한과 domain 판 https 응답을 함께 보여 줌 |

- 검증: 문법 검사 · shellcheck(새 경고 없음) · 확인 대기 4가지 경우(인증서 지연 후 성공 · 끝내 실패 · ip 즉시 성공 · ip 실패) 모의 시험 통과.

- 반영: ssm 브랜치 커밋 2개(스크립트 · README · 작업기록_1022, 이 보고서) → main 머지 후 서버에서 bash ~/deploy_server.sh update.

4. 현재 서버 구성

| 구성 요소 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 공개 진입점 | Caddy 정식판 · 도메인 · HTTPS(Let's Encrypt) · 닫는 경로 404 | 동작 |
| 배포 기준 | origin/main bfbd834 · deploy_server.sh 는 저장소 사본 링크 | 동작 |
| 앱 | copylane-app · EDITION=demo · 127.0.0.1:8000 | 동작 |
| sLLM | copylane-sllm · 127.0.0.1:8765 · 채택판 q4b-v14 | 동작 |
| 관리자 화면 | /admin — 허용 IP 1개에서만 | 동작 |
| DB | RDS PostgreSQL 16 · 외부 접근 차단 | 동작 |

5. 팀원 안내

- 접속 주소가 도메인(https)으로 바뀌었습니다. 이제 탄력적 IP 로는 화면이 열리지 않습니다.

- 관리자 화면은 등록된 IP 에서만 열립니다. 다른 장소(발표장 등)에서 쓰려면 미리 그곳 공인 IP 를 알려 주세요.

- 서버에서 코드 · 설정을 직접 고치지 않습니다. PC → main → 서버 update 순서만 씁니다. 서버에 고친 파일이 있으면 update 가 멈춥니다.

6. 앞으로 할 작업

- 스크립트 수정 main 반영 — ssm 푸시 · PR 머지 → 서버 update.

- 서비스 테스트 계획 — 오류 · 버그 점검을 포함해 기능 흐름 · 부하 · 보안 재확인 항목을 정리.

- 서비스 테스트 실시 · 결과보고서 — 계획대로 실시하고 결과를 보고서로 정리.