CopyLane

MVP 기능 확정서

다중 에이전트 기반 광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 작성 기준 | 프로젝트 기획서 v5.0 · 화면설계서 v1.0 · 요구사항정의서 v3.3 |
| 작성일 | 2026-09-09 |
| 목적 | CopyLane의 MVP 최소 범위와 목표·제외 범위를 단일 기준으로 확정 |

# 1. MVP 정의

MVP(Minimum Viable Product)는 서비스의 핵심 가치를 실제로 보여주기 위해 반드시 필요한 최소 기능만 구현한 제품 버전이다.

CopyLane에서의 MVP는 “광고 문구를 입력하면 위험한 표현을 판정하고, 근거 조문과 위험도 및 수정 방향을 제시하는 흐름이 실제로 동작하는 상태”를 의미한다.

MVP 완료 기준 문구 입력 → 카테고리 자동 판별 → 적용 법령 결정 → 문장별 위법 판정 → 위험도 산정 → 근거 조문 제시 → 수정 방향/대체 문구 또는 합법화 불가 안내

# 2. MVP 선정 기준

① 이것만으로 end-to-end 데모가 성립하는가

② 결과를 측정·검증할 수 있는가

③ 후속 기능이 없어도 독립적으로 동작하는가

④ CopyLane의 핵심 차별점(자동 법령 라우팅, 근거 기반 판정, 안전한 보류)을 보여주는가

# 3. MVP 기능 확정

최소 제품 범위는 기획서 v5.0의 MVP 확정 기준을 따른다. 총 9개 기능을 MVP 필수 기능으로 확정한다.

| ID | 기능 | 관련 화면 | 구분 | Phase | MVP 구현 범위 | 확정 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 광고 문구 검수 | SCR-RV-01~02 | 필수 | Phase 0 | 텍스트 입력부터 문장별 판정 결과까지 | 제품의 본체. 이것 없이는 데모가 성립하지 않음 |
| F-02 | 카테고리 자동 판별·교정 | SCR-RV-02 | 필수 | Phase 0 | 제품 카테고리 자동 판별, 적용 법령 결정, 사용자 교정 | 사용자가 법령을 몰라도 동작하는 핵심 차별점 |
| F-03 | 근거 조문·유사 제재 사례 | SCR-RV-02 | 필수 | Phase 0 | 위반 유형별 근거 조문과 유사 사례 제시 | 근거 없는 판정은 준법 검수 도구로서 불충분 |
| F-04 | 위험도 산정·배지 | SCR-RV-02 | 필수 | Phase 0 | 위험도 산정 및 상태 배지 표시 | 판정 결과 객체 기반으로 재현 가능한 위험도 표시 |
| F-05 | 대체 문구 / 합법화 불가 안내 | SCR-RV-02 | 필수 | Phase 0~2 | 사유별 응답 분기, 가능한 경우 대체 문구 재판정 | 위험 고지에서 실제 수정 행동으로 연결 |
| F-06 | 판정 보류(Abstention) | SCR-RV-02 | 필수 | Phase 1 | 확신 부족·판정 충돌·근거 미발견 시 보류 | 모르는 경우 확정 답을 내지 않는 안전장치 |
| F-13 | 보관 동의 관리 | 공통/회원가입 | 필수 | Phase 0 | 기본 미저장, 동의 시에만 이어서 쓰기·개정 알림용 저장 | 기본 미저장 원칙을 제품 기능으로 구현 |
| F-14 | 소스 등급 판정·2인 확인 | 관리자 근거 관리 | 필수 | Phase 0 | 소스 등급·용도 판정, 2인 확인, 미승인 차단 | 데이터 거버넌스를 코드와 화면으로 강제 |
| F-15 | 법령·고시 수집·버전 관리 | SCR-AM-03 연계 | 필수 | Phase 0 | 법령·고시 수집, 버전·검증 상태 관리 | 판정 근거의 최신성·추적성 확보 |

최종 MVP 필수 기능: F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, F-13, F-14, F-15 — 총 9건

# 4. MVP 목표선 기능

필수 9건이 안정적으로 동작한 이후 구현하는 기능이다. 없어도 MVP 데모는 성립하지만, 프로젝트 목표 수준과 차별화 완성도를 높인다.

| ID | 기능 | 관련 화면 | Phase | 목표 구현 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-07 | 근거 질의응답 | SCR-RV-03 | Phase 1 | 검수 결과 기반 질의 + 근거 조문 링크 |
| F-16 | 배치 검수(CSV) | 관리자 | Phase 1 | CSV 일괄 판정 및 리포트 |
| F-17 | 판정 품질 통계 | SCR-AM-01 | Phase 1 | 카테고리·위반 유형·보류 비율 등 집계 |
| F-08 | 준법 카피 생성 | SCR-GN-01~03 | Phase 3 | 판정 코어를 통과한 카피 생성 |
| F-09 | 지향 키워드 사전 선별 | SCR-GN-02 | Phase 3 | 허용/차단 키워드 및 차단 근거 |
| F-10 | 리스크-소구력 3안 | SCR-GN-03 | Phase 3 | 보수/균형/공격 3안 |
| F-11 | 승인 문구 원장·재검증 알림 | 일부 화면 | Phase 3 | 최소형 문서 관리 및 재검증 상태 |
| F-12 | 상세페이지 템플릿 조립 | SCR-AD-01~03 | Phase 3 | 템플릿 1종, 승인·판정 통과 문구만 사용 |

# 5. MVP 제외 범위

| 기능 | 판정 | 제외 근거 |
| --- | --- | --- |
| 이미지 판정(OCR·VLM) | 제외 | 이미지 골든셋이 없어 정확도를 주장하기 어렵고, 일부 판정은 전체 검수로 오해될 수 있음 |
| URL 자동 크롤링 | 제외 | ‘내 페이지만’이라는 범위를 시스템적으로 강제하기 어려움 |
| 의료광고·의료기기 | 제외 | 현재 프로젝트의 3개 대상 법령 범위를 벗어남 |
| 커뮤니티·결제·인증 확장 | 제외 | 핵심 판정 코어와 직접 관련 없는 운영·사업 기능 |
| 자유형 페이지 에디터 | 제외 | 템플릿 조립 범위를 넘어 페이지 편집기로 확장되는 것을 방지 |

# 6. 공통 UI와 MVP 핵심 기능의 구분

로그인, 회원가입, 홈, 토스트, 모달, GNB 등은 MVP 핵심 가치 기능이 아니라 MVP를 동작시키기 위한 공통·지원 기능으로 분류한다. 따라서 요구사항 건수와 MVP 기능 건수를 동일하게 보지 않는다.

| 구분 | 예시 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 제품 핵심 기능 | F-01~F-06, F-13~F-15 | MVP 9건 |
| 공통·지원 기능 | 로그인, 회원가입, 권한 분기, GNB, 모달/토스트 | 구현 필요 가능, MVP 기능 건수에는 미포함 |
| 후속·확장 기능 | F-07~F-12, F-16~F-17 | 목표선/후속 Phase |

# 7. 문서 간 정합성 확인 및 반영 사항

기획서와 화면설계서를 함께 적용할 때 아래 항목은 구현 기준을 하나로 통일해야 한다.

| 항목 | 문서 간 차이 | 확정 처리 |
| --- | --- | --- |
| 참고자료 첨부 | 화면설계서에는 이미지·문서 첨부가 있으나, 기획서 F-01은 판정 입력을 텍스트로 한정 | 첨부 UI를 유지하더라도 판정 대상은 텍스트만으로 제한. 이미지 내용은 판정하지 않음을 명시 |
| 보관 동의 기본값 | 화면설계서 회원가입은 선택 동의 기본 ON, 기획서 F-13은 기본 미저장 원칙 | MVP 기준은 기본 미저장. 선택 동의가 저장과 연결된다면 기본 OFF로 조정 |
| AI 광고 포맷 | 화면설계서에는 SNS/블로그/상세페이지/배너가 보이지만 기획서는 템플릿 1종만 목표 | MVP/Phase 3 구현은 템플릿 1종으로 제한하고 나머지는 비활성 또는 향후 지원 표시 |
| 관리자 지표 | 화면설계서 대시보드에 매출 지표가 있으나 결제는 MVP 범위 밖 | 실데이터가 없으면 데모용 하드코딩 여부를 명시하거나 MVP 운영 지표에서 제외 |

# 8. MVP 완료 판정 기준

□ 광고 문구 1건이 입력부터 결과까지 end-to-end로 한 바퀴 동작한다.

□ 카테고리와 적용 법령이 자동으로 결정되고 사용자가 교정할 수 있다.

□ 문장별 판정 결과에 위험도와 근거 조문이 함께 표시된다.

□ 위반 사유에 따라 대체 문구, 요건 안내 또는 합법화 불가 안내가 분기된다.

□ 확신이 낮거나 근거가 부족한 경우 ‘통과’가 아니라 ‘판정 보류’로 처리된다.

□ 사용자 원문은 기본 미저장 원칙을 지킨다.

□ 판정에 사용하는 데이터 소스는 등급·용도 및 2인 확인 절차를 통과한다.

□ 법령·고시의 버전과 검증 상태를 추적할 수 있다.

# 9. 최종 확정 문구

CopyLane의 MVP는 광고 문구를 입력하면 제품 카테고리와 적용 법령을 자동 판별하고, 문장별 위법 소지·위험도·근거 조문을 제시하며, 판정 결과에 따라 수정 방향 또는 합법화 불가 안내를 제공하는 최소 제품이다. 기본 미저장과 데이터 소스 2인 확인·버전 관리를 포함하며, 총 9개 기능을 MVP 필수 범위로 확정한다.

기준 문서: CopyLane 프로젝트 기획서 v5.0 / 화면설계서 v1.0 / 요구사항정의서 v3.3