CopyLane 배포 점검 보고서

g4dn.xlarge 배포 기준 · 보안 · 대규모 트래픽(과부하) · 비용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 | 소성민 (ssm) · 2026-10-14 |
| 점검 대상 | origin/main 160224d 의 앱 코드 · docs/ssm/배포/deploy_server.sh · Caddyfile · AWS_배포계획_g4dn.xlarge_소성민_20261014 |
| 점검 방법 | 코드 판독 · 성민 PC 실측(10-14 판정 실험 28건) · 가격표 2곳 대조. 서버(g4dn)에서 실행해 본 기록은 없습니다. |
| 관련 | 배포계획 §1-2 · §7 / 보안점검 P1-4 · P1-7 · P2-10 · P2-22 / D-43 · D-78 · D-213 · D-333 |

결론 ① 보안 — 서버 노출 범위 · 로그인 · 쿠키 · 헤더는 탄탄합니다. 가장 큰 빈틈은 로그인 없이 부를 수 있는 기능에 요청 횟수 제한이 없는 것 입니다. ② 대규모 트래픽 — 견디지 못합니다. 이 구성은 발표 · 시연용 서버 한 대 입니다. 검수는 동시 십여 명, 고쳐 쓰기는 동시 3~5명이 한계로 추정합니다. ③ 비용 — 계산 방식은 맞습니다. 부가세 · 이미 쓴 금액 · 환율을 보정해도 권장안(C안, 약 16.8만원)은 예산 안 이고, 12일 상시 가동(약 29만원)은 불가 로 확정합니다.

| # | 바로 할 일 | 담당 | 때 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caddy 에서 /docs · /redoc · /openapi.json · /fixtures 닫기 · 본문 크기 제한 | 소성민 (배포 파일) | 첫 배포 전 |
| 2 | 앱 동시 처리 상한 · 고쳐 쓰기 대기 상한(「혼잡」 응답) | 코드 담당 (요청서) | 10/20 부하 시험 전 |
| 3 | 서버에서 부하 시험 (검수 동시 10 · 30명, 고쳐 쓰기 동시 3 · 6명) | 소성민 | 10/20 전 |
| 4 | 가입 화면 · /docs 공개 여부 판정 | 팀장 | 첫 배포 전 |
| 5 | IMDSv2 강제 · SSH 강화 · 자동 재부팅 끄기 | 소성민 (콘솔 · 서버) | 첫 배포 전 |
| 6 | 청구서에서 부가세 포함 여부 · 이미 쓴 금액 확인 | 소성민 (콘솔) | 오늘 |

# 1. 보안

## 1-1. 이미 잘 돼 있는 것 (코드로 확인)

| 항목 | 근거 |
| --- | --- |
| 앱 노출 범위 | launcher.py serve 가 127.0.0.1 이 아니면 --allow-remote 없이 멈춥니다 (D-254). 밖으로는 Caddy(80 · 443)만 엽니다. |
| 관리자 화면 | COPYLANE_EDITION=cloud 이면 관리자 라우터와 /login 이 아예 붙지 않습니다 (404 · D-213). Caddy 에서도 한 번 더 막습니다. |
| 비밀번호 | Argon2id (PHC 문자열 · DB 제약으로 강제). 약한 해시로 조용히 떨어지지 않습니다. |
| CSRF | 쿠키 · 폼 이중 제출 토큰 + SameSite=Lax 쿠키. 로그인 · 가입 · 계정 변경에 적용. |
| 세션 쿠키 | HttpOnly · SameSite=Lax · HTTPS 일 때 Secure. Caddy 가 같은 서버(127.0.0.1)에서 넘기므로 uvicorn 기본 설정이 HTTPS 로 인식할 것으로 봅니다 — 배포 뒤 확인 항목. |
| 로그인 시도 제한 | 이메일 단위 · 실패가 쌓이면 5분 잠금 · 없는 계정과 틀린 비밀번호를 같은 답으로. |
| 보안 헤더 | nosniff · X-Frame-Options DENY · Referrer-Policy · Permissions-Policy · 모든 응답에 CSP (script-src self). |
| 입력 제한 | 문구 길이 상한 · 한 번에 5건 · 고쳐 쓰기 회차 5회 · 본문 크기 상한. |
| 로그 | 문구는 mask() 를 지나 남고, 오류 원인을 응답에 담지 않습니다. LangSmith 추적 꺼짐 (D-43). |
| sLLM 서버 | 127.0.0.1:8765 고정 (코드). 보안 그룹 · Caddy 어디에도 열지 않습니다. |

## 1-2. 고쳐야 할 것

| # | 문제 | 왜 위험한가 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 요청 횟수 제한이 없음 — 로그인 없이 부를 수 있는 /u/judge · /u/review/rewrite · /judge · /search | 스크립트로 반복 호출하면 CPU(검수)와 GPU(고쳐 쓰기)가 묶여 서비스가 멈춥니다. 앱 코드에 제한이 없고, apt 로 설치한 Caddy 에는 요청 제한 기능이 없습니다. | 앱에 동시 처리 상한 · 고쳐 쓰기 대기 상한을 요청(코드 담당). 당장은 Caddy 본문 크기 제한. |
| 2 | /docs · /redoc · /openapi.json 공개 | API 목록이 보이고 /judge · /search 를 직접 부르기 쉬워집니다. 이 경로는 CSP 면제입니다. | Caddyfile 차단 목록에 추가. 팀 판정 대기 항목이지만 판정 전에는 닫아 둡니다. |
| 3 | 카피 생성(GPT)이 로그인 없이 열림 | 서버에 COPYLANE_COPYGEN=gpt 와 OpenAI 키를 넣으면 누구나 OpenAI 비용을 쓸 수 있습니다. | 서버에서는 끕니다 (지금 스크립트는 이 값을 넣지 않음). verify 단계에 꺼짐 검사 추가. |
| 4 | 가입 화면 /u/signup 이 cloud 에서도 열림 | 이름 · 이메일(개인정보)을 받게 됩니다. 처리방침 · 접속기록 보관은 팀 판정 대기입니다. | 판정 전에는 Caddy 에서 /u/signup 을 닫는 안을 팀장님께 제안. |
| 5 | 로그인 잠금이 이메일 단위 | 남의 이메일로 실패를 쌓으면 그 사람이 5분 잠깁니다. IP 단위 제한은 없습니다. 위험도 낮음. | 기록만 하고 시연 규모에서는 감수. |
| 6 | 서버 기본 보안 미완 | SSH 강화 미완. IMDSv2 강제 · EBS 암호화 여부 미확인. 자동 업데이트가 커널을 바꾸면 재부팅 뒤 GPU 드라이버가 안 올라올 수 있습니다. | 콘솔에서 IMDSv2 required · SSH 설정 마무리 · unattended-upgrades 는 쓰되 자동 재부팅 끔. |
| 7 | /health · /fixtures 공개 | /health 가 DB 상태 · 건수를 보여 줍니다. /fixtures 는 계약 확인용 고정 응답입니다. 위험도 낮음. | 1 · 2 번과 함께 Caddy 에서 /fixtures 를 닫습니다. /health 는 서버 안에서만 쓰면 닫아도 됩니다. |

색 표시 — 빨강: 첫 배포 전에 막을 것 · 주황: 팀 판정이 필요한 것.

# 2. 대규모 트래픽 (사용자 과다)

## 2-1. 측정값 — 성민 PC (i5-1135G7 · 10-14 판정 실험 28건)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 짧은 문구 1건 검수 | 중앙 0.48초 · 느린 쪽 10% 는 1.1초 이상 |
| 서버를 켠 뒤 첫 검수 | 25 ~ 30초 (모델을 올리는 시간) |
| 시간이 드는 곳 | 임베딩 검색(retrieve) 약 0.43초 — 나머지 노드는 합쳐 0.1초 안팎 |
| 고쳐 쓰기 (lse 실측 · RTX 3080) | 문장당 중앙 8초 · 다듬기 포함 12 ~ 16초 · 한 번 누르면 10 ~ 20초 |

## 2-2. g4dn.xlarge 에서의 추정 (서버 실측 없음)

| 구간 | 구조 (코드 판독) | 추정 |
| --- | --- | --- |
| 검수 | 앱은 CPU 전용 torch 라 GPU 를 쓰지 않습니다. g4dn 의 CPU(4 vCPU · 2.5GHz)는 m7i 보다 느린 편입니다. uvicorn 프로세스 하나 · 판정은 스레드 풀에서 돕니다. | 짧은 문구 초당 2 ~ 4건. 한 사람이 5건 검수하면 몇 초. 동시 수십 명부터 대기가 쌓임 |
| 고쳐 쓰기 | sLLM 서버는 GPU 하나에 잠금을 걸어 한 번에 한 문장 만 처리합니다. 누를 때마다 문구 칸 전부를 먼저 다시 판정합니다. 앱은 90초까지만 기다립니다. | 분당 3 ~ 6건. 동시 5 ~ 10명 넘게 누르면 뒷사람은 「연결하지 못했어요」 |
| 밀림 누적 | 앱이 90초에 포기해도 sLLM 서버 줄에 선 요청은 끝까지 처리됩니다 (코드 판독). | 몰리는 순간이 지나도 한동안 느림 |
| T4 정밀도 | sllm_service.py 는 bf16 고정, T4 는 bf16 을 하드웨어로 못 합니다. | 3080 보다 느림 — 얼마나 느린지 미측정 |
| 메모리 16GiB | 앱(임베딩 · 인코더) + DB 컨테이너 + sLLM 프로세스 | 합계 약 10GB 추정 — 빠듯하지만 될 것 |
| 장애 복구 | 앱 프로세스 하나 · systemd 등록 없음 | 죽으면 사람이 다시 띄워야 함 |

## 2-3. 판단

- 발표 · 시연 규모는 버팁니다 — 검수는 동시 십여 명, 고쳐 쓰기는 동시 3 ~ 5명까지로 봅니다.

- 「대규모」는 이 설계의 범위 밖입니다 — 서버 여러 대와 로드밸런서(ALB · 자동 확장)가 필요하고 예산을 넘습니다.

- 발표에서는 「시연용 단일 서버이며, 고쳐 쓰기는 GPU 한 장으로 줄을 세워 처리한다」고 설명하는 것이 정확합니다. 확장 경로(서버 복제 · GPU 서버 분리 · 요청 큐)는 향후 과제로 말할 수 있습니다.

## 2-4. 싸게 할 수 있는 보강

| # | 보강 | 담당 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부하 시험 — 서버에서 검수 동시 10 · 30명, 고쳐 쓰기 동시 3 · 6명 (locust 또는 hey) | 소성민 | 추정을 실측으로 바꿈 |
| 2 | 예열 — 서버를 켤 때마다 검수 1건과 고쳐 쓰기 1건을 먼저 보냄 | 소성민 (deploy_server.sh) | 첫 사용자의 30초 대기 제거 |
| 3 | 고쳐 쓰기 대기 상한 — sLLM 줄이 일정 수를 넘으면 즉시 「혼잡 — 잠시 뒤 다시」 응답 | 코드 담당 (lse · ksr) | GPU 밀림 누적 방지 |
| 4 | 동시 처리 상한 — 검수 요청이 몰리면 즉시 503 | 코드 담당 | 서버가 통째로 느려지는 것 방지 |
| 5 | systemd 등록 — 앱 · sLLM 을 서비스로 등록, 죽으면 자동 재시작 | 소성민 | 무인 복구 · 재부팅 뒤 자동 기동 |

# 3. 비용

## 3-1. 단가 확인

| 항목 | 값 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| g4dn.xlarge (서울 · 온디맨드) | $0.647 / 시간 | DoiT · aws-pricing.com 두 곳 일치 ✅ |
| gp3 60GB · 탄력적 IP | 남은 기간 합계 약 $4 | 추정 · 금액이 작아 영향 적음 |
| 계산 방식 (시간 × 단가 + 고정비) | — | 맞음 ✅ |

## 3-2. 계획서에서 빠진 것

| 항목 | 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 부가세 10% | AWS 는 한국 계정에 부가세를 붙이는 것이 일반적입니다. 청구서에서 확인이 필요합니다. | 모든 금액 × 1.1 |
| 이미 쓴 금액 | 10-08 부터 디스크 · 탄력적 IP 가 계속 과금 중 · 설정할 때 켠 시간 | 수천 원 — 콘솔 비용 탐색기로 확인 |
| 환율 | 1달러 1,400원 가정. 1,450원이면 예산이 $214 → $207 | 가동 상한 약 10시간 감소 |
| 기타 | 발표 뒤 스냅샷(지우면 거의 0) · 데이터 전송(월 100GB 무료) · 도메인(별도 결제) · OpenAI(서버에서 끄면 0) · RDS(승인 시 $15 ~ 30) | 큰 영향 없음 |

## 3-3. 보정한 금액 (부가세 포함 · 1달러 1,400원)

| 안 | 실행 시간 | 종전 계산 | 보정 뒤 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 12일 상시 가동 | 288시간 | 약 26.6만원 | 약 29만원 — ❌ 불가 |
| B. 작업 시간만 (하루 10시간) | 120시간 | 약 11.5만원 | 약 12.6만원 |
| C. 권장 — 평일 10시간 + 10/24~26 상시 | 162시간 | 약 15.3만원 | 약 16.8만원 ✅ |
| C + RDS (승인 시) | 162시간 | — | 약 19 ~ 21만원 |

가동 상한 — 부가세를 넣으면 g4dn 은 최대 약 290시간 입니다 (종전 계산 320시간).

## 3-4. 계획서에 없던 위험 — GPU 재고

g4dn 은 수요가 많은 유형이라, 중지했다가 켤 때 「용량 부족(InsufficientInstanceCapacity)」으로 시작이 거부될 수 있습니다. 발표 당일 아침에 켜다가 실패하면 치명적입니다. 대응 1 — C안대로 10/24 부터 발표까지 계속 켜 둡니다. 이 위험도 함께 막힙니다. 대응 2 — 그래도 시작이 거부되면 같은 디스크로 m7i.xlarge 로 유형을 바꿔 검수만이라도 띄웁니다. 고쳐 쓰기는 「연결하지 못했어요」로 뜨고 검수는 그대로 동작합니다.

# 4. 반영 계획

| # | 할 일 | 반영할 곳 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caddy 차단 목록에 /docs · /redoc · /openapi.json · /fixtures 추가 · 본문 크기 제한 | Caddyfile | ⬜ 승인 시 바로 |
| 2 | verify 단계에 COPYLANE_COPYGEN 꺼짐 검사 · serve 뒤 예열 요청 | deploy_server.sh | ⬜ |
| 3 | 앱 · sLLM systemd 등록 예시 | deploy_server.sh · 계획서 | ⬜ |
| 4 | 동시 처리 상한 · 고쳐 쓰기 대기 상한 요청서 | 코드 담당에게 요청 | ⬜ |
| 5 | 가입 화면 · /docs 공개 여부 판정 요청 | 팀장 | ⏳ |
| 6 | 부가세 · GPU 재고 위험 · 부하 판단을 g4dn 계획서에 반영 | AWS_배포계획_g4dn.xlarge | ⬜ |
| 7 | 부하 시험 결과 기록 | 이 보고서 2-2 를 실측으로 교체 | ⬜ 10/20 전 |

# 5. 확인하지 못한 것

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 서버 실측 | g4dn 에서 검수 · 고쳐 쓰기 속도와 메모리를 잰 기록이 없습니다. 2-2 는 PC 실측과 코드 판독으로 낸 추정입니다. |
| T4 bf16 속도 | 미측정 — g4dn 계획서 요청 ⑤. |
| Secure 쿠키 | Caddy 뒤에서 세션 쿠키에 Secure 가 붙는지 배포 뒤 브라우저로 확인합니다. |
| 부가세 · 환율 | 청구서 · 당일 환율로 확인합니다. |
| EBS 단가 | 서울 gp3 단가는 가격표로 다시 확인하지 못했습니다. 금액이 작아 결론에는 영향이 없습니다. |

출처 — g4dn.xlarge 단가: doit.com/compute/spot/ap-northeast-2/g4dn.xlarge · aws-pricing.com/g4dn.xlarge.html