AWS 배포 작업 보고

웹 화면 외부 접속 개방 (1차)

2026-10-16 · 작성 소성민 · 대상 3팀 전원

요약 인코더·sLLM 확정을 기다리지 않고 웹 화면부터 AWS에 올렸습니다. 이제 브라우저에서 http://<탄력적 IP>으로 접속하면 사용자 화면(/u/)이 뜹니다. 앱·Caddy·DB는 부팅 때 자동으로 켜지므로, 인스턴스를 켜기만 하면 별도 작업 없이 접속됩니다. 실제 판정 정확도와 카피 생성은 인코더·sLLM·정식 DB를 실은 뒤에 동작합니다.

# 1. 오늘 한 작업

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 사전 설정 | 탄력적 IP 할당·연결 (<탄력적 IP>) 보안그룹: 22는 내 IP만, 80·443 공개, 8000 비공개 | 완료 |
| 기본 패키지 | apt 업데이트, git 등 설치 | 완료 |
| 코드 배치 | main 브랜치 클론 → ~/SKN32-FINAL-3TEAM | 완료 |
| 의존성 설치 | uv 설치 → uv sync --no-dev (Python 3.11.9 자동 설치) .env 는 .env.example 에서 복사 | 완료 |
| 앱 실행 | uvicorn app.api:app → 127.0.0.1:8000 (서버 내부만) | 완료 |
| 공개 진입점 | Caddy :80 → 127.0.0.1:8000 으로 전달 주소 / 로 들어오면 사용자 화면 /u/ 로 이동 | 완료 |
| DB (임시) | Docker로 pgvector 컨테이너 기동 (127.0.0.1:5432) + 마이그레이션 화면 확인용 임시 DB | 완료 |
| 상시 실행 | systemd 서비스 copylane 등록 (부팅 시 자동 실행) | 완료 |
| 확인·정리 | 외부 PC 브라우저로 접속 확인 → 인스턴스 중지 | 완료 |

## 현재 서버 구성

| 구성 요소 | 위치 | 자동 실행 |
| --- | --- | --- |
| Caddy (공개 진입점) | /etc/caddy/Caddyfile (원본 백업: Caddyfile.bak) | O |
| 앱 (FastAPI) | /etc/systemd/system/copylane.service 코드: /home/ubuntu/SKN32-FINAL-3TEAM | O |
| DB (임시) | Docker 컨테이너 copylane-postgres | O (unless-stopped) |
| 환경변수 | /home/ubuntu/SKN32-FINAL-3TEAM/.env | - |

## 작업 중 겪은 문제와 해결

- requirements.txt 없음: 이 프로젝트는 pip가 아니라 uv로 관리합니다(pyproject.toml + uv.lock). uv sync 로 설치했습니다.

- Nginx 시작 실패: 80번 포트를 Caddy가 이미 쓰고 있었습니다. 팀 배포계획(docs/05_배포)이 Caddy를 공개 진입점으로 정해 두었으므로 Nginx는 비활성화하고 Caddy로 통일했습니다.

- curl -I 결과 405: HEAD 요청이라 생긴 응답으로, 앱은 정상입니다. 브라우저(GET) 접속에는 영향이 없습니다.

# 2. 앞으로 해야 할 작업

마감은 10월 26일, 예산은 30만원 이내입니다. 위에서부터 순서대로 진행합니다.

- 공개 범위 점검 — .env 의 COPYLANE_EDITION 을 cloud 로 확인합니다. 템플릿 기본값(local)이면 관리자 화면(/admin)과 /login 이 HTTPS 없이 인터넷에 노출됩니다.

- 도메인 + HTTPS — 도메인 A 레코드를 <탄력적 IP> 으로 연결하고 docs/ssm/배포/Caddyfile 을 적용합니다. HTTPS는 의무 사항입니다(고시 제7조). 적용 후 세션 쿠키에 Secure 가 붙는지 확인합니다.

- 정식 DB 구성 — AWS에 별도 DB를 만들고 .env 의 DB 주소를 교체한 뒤 마이그레이션과 데이터(파생물) 적재를 진행합니다. 그 후 임시 Docker DB는 내립니다.

- 판정 인코더 탑재 — 채택된 잠금판(models.lock.json 기준)을 서버 models/ 에 올립니다.

- sLLM 탑재 — GPU(T4) 드라이버 설치 여부를 확인한 뒤 sLLM 서버를 127.0.0.1:8765 로 띄웁니다. 인증이 없으므로 외부에 절대 공개하지 않습니다.

- 외부 API 키 입력 — 카피 생성 기능용 키를 서버 .env 에 직접 입력합니다.

- 최종 점검 — 보안·부하·비용 점검 문서(docs/ssm/배포) 기준으로 확인합니다.

# 3. 배포 후 수정사항이 생길 경우

## 원칙

- 서버에서 코드를 직접 고치지 않습니다. 로컬에서 수정 → PR → main 머지 → 서버에서 git pull 순서로만 반영합니다. 서버에서 고치면 다음 git pull 때 충돌이 납니다.

- 서버 반영은 배포 담당(소성민)에게 요청해 주세요. 계정은 공동으로 쓰지만, 반영 창구를 하나로 두어야 누가 언제 무엇을 올렸는지 추적됩니다.

## 반영 절차 (SSH 접속 후)

cd ~/SKN32-FINAL-3TEAM

git pull

uv sync --no-dev

uv run python launcher.py migrate      # DB 스키마가 바뀐 경우만

sudo systemctl restart copylane

sudo systemctl status copylane --no-pager

## 수정 종류별 필요한 작업

| 바뀐 것 | 서버에서 할 일 |
| --- | --- |
| 코드 (.py · 템플릿 · 정적 파일) | git pull → restart copylane |
| 의존성 (pyproject.toml · uv.lock) | git pull → uv sync --no-dev → restart copylane |
| DB 스키마 (alembic) | git pull → launcher.py migrate → restart copylane |
| .env (키 · 설정) | 서버에서 직접 편집 (git 으로 옮기지 않음) → restart copylane |
| Caddyfile | caddy validate → sudo systemctl reload caddy |

## 문제가 생기면

- 로그 확인: sudo journalctl -u copylane -n 50 --no-pager

- 되돌리기: git log --oneline -5 로 직전 커밋을 찾아 git checkout <커밋> → restart copylane. 원인을 고친 뒤 git checkout main 으로 돌아옵니다.

- 502 Bad Gateway: Caddy는 살아 있고 앱이 꺼진 상태입니다. copylane 서비스 상태부터 확인합니다.

# 4. 기타 주의사항

- 인스턴스 "종료(Terminate)" 금지. 디스크째 삭제되어 세팅이 전부 사라집니다. 끌 때는 반드시 "중지"를 누릅니다.

- 쓰고 나면 중지. g4dn.xlarge는 켜 둔 시간만큼 과금됩니다. 중지 중에도 디스크(EBS)와 탄력적 IP는 소액 과금됩니다.

- 켜고 끌 때 팀 채팅에 공유. 공동 계정이라 누가 켰는지 모르면 밤새 켜진 채로 남기 쉽습니다.

- 보안그룹에 8000 · 5432 · 8765 포트를 열지 않습니다. 밖에서 들어오는 길은 Caddy(80·443) 하나입니다.

- .env 와 접속 키(.pem)는 커밋·공유하지 않습니다. 필요하면 배포 담당에게 개별로 요청합니다.

- do-release-upgrade 실행 금지. 접속 시 Ubuntu 새 버전 안내가 나와도 무시합니다. OS가 바뀌면 세팅이 깨질 수 있습니다.

- 처음 켠 직후에는 1~2분 기다립니다. 상태 검사 2/2 통과 후 접속하고, 그래도 안 뜨면 sudo systemctl status copylane caddy --no-pager 로 확인합니다.