CopyLane AWS 배포 가이드

배포 설정값 · 작업 순서 · 주의사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 | 소성민 (ssm) · 2026-10-12 |
| 근거 | 배포준비 통합문서(2026-10-12) · 배포계획 §1 · §2 · §4 · §7 · AWS 배포환경 구성 작업기록(2026-10-08) · RDS 분리 요청서(2026-10-08) |
| 상태 | 초안. 서버에 프로그램을 올려 본 기록은 아직 없습니다. 「판정 대기」로 표시한 값은 팀장 회신 뒤 확정합니다. |
| 일정 | 마지막 배포일 10/23 · 발표 10/26 · 예산 30만원 (10/26 까지) |

표시 ✅ 설정 완료   ⬜ 할 일   ⏳ 판정 대기   ✍ 콘솔에서 확인해 직접 채울 칸

# 1. AWS 배포 설정값

## 1-1. 계정 · 리전

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 리전 | 아시아 태평양(서울) ap-northeast-2 | ✅ |
| 작업 계정 | IAM 사용자 (루트 계정 사용 금지) | ✅ |
| MFA | IAM 사용자에 활성화 | ⬜ 확인 |
| 비용 알람 | AWS Budgets 50 · 80 · 100% | ⬜ 인스턴스 켜기 전 |
| 계정 공유 | 팀원 공동 사용 예정 | — |

## 1-2. EC2 서버

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 인스턴스 유형 | m7i.xlarge (4 vCPU · 16 GiB) | ✅ 생성 · 중지 중 |
| OS | Ubuntu Server 24.04 LTS | ✅ |
| 디스크 | gp3 40GB | ✅ |
| 네트워크 | 기본 VPC 퍼블릭 서브넷 · NAT Gateway 없음 | ✅ |
| 탄력적 IP | 할당 후 인스턴스에 연결 | ✅ ✍ IP: |
| 인스턴스 ID |  | ✍ |
| 보안 그룹 이름 |  | ✍ |
| 키 페어 | pem 파일 · 저장소 폴더 밖에 보관 | ✅ ✍ 위치: |
| 접속 | MobaXterm SSH · user ubuntu · 키 pem | ✅ |

## 1-3. 서버 소프트웨어

| 항목 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 패키지 | docker.io · docker-compose-v2 · ufw · fail2ban · tmux · caddy · git | ✅ 설치 · ⬜ 점검 |
| swap | 2GB (/swapfile · fstab 등록) | ✅ · ⬜ 점검 |
| 방화벽 ufw | 22 · 80 · 443 만 허용 | ✅ · ⬜ 점검 |
| docker 권한 | ubuntu 사용자를 docker 그룹에 추가 | ✅ |
| Python | uv + Python 3.11.9 | ✅ · ⬜ 점검 |
| SSH 보안 | PasswordAuthentication no · PermitRootLogin no | ⬜ |
| 자동 보안 업데이트 | unattended-upgrades 활성 | ⬜ |

## 1-4. 포트 · 노출 경계

| 포트 | 용도 | 허용 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | 내 IP 만 | 접속 장소가 바뀌면 규칙 갱신 |
| 80 · 443 | Caddy (HTTPS) | 전체 | 80 은 443 으로 전환 |
| 8000 | 앱 (uvicorn) | 127.0.0.1 만 | 밖에 열지 않음 · Caddy 가 넘김 |
| 5432 | PostgreSQL | 컨테이너: 127.0.0.1 만 / RDS: EC2 보안 그룹만 | IP 대역으로 열지 않음 |
| 8765 | sLLM 서버 | 열지 않음 | 인증 없음 · 배포 포함 미정 |

## 1-5. 데이터베이스

| 항목 | 컨테이너 방식 (현행 결정) | RDS 방식 (⏳ 승인 대기) |
| --- | --- | --- |
| 엔진 | pgvector/pgvector:0.8.6-pg16 이미지 | RDS for PostgreSQL 16.x |
| 크기 | EC2 16GB 를 앱과 나눠 씀 | db.t4g.small · 단일 AZ · gp3 20GB |
| DB · 사용자 | copylane / copylane | copylane / copylane |
| 만드는 법 | launcher.py db-up | 콘솔 생성 후 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; |
| 백업 | pg_dump 일 1회 · 주 1회 서버 밖으로 | 자동 백업 7일 |
| 생성 시점 | 적재 당일 | 10/13 게이트 직전 |
| 비용 | 추가 없음 | 약 2주 $15 ~ 30 (추정 · 미확인) |

## 1-6. 앱 설정 (.env · 서버에서 직접 작성)

| 키 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| COPYLANE_EDITION | cloud | 기본값 local 이면 관리자 화면이 붙음 |
| DATA_ROLE | replica | 서버는 사본 |
| DATA_STORE | 서버의 공유 저장소 폴더 경로 | ⏳ 운반 방법 판정 대기 |
| DATABASE_URL | 컨테이너 또는 RDS 엔드포인트 | ✍ 서버에서만 작성 |
| COPYLANE_MODEL_DIR | ~/SKN32-FINAL-3TEAM/models/copylane-encoder-kcbert-final | 인코더 폴더 |
| COPYLANE_SESSION_SECRET | 서버에서 무작위 생성 | 비우면 재시작마다 전원 로그아웃 |
| LANGCHAIN_TRACING_V2 | false | 지우지 않음 (보안점검 P0-4) |
| LANGSMITH_TRACING | false | 지우지 않음 |
| COPYLANE_SLLM_URL | (비움) | sLLM 포함 여부 미정 |
| HF_HUB_OFFLINE | 1 (앱 실행 환경에) | 모델을 받은 뒤 허브로 나가지 않음 |

## 1-7. 배포할 판

| 항목 | 값 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | origin/main 의 배포 커밋 (배포 시점에 해시 고정) | git log -1 |
| 골든 | f6ccc5a7de44 | sha256 앞 12자 |
| 사전 | c6e29452c81b | sha256 앞 12자 |
| dev | 749행 · 4ebfcb231da703b5 | test_devsplit |
| 판정 인코더 | v10 · b1205ce5484d (파일 4개: config.json · label_scheme.json · model.safetensors · tokenizer.json) | 응답 judged_by 의 +enc: 뒤 12자 |
| 임베딩 | nlpai-lab/KURE-v1 · 1024차원 · 약 2.3GB | embed --check |
| 파생물 | 139개 · 약 76MB (원장 data/derived_manifest.jsonl 기준) | data-sync |

## 1-8. HTTPS (Caddy)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 설정 파일 | /etc/caddy/Caddyfile (저장소 docs/ssm/배포/Caddyfile) |
| 도메인 | ⏳ 구입 판정 대기 · A 레코드 → 탄력적 IP |
| 프록시 | reverse_proxy 127.0.0.1:8000 |
| 추가 차단 | /admin · /login → 404 |
| 인증서 | Let's Encrypt 자동 발급 · 자동 갱신 |

## 1-9. 비용

| 상태 | 과금 항목 | 대략 |
| --- | --- | --- |
| 중지 | 디스크 40GB + 탄력적 IP | 한 달 약 1만원 |
| 실행 | 위 + m7i.xlarge 시간당 $0.2478 | 하루 약 8천원 |
| RDS (승인 시) | db.t4g.small + gp3 20GB | 약 2주 $15 ~ 30 (추정) |
| 도메인 (구입 시) | 1년 | 1 ~ 2만원대 (추정 · 별도 결제) |

단가는 배포계획 기준, 환율은 1달러 1,400원대로 가정했습니다.

# 2. 배포 작업 순서

위에서 아래로 진행합니다. 「정상 결과」가 나오지 않으면 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 서버 명령은 tmux 안에서 실행합니다.

## 0단계 — 올리기 전 (PC · 콘솔)

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀장 판정 회신 | RDS 분리 · 운반 방법 · 도메인 | 셋 다 판정됨 |
| 2 | 비용 알람 | AWS 콘솔 → Billing → Budgets | 알람 3개 |
| 3 | ssm push · 배포 커밋 확정 | git push origin ssm / git log -1 origin/main | 해시를 작업기록에 적음 |
| 4 | 게이트 검사 | uv run python launcher.py check | 실패 0 |
| 5 | 도메인 구입 (판정 시) | 등록처 | A 레코드 → 탄력적 IP |

## 1단계 — 서버 켜기 · 점검

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | SSH 규칙 갱신 | EC2 → 보안 그룹 → 인바운드 22 | 소스가 현재 내 IP |
| 7 | 인스턴스 시작 | EC2 콘솔 → 인스턴스 시작 | 상태 검사 통과 |
| 8 | 접속 · tmux | MobaXterm → tmux new -s deploy | ubuntu@ 프롬프트 |
| 9 | 설치 점검 | bash deploy_server.sh preflight | [중단] 없음 |

## 2단계 — DB

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | (RDS) 생성 · 확장 | 콘솔 생성 → CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; | 확장 버전 조회됨 |
| 11 | (컨테이너) 6단계에서 자동 | deploy_server.sh data 가 db-up 실행 | — |

## 3단계 — 코드 · 설정

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 저장소 받기 | DEPLOY_REF=<커밋> bash deploy_server.sh fetch | 해시가 3번과 같음 |
| 13 | .env 자리 | bash deploy_server.sh env | COPYLANE_EDITION=cloud |
| 14 | .env 직접 채우기 | nano ~/SKN32-FINAL-3TEAM/.env | DATABASE_URL · DATA_STORE |
| 15 | 패키지 | bash deploy_server.sh install | 설치 끝 |

## 4단계 — 모델 · 데이터

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 인코더 · 파생물 올리기 | 판정된 방식 (안: MobaXterm SFTP) | models/ 파일 4개 · 저장소 폴더 |
| 17 | 모델 확인 | bash deploy_server.sh model | 인코더 지문 b1205ce5484d |
| 18 | 적재 | bash deploy_server.sh data (migrate → data-sync → load → embed) | 적재 끝 · 5432 외부 미노출 |
| 19 | 지문 대조 | bash deploy_server.sh verify | 골든 · 사전 지문 일치 |

## 5단계 — 실행 · HTTPS

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 앱 실행 | bash deploy_server.sh serve | 127.0.0.1:8000 대기 |
| 21 | 서버 안 확인 | curl -sI http://127.0.0.1:8000/ (다른 tmux 창) | 200 또는 302 |
| 22 | Caddy 적용 | Caddyfile 복사 → sudo caddy validate … → sudo systemctl reload caddy | Valid configuration |
| 23 | HTTPS 접속 | https://도메인 · http://도메인 | 자물쇠 표시 · https 로 전환 |

## 6단계 — 배포 후 확인

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 검수 1건 | 화면에서 문구 1건 검수 | judged_by 에 +enc:b1205ce5484d |
| 25 | 닫힌 경로 | /admin/ · /login | 404 |
| 26 | 포트 | 밖에서 :8000 · :5432 · :8765 | 연결 안 됨 |
| 27 | 쿠키 | 브라우저 개발자 도구 | 세션 쿠키에 Secure |
| 28 | 로그 | 앱 로그 | 검수 문구 원문이 찍히지 않음 |

## 7단계 — 운영 · 종료

| # | 작업 | 명령 · 위치 | 정상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 작업기록 | 커밋 · 지문 · 막힌 곳 기록 | 문서 갱신 |
| 30 | 안 쓸 때 | EC2 콘솔 → 인스턴스 중지 | 중지됨 |
| 31 | 발표 뒤 | 스냅샷 → 종료 → 디스크 삭제 → 탄력적 IP 릴리스 → RDS 삭제 → 도메인 자동 갱신 끄기 | 과금 항목 0 |

# 3. 주의사항

## 3-1. 보안

- 비밀번호 · 키 · DB 접속 문자열은 서버 .env 에만 둡니다. 저장소 · 대화창 · 셸 인자 · 문서에 쓰지 않습니다. API 키는 launcher.py setkey 로 넣습니다.

- .env 권한은 600 으로 둡니다. .env 는 커밋하지 않습니다.

- 앱(8000) · DB(5432) · sLLM(8765)은 밖에 열지 않습니다. 공개 진입점은 Caddy(80 · 443) 하나입니다. serve 에 --host 0.0.0.0 을 주지 않습니다.

- 루트 계정으로 작업하지 않고, IAM 사용자에 MFA 를 겁니다. SSH 는 키로만 접속합니다.

- COPYLANE_EDITION 이 cloud 가 아니면 관리자 화면이 붙습니다. 배포 뒤 /admin/ 이 404 인지 꼭 봅니다.

- 검수한 광고 문구 원문이 로그에 남지 않는지 확인합니다.

## 3-2. 데이터

- migrate 를 load 앞에 둡니다. 스키마가 낡은 DB 에 새 파생물을 적재하지 않습니다.

- 서버는 사본입니다. db-reset --data 를 쓰지 않습니다 (원문 재추출용 정본 절차).

- 커밋을 바꾸면 data-sync → load → embed 를 다시 돌립니다. 파생물 판은 체크아웃한 커밋의 원장이 정합니다.

- 골든 · 사전 · 인코더 지문이 1-7 의 값과 다르면 배포를 멈춥니다.

- 재배포 불가 행을 서버에 실을지는 판정 전입니다. 판정 전에는 파생물을 서버에 올리지 않습니다.

- 모델 파일은 safetensors 만 씁니다. *.bin · *.pt 를 받지 않습니다.

## 3-3. 비용

- Budgets 알람을 인스턴스 · RDS 보다 먼저 겁니다.

- 인스턴스를 중지해도 디스크와 탄력적 IP 는 과금됩니다. 쓰지 않는 탄력적 IP 도 과금됩니다.

- RDS 는 중지해도 7일 뒤 자동으로 다시 켜집니다. 일찍 만들어 두지 않습니다.

- NAT Gateway 를 만들지 않습니다 (월 약 $32 가 그냥 나갑니다).

- 발표 뒤 7단계의 종료 절차를 끝까지 해야 과금이 멈춥니다.

## 3-4. 운영

- 서버 작업은 tmux 안에서 합니다. 접속이 끊겨도 작업이 이어집니다.

- 접속 장소가 바뀌면 SSH(22) 규칙의 소스를 다시 「내 IP」로 갱신합니다.

- serve 는 --no-reload 로 띄웁니다. 서버가 재부팅되면 앱이 자동으로 다시 뜨지 않습니다. 상시 가동이면 systemd 등록이 따로 필요합니다.

- GPU 가 없어 고쳐 쓰기(sLLM)는 「서버에 연결하지 못했어요」로 뜹니다. 정상이며, 검수(판정)는 그대로 동작합니다.

- deploy_server.sh 와 Caddyfile 은 서버에서 실행해 본 적이 없는 초안입니다. 첫 실행은 단계를 하나씩 돌립니다.

## 3-5. 아직 정해지지 않은 것

| 항목 | 정하는 사람 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| RDS 분리 | 팀장 | 1-5 · 2단계 |
| 인코더 · 파생물 운반 방법 | 팀장 | DATA_STORE · 4단계 |
| 도메인 구입 · 결제 | 팀장 | 1-8 · 5단계 |
| 클라우드 가입 허용 · 접속기록 보관 | 팀장 | 로그 보관 · 처리방침 |
| /docs 공개 여부 | 팀장 | Caddyfile 차단 목록 |
| sLLM 포함 여부 | 팀장 | COPYLANE_SLLM_URL |
| 앱 컨테이너화 (Dockerfile · 배포용 compose) | 팀 | 지금은 호스트에서 uv 로 실행 |