AWS 배포 작업 보고 (5차)

sLLM(고쳐 쓰기) 탑재 · 카피 생성 연결 · 보안 점검

2026-10-19 · 작성 소성민 · 대상 3팀 전원

요약 채택판 sLLM(Qwen3-4B + 어댑터 2단)을 같은 GPU 서버에 올려 「이 문장 고쳐 쓰기」가 동작하게 했고, 외부 API(OpenAI)를 연결해 카피 생성 기능을 켰습니다. 이제 검수 · 고쳐 쓰기 · 카피 생성이 서버에서 돕니다. 외부 API 키와 공개 서버가 함께 생긴 만큼 보안 · 비용 주의사항을 3장에 따로 정리했습니다. 관리자 화면은 다음 작업입니다.

# 1. 작업 내용

## ① sLLM (고쳐 쓰기)

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 어댑터 | 잠금 채택판 2개(stage1 q4b-v14 · stage2 persona_q4b_polish)를 PC 에서 잠금 검사 → SFTP 업로드 | 완료 |
| 베이스 모델 | sllm-model — 서버가 허브에서 Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 직접 받음(safetensors 만) · 어댑터 잠금 일치 2건 | 완료 |
| 켜기 | .env COPYLANE_SLLM_URL=off → http://127.0.0.1:8765 · services 로 copylane-sllm + copylane-app 등록 | 완료 |
| 확인 | 127.0.0.1:8765/health → ok · model q4b-v14 · lock_stage1 채택:fc7b1e8f916f · lock_stage2 채택:13cdbea17408 — 두 지문 모두 models.lock.json 과 일치(직접 대조) | 완료 |
| 화면 | /u/review 위반 문장 아래 「✨ 이 문장 고쳐 쓰기」 → 담백한 안 · 다듬은 안 | 완료 |
| 측정 | 한 문장 시간(load_test rewrite) · 앱+sLLM GPU 메모리 | ⬜ 기록 필요 |

- 고쳐 쓰기 버튼이 안 나오는 것은 정상인 경우가 많습니다: 위반이 없는 문장 · 자격형(사유 A — 인증이 필요한 표현) · 유형이 특정되지 않은 보류 · 품목(전제)을 고르기 전. 사전에 안 걸려도 인코더가 유형을 추정하면 「AI 추정 유형 기준」 버튼이 나옵니다.

## ② 카피 생성

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 스위치 | .env COPYLANE_COPYGEN=gpt (비우면 꺼짐 · 키만 있어서는 안 켜짐) | 완료 |
| 키 | .env OPENAI_API_KEY (서버에서 nano 로 직접 · 화면 · 기록에 남기지 않음) · 존재 여부만 grep -c 로 확인 | 완료 |
| 반영 | sudo systemctl restart copylane-app → /u/generate · /u/compose | 완료 |
| 비용 상한 | OpenAI Organization(또는 Project) → Limits → Monthly spend limit + Enforce a hard limit | ⬜ 설정 확인 |

## 작업 중 겪은 문제와 해결

- .env 를 바꿨는데 화면이 그대로(「이 환경에서는 고쳐 쓰기를 제공하지 않아요」): 앱은 시작할 때 .env 를 읽는데, services 의 systemctl enable --now 는 이미 떠 있는 앱을 재시작하지 않습니다. sudo systemctl restart copylane-app 으로 해결. 스크립트의 services 단계를 「등록 뒤 항상 재시작」으로 고쳤습니다(ssm).

- 키 확인 결과가 2 가 아니라 1: .env.example 에서 OPENAI_API_KEY 줄이 주석(#)으로 시작합니다. 주석 · 줄 앞 공백을 지워야 앱이 읽습니다.

- 시크릿 키를 다시 복사할 수 없음: OpenAI 키는 만든 직후 한 번만 전체 값이 보입니다. 창을 닫았다면 새로 만들고 옛 키는 폐기합니다.

## 현재 서버 구성

| 구성 요소 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 공개 진입점 | Caddy :80 (임시판 · IP · http) | ⚠️ 닫는 경로 없음 |
| 앱 | copylane-app · EDITION=cloud · 인코더 D4-20 · 임베딩 GPU | 동작 |
| sLLM | copylane-sllm · 127.0.0.1:8765 · Qwen3-4B + 어댑터 2단 | 동작 |
| 카피 생성 | OpenAI API (외부) | 켜짐 |
| DB | RDS PostgreSQL 16 · 파생물 적재 | 동작 |
| 관리자 화면 | cloud 에디션이라 /admin · /login 없음 · 오류 로그 저장 꺼짐 | 다음 작업 |

# 2. 보안상 주의할 점

## 비밀값 (키 · 암호)

- OpenAI 키 · RDS 암호 · 세션 키는 서버 .env 에만 둡니다. 저장소 · 보고서 · 작업기록 · 메신저 · 화면 캡처 · 이 대화 어디에도 붙이지 않습니다. .env 권한은 600(소유자만 읽기).

- 셸 인자로 넘기지 않습니다. echo · export · 명령어 인자에 키를 쓰면 셸 기록(~/.bash_history)에 남습니다. 남겼다면 history -c.

- 확인은 「있는지」만 봅니다. grep -c "^OPENAI_API_KEY=sk-" .env 처럼 개수만 보고, 값을 출력하는 cat · grep 은 쓰지 않습니다.

- 노출이 의심되면 즉시 폐기 → 재발급. OpenAI 콘솔에서 키 Revoke → 새 키를 .env 에 → restart.

## 외부 전송 · 비용 증폭

- 카피 생성은 입력 문구를 OpenAI 로 보냅니다. 판정(검수) 경로는 외부 요청이 0 이어야 한다는 원칙(D-77 L4)은 그대로입니다 — 외부로 나가는 것은 카피 생성 하나뿐임을 발표 · 문서에서 구분해 말합니다. 실제 광고 원문(재배포 불가 자료)을 시연 입력으로 쓰지 않습니다.

- 하드 한도 필수. 공개 서버에 이미 외부 봇 요청이 들어오고 있습니다(10-19 로그 · 405 거절). 카피 생성을 반복 호출하면 API 요금이 그대로 나갑니다 — Monthly spend limit + Enforce a hard limit.

- 요청 횟수 제한이 없습니다. 로그인 없이 부를 수 있는 검수 · 고쳐 쓰기 · 생성에 속도 제한이 없어, 반복 호출로 GPU 와 API 비용을 묶을 수 있습니다(배포점검 10-14 최대 빈틈). 공개 전에 Caddy 에서 제한하거나 생성 · 고쳐 쓰기를 로그인 뒤로 두는 것을 팀과 정합니다.

## 공개 범위

- 지금은 http(IP) 임시판입니다. HTTPS 가 아니라 주고받는 내용이 암호화되지 않습니다. 팀 안 확인용으로만 쓰고, 주소를 밖에 돌리지 않습니다. 도메인 + HTTPS(고시 제7조 제4항) 뒤 공개합니다.

- 임시 Caddy 에 닫는 경로가 없습니다. /docs · /openapi.json · /fixtures 가 밖에서 열려 있습니다. Caddyfile.ip(또는 정식판)로 바로 교체합니다.

- sLLM 8765 는 인증이 없습니다. 보안 그룹 · ufw · Caddy 어디에도 열지 않습니다(127.0.0.1 전용). 8000 · 5432 도 마찬가지입니다 — check 로 「안쪽만」인지 확인.

- 관리자 화면은 HTTPS 뒤에, 또는 내 IP 에서만. demo 에디션으로 바꾸면 /admin · /login 이 생깁니다. Caddy 에서 remote_ip 로 허용 IP 만 통과시키고, 관리자 계정 비밀번호는 12자 이상(scripts.admin_account · 프롬프트 입력).

## 서버 · 계정

- SSH(22)는 내 IP 만. .pem 키는 저장소 밖 · 공유 금지. 접속 장소가 바뀌면 보안 그룹을 다시 「내 IP」로.

- 커널 자동 업데이트를 막습니다. 커널이 바뀌면 GPU 드라이버 모듈이 안 맞아 sLLM · 임베딩이 멈출 수 있습니다(10-16 실제로 겪음). 배포 기간에는 자동 업데이트 · 자동 재부팅을 끕니다.

- AWS 루트 계정 대신 IAM 사용자 · MFA. 공동 계정이므로 누가 무엇을 바꿨는지 남게 합니다. Budgets 알람도 함께.

## 기록 · 로그

- 로그 원문 · 입력 문구 · 엔드포인트 · IP 는 저장소에 남기지 않습니다. 오류는 종류와 개수만. 저장소가 공개라 보고서 사본의 IP 도 가렸습니다.

- DB 백업에는 가입 계정이 들어 있습니다. 덤프 파일을 저장소 · 메신저에 올리지 않습니다.

# 3. 앞으로 할 작업

- Caddy 교체 (즉시) — Caddyfile.ip 로 닫는 경로 적용.

- 관리자 화면 — EDITION=demo · Caddy 관리자 경로 IP 제한 · governor 계정 생성 · /admin/errors 확인.

- 도메인 + HTTPS (기한 10/20) — 정식 Caddyfile · Secure 쿠키 확인 · 공개 전 점검.

- 요청 횟수 제한 결정 — Caddy 속도 제한 또는 생성 · 고쳐 쓰기 로그인 필수.

- 측정 마무리 — 고쳐 쓰기 한 문장 시간 · 부하(rewrite 1·3·6) · GPU 메모리 · 외부 judge 부하.

- 전체 흐름 점검 — 가입 → 로그인 → 검수 → 고쳐 쓰기 → 이력 → 카피 생성 → 마이페이지 → CS.

- ssm → main 머지 → 리허설 2회 → 10/23 최종 배포(커밋 고정) → 상시 가동 → 발표 뒤 정리.