CopyLane · 판정 코어

문구 검수용 인코더 파인튜닝 기획서

v3 · 실제 드라이런 실행 결과 반영본

작성일 2026-09-17 · 1차·2차 코랩 노트북 실제 실행 로그 재집계 반영

핵심 전제 본 파인튜닝은 개인이 선행하는 작업이 아니라 팀 파이프라인의 마지막 단계다. 현재는 실제 골든셋이 로컬/DB에 공급되지 않아 정식 학습이 불가능하며, 지금까지의 코랩 실험은 “설계한 학습 파이프라인이 실제로 동작하는지”를 검증한 드라이런이다.

0. 기획 요약

이 문서는 CopyLane 판정 코어의 진입점 A(문구 검수)에서 사용하는 한국어 인코더의 파인튜닝 계획을 정리한다. 목표는 kcbert-base를 광고 심의 도메인에 맞게 미세조정해, 한 문장의 카테고리·위법 유형·위험도·질의 의도·근거 스팬을 함께 예측하는 멀티태스크 모델을 구축하는 것이다.

| 구분 | 현재 상태 | 다음 액션 |
| --- | --- | --- |
| 팀 파이프라인 위치 | 데이터 수집 → 리랭커 → 판정 인코더 구현 → LangGraph → 전체 파인튜닝 | 앞 단계 완료 후 정식 착수 |
| 실제 골든셋 | 로컬 파일 미보유, golden_sample 0건 | 공급 경로 확인 → 전처리 → DB 적재 |
| 백본 | kcbert-base 확정 | DAPT 적용 여부 및 비교군 실험 |
| 드라이런 | 60건 1차 과적합 → 160건 2차 완화 | 실제 골든셋으로 동일 구조 재사용 |
| 주요 미검증 | BIO 스팬, 순서형 위험도, 정식 holdout, 공식 지표 | 정식 학습 단계에서 검증 |

1. 목적 및 범위

CopyLane은 판단 주체를 코드 / 인코더 / sLLM으로 분리한다. 규칙으로 완전히 결정 가능한 것은 코드, 자연어 이해가 필요하지만 출력이 유한 라벨인 것은 인코더, 자유 문장 생성은 sLLM이 담당한다. 따라서 본 기획서의 범위는 카테고리 판별, 위법 유형 판정, 위험도 추정, 질의 의도 분석, 주장 스팬 추출이다.

| 담당 | 적합한 문제 | CopyLane 적용 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | 결정론적 규칙, 하한/게이트/후처리 | 법령 기반 하한, 단조 제약, 문서 수준 조합 |
| 인코더 | 자연어 이해 + 유한 라벨 | 카테고리, 위법 유형, 위험도, 의도, BIO 스팬 |
| sLLM | 개방형 생성 | 대체 문구, 광고 카피, 설명 생성 |

2. 모델 태스크 설계

| 태스크 | 출력 | 학습 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 카테고리 판별 | 일반/식품/건기식/화장품 | 4-class CE | 적용 법령 라우팅 |
| 위법 유형 판정 | 복수 위반 유형 | multi-label BCE | 유형별 Precision/Recall/F1 |
| 위험도 | 5단계 위험도 | 정식: 순서형 / 드라이런: CE | 정식 평가는 MAE·QWK |
| 질의 의도 | 문구검수/법령조회/사례검색/대체문구요청/복합 | 5-class CE | 골든셋 + 전이 데이터 활용 |
| 주장 스팬 | 근거 구간 BIO | token classification | 조건부 위험도 상향의 근거 |

문장↔금지유형 매핑은 본 멀티태스크 인코더와 별개다. 해당 문제는 클래스당 표본 부족을 우회하기 위해 cross-encoder 리랭킹으로 처리하며, positive/negative 쌍을 구성하는 별도 학습 파이프라인으로 유지한다.

2-1. 위험도 상향 규칙

위험도 상향은 “최대 +1등급” 같은 숫자 상한이 아니라 근거 스팬 조건으로 제어한다. 인코더가 특정 위법 유형을 충분히 확신하고, 동시에 해당 판단을 뒷받침하는 근거 스팬을 제시할 수 있을 때만 그 유형의 처분 기준까지 상향한다.

| 조건 | 처리 |
| --- | --- |
| 확신 ≥ 임계값 τ AND 근거 스팬 존재 | 해당 위법 유형의 처분 기준까지 상향, 화면에 근거 스팬 표시 |
| 근거 스팬 없음 | 상향 없음, hold(low_conf), 사각지대 표본으로 수집 |

3. 백본 모델 선정

| 모델 | 역할 | 선정 근거/제약 |
| --- | --- | --- |
| beomi/kcbert-base | 주 백본 | Apache 2.0, 한국어 구어체 사전학습, 광고 문구·소비자 어휘와의 도메인 적합성. max_position_embeddings=300 제약 |
| beomi/KcELECTRA-base | 베이스라인 비교군 | 같은 저자·유사 도메인/규모. 실제 성능 비교 후 채택 여부 판단 |
| KLUE-RoBERTa / KoELECTRA | 비교 실험 전용 | 라이선스 확인 전 배포 금지 |

정식 파인튜닝 전 DAPT(광고 텍스트 기반 도메인 적응 사전학습)를 적용한 버전과 미적용 버전을 비교한다. 단, 문서 수준 판단은 kcbert-base의 길이 제약 때문에 인코더가 아니라 후단 코드 로직이 담당한다.

4. 학습 데이터 설계

문장 단위 대량 정답 데이터가 부족하므로, 승인/적법 문구를 규칙에 따라 변형해 위반을 의도적으로 심는 “결함 주입 골든셋”을 핵심 학습 데이터로 사용한다. 변환 전·후 위치를 기록하면 위법 유형 라벨뿐 아니라 주장 스팬 BIO 정답도 함께 얻을 수 있다.

| ID | 정방향(결함 주입) | 역방향(시정) |
| --- | --- | --- |
| T1 | 완화구 삭제 → 단정화 | 단정 → 조건부 |
| T2 | 기능성 표현 → 질병명 치환 | 질병어 → 지향어 |
| T3 | 일반식품 전환 + 기능성 유지 | 유형에 맞는 표현 |
| T4 | 의약품 어휘 삽입 | 의약품 어휘 제거 |
| T5 | 최상급·절대 표현 삽입 | 표현 완화 |
| T6 | 후기 형식 + 대가성 미표시 | 대가성 표시 병기 |
| T7 | 비교·비방 표현 삽입 | 비교 대상 제거 |
| T8 | 수치 삽입 + 산정근거 삭제 | 산정근거 병기 |
| T9 | 실적 표현화 | 실적 → 예상 |
| T10 | 화장품 세포·재생 어휘 삽입 | 어휘 제거 |

4-1. 골든셋 구성 규약

1문장당 의미 규칙은 기본 1개로 구성하되, 별도 조합 데이터에서는 2~3개 동시 위반 사례를 충분히 확보한다.

변형 전/후 오프셋을 반드시 기록해 BIO 스팬 라벨을 생성한다.

원본 적법 문구(V0)도 포함해 “모든 문장이 위법”으로 쏠리는 문제를 막는다.

유형별 최소 150건을 목표로 하며, 기본 기준은 train 120 / dev 30이다.

결함 주입 데이터는 test_holdout에 넣지 않고, 정식 평가는 실사례 홀드아웃으로 수행한다.

rule_id, provenance, redistributable, split 정보를 행 단위로 기록한다.

4-2. 측정 축

| 축 | 값 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| 확실성 | 확실 / 불확실 | 단정→조건부 변환 검증 |
| 시제 | 과거 / 현재 / 미래 | 실적→예상 변환 검증 |
| 문장유형 | 사실 / 추론 / 예측 / 대화 | 실증형 판정 보조 |

AI Hub 71486은 NOREDIST이므로 학습 보조에는 사용할 수 있지만 해당 원문을 CopyLane 골든셋에 섞어 재배포하면 안 된다. 또한 뉴스·매거진·도서 중심 도메인이므로, 사용 시 CopyLane 문장 200~300건 수준의 별도 적응이 필요하다.

5. 현재 데이터 공급 상태 및 착수 조건

preprocess/golden.py가 요구하는 data/derived/golden/split_manifest.json, data/derived/injected_golden.jsonl이 현재 로컬에 없다.

data/**는 재배포 제약 때문에 .gitignore 대상이므로, 각자 로컬에서 수집·전처리 산출물을 만들어야 한다.

/admin/api/counts 기준 golden_sample 테이블은 0건이다.

DB 스키마는 판정 라벨, 측정 축, 변환 축, 생성 이력, split, 문장/낱말 단위까지 설계되어 있어 스키마 자체는 착수 장애가 아니다.

| 정식 착수 전 체크리스트 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 골든셋 공급 경로 확보 | data/derived/golden/* 생성 또는 공유 절차 확정 |
| 클래스 정의 고정 | 학습 중 위법 유형 라벨 변경 없음 |
| 전처리 실행 | preprocess/golden.py 정상 실행 |
| DB 적재 | golden_sample에 실제 학습/검증 데이터 적재 |
| 백본 준비 | kcbert-base + DAPT 여부 결정 |
| 실험 계획 확정 | baseline, seed, split, metric, checkpoint 규칙 고정 |

6. 학습 실행 계획

정식 학습은 팀 파이프라인의 마지막 단계에서 수행한다. 드라이런에서 검증한 멀티태스크 학습 루프를 재사용하되, 정식 단계에서는 BIO 스팬 헤드와 순서형 위험도 처리까지 포함한다.

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 데이터 점검 | 분할, 클래스 분포, rule_id, 오프셋, 중복/누수 확인 | 데이터 검증 리포트 |
| 2. 베이스라인 | kcbert-base, KcELECTRA 비교 | 모델별 dev 지표 |
| 3. DAPT 비교 | DAPT 적용/미적용 비교 | 성능·비용 비교표 |
| 4. 멀티태스크 학습 | 카테고리+위법유형+위험도+의도+BIO | checkpoint, config, log |
| 5. 임계값 튜닝 | 위법 유형 τ, abstention 기준 | threshold 설정값 |
| 6. 홀드아웃 평가 | 실사례 test_holdout만 사용 | 최종 평가 리포트 |
| 7. 통합 검증 | 코드 하한/스팬 게이트/리랭커/LangGraph 연결 | E2E 검증 결과 |

7. 평가 지표

| 대상 | 주요 지표 | 해석 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 카테고리 | Accuracy + Confusion Matrix | 어떤 카테고리 쌍이 혼동되는지 확인 |
| 위법 유형 | 유형별 Precision / Recall / F1 | 평균값보다 유형별 누락 여부 중요 |
| 주장 스팬 | Span F1 | 결함 주입 좌표와 비교 |
| 위험도 | MAE + QWK | 순서형 오차 크기 반영 |
| Abstention | 보류율 + selective risk | 보류율 단독 사용 금지 |
| 단조 제약 | 제약 전/후 QWK + 과소평가 건수 | 코드 하한과 인코더 충돌 확인 |
| 통합 | oracle ablation | 어느 단계가 최종 성능 병목인지 식별 |

응답시간 목표는 카테고리 인코더 100ms 미만, 위법 유형 인코더 150ms 미만을 기준으로 잡고, 판정 전체는 약 1.1초 / p95 3초 미만을 목표로 한다.

8. 코랩 드라이런 결과

현재 골든셋이 0건이므로 정식 성능 측정은 할 수 없다. 대신 학습 코드와 멀티태스크 구조가 실제로 동작하는지 검증하기 위해 더미 데이터로 2차례 드라이런을 수행했다. 아래 결과는 제출된 1차·2차 코랩 노트북의 저장된 실행 출력값을 기준으로 다시 집계한 값이며, 정식 test_holdout 성능으로 해석하지 않는다.

8-1. 1차: 60건

총 60건을 train 48 / dev 12로 분리해 20 epoch 학습했다. train loss는 4.6644 → 0.1750으로 감소했지만, dev loss는 epoch 5의 4.2241에서 epoch 20의 5.2696까지 증가했다.

dev 12건에서 위법 유형 exact match는 0/12(0.0%), 카테고리 6/12(50.0%), 위험도 2/12(16.7%), 의도 12/12(100.0%)였다. 단, 1차 dev 의도는 전부 문구검수여서 100% 수치를 일반화 성능으로 볼 수 없다.

위법 유형은 대부분 “(없음)”으로 예측되어 다수 클래스 쏠림이 뚜렷했고, 네 헤드가 모두 동시에 일치한 샘플은 0/12였다. train/dev loss의 역행까지 함께 나타나 표본 부족과 클래스 불균형에 따른 과적합으로 판단했다.

8-2. 2차: 160건

외부 생성 데이터 100건을 추가해 총 160건으로 확대하고, 셔플 후 80/20(train 128 / dev 32) 분리로 변경했다. 20 epoch 학습에서 train loss는 4.9023 → 0.1458로 감소했다.

dev loss는 epoch 5의 2.1833 → epoch 10 2.0026 → epoch 15 1.9659 → epoch 20 1.8924로 지속 감소해 1차의 발산 패턴이 완화되었다.

dev 32건 기준 위법 유형 exact match는 19/32(59.4%), 카테고리 26/32(81.3%), 위험도 23/32(71.9%), 의도 30/32(93.8%)였다. 네 헤드 전체가 동시에 일치한 샘플은 11/32(34.4%)였다.

위법 유형 오답 13건은 “질병_예방치료_표방+의약품_오인” 중 한 유형만 맞히거나, “거짓_과장+소비자_기만”에서 일부만 놓치는 식의 다중 라벨 부분 누락이 반복됐다. 반면 일부 샘플에서는 필요 이상의 라벨을 추가 예측하는 과검출도 확인됐다.

| 확인한 것 | 아직 확인하지 않은 것 |
| --- | --- |
| kcbert-base 로드/forward, 4헤드 학습 루프, checkpoint 저장(435.8 MB), 1차 대비 2차 dev loss 안정화, 위법 유형 exact match 0.0%→59.4%, 카테고리 50.0%→81.3%, 위험도 16.7%→71.9% 개선 | 실제 일반화 성능, BIO 스팬 헤드, 순서형 위험도, 정식 test_holdout, Span F1·MAE·QWK·selective risk, kcbert vs KcELECTRA 비교. 현재 결과는 생성·더미 데이터 기반 드라이런이므로 제품 성능 수치로 사용하지 않음. |

8-3. 실행 로그 기준 비교 요약

아래 값은 노트북의 출력 로그를 다시 집계한 참고 지표다. 특히 [O]/[X] 표시는 코드상 위법 유형 다중라벨의 exact match만 의미하므로, 기존 문서의 “4축 모두 일치” 해석과 구분한다.

| 구분 | 데이터 분할 | train loss | dev loss(5→20) | 카테고리 | 위법유형 exact | 위험도 | 4헤드 전체 일치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 48 / 12 | 4.6644→0.1750 | 4.2241→5.2696 | 6/12 (50.0%) | 0/12 (0.0%) | 2/12 (16.7%) | 0/12 (0.0%) |
| 2차 | 128 / 32 | 4.9023→0.1458 | 2.1833→1.8924 | 26/32 (81.3%) | 19/32 (59.4%) | 23/32 (71.9%) | 11/32 (34.4%) |

추가로 위법 유형 라벨 단위 micro 집계는 1차 precision 100.0% / recall 6.7% / F1 12.5%, 2차 precision 89.5% / recall 56.7% / F1 69.4%였다. 1차 precision 100%는 거의 아무 라벨도 예측하지 않아 false positive가 없었던 결과이므로 성능이 좋다는 의미가 아니다. 2차에서는 검출 범위가 크게 늘었지만 recall이 precision보다 낮아 여전히 “놓치는 유형”이 주요 개선 대상이다.

9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 팀 일정 의존 | 앞 단계 지연 시 파인튜닝 착수도 지연 | 데이터/코드/실험 설정을 미리 준비해 착수 지연 최소화 |
| 골든셋 공급 불확실 | 정식 학습 자체 불가 | 팀장/데이터 담당과 공급 경로·시점 확정 |
| 다중 라벨 조합 부족 | 일부 위법 유형 누락 가능 | 단독 사례뿐 아니라 2~3개 동시 위반 조합을 의도적으로 확보 |
| 근거 스팬 품질 | 그럴듯하지만 틀린 근거 가능 | 사후 대조 게이트 + 사각지대 표본 축적 |
| 베이스라인 미실측 | 백본 선택 근거 부족 | 환경 구축 후 kcbert/KcELECTRA 비교 |
| 라이선스/재배포 | 데이터·모델 배포 제약 | provenance·redistributable을 행 단위 관리 |

10. 일정 및 산출물

2026-09-17은 위법 유형 클래스 확정 게이트다. 이후 실제 파인튜닝 착수 시점은 팀 전체 파이프라인 진행 상황에 종속된다. 따라서 일정은 날짜를 임의로 고정하기보다 “착수 조건 충족 → 학습 → 평가 → 통합” 순서로 관리한다.

| 구간 | 핵심 산출물 |
| --- | --- |
| 착수 전 | 클래스 정의, 골든셋, split manifest, DB 적재 결과, 실험 config |
| 학습 단계 | checkpoint, train/dev log, baseline 비교표, threshold 설정 |
| 평가 단계 | 유형별 P/R/F1, Span F1, MAE/QWK, selective risk, confusion matrix |
| 통합 단계 | oracle ablation, latency, 코드 하한/스팬 게이트 검증, 최종 모델 카드 |

11. 결론

현재 단계에서 가장 중요한 결론은 “파인튜닝 구조는 준비되었지만, 실제 모델 성능 검증 단계는 아직 아니다”라는 점이다. 실제 실행 로그 기준으로 1차에서는 dev loss가 4.2241→5.2696으로 악화되고 위법 유형 exact match가 0/12였지만, 2차에서는 dev loss가 2.1833→1.8924로 감소하고 위법 유형 exact match가 19/32(59.4%)까지 개선됐다. 다만 네 헤드 전체 동시 일치는 11/32(34.4%)이고 다중 라벨 일부 누락이 반복되어, 정식 단계에서는 실제 결함 주입 골든셋과 실사례 홀드아웃을 사용해 BIO 스팬, 순서형 위험도, 유형별 Recall/Precision/F1, abstention, 통합 성능을 다시 측정해야 한다.

따라서 다음 우선순위는 ① 위법 유형 클래스 고정 ② 골든셋 공급 경로 확인 ③ 전처리·DB 적재 ④ baseline/DAPT 비교 ⑤ 정식 멀티태스크 학습 ⑥ 실사례 holdout 평가 ⑦ 시스템 통합 검증 순으로 정리한다.

부록. 근거 문서

docs/00_설계결정기록.md — D-08, D-12, D-24~26, D-30, D-70, D-74, D-77, D-91, D-131

docs/01_기획/02_프로젝트기획서.md — 3-4·3-5절, 5장, 6장

docs/03_데이터/전처리_사양.md — TRANSFORM_RULES, 측정 축, provenance

docs/01_기획/03_작업일정.md — 3W·4W 일정, 9/17 클래스 확정 게이트

docs/psj/인코더_파인튜닝_진행상황_2026-09-16.md — 팀 파이프라인 및 데이터 공급 현황

encoder_dryrun_colab_1차결과.ipynb / encoder_dryrun_colab_2차결과.ipynb — 실제 코랩 드라이런 실행 로그 및 dev 예측 결과